П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                         администрации Тугулымского городского округа

                                                Свердловской области  

	


от 19.06.2014 г. № 251 
р. п. Тугулым

О внесении изменений в муниципальную программу Тугулымского городского округа «Содержание гидротехнических сооружений в Тугулымском городском округе» 
на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тугулымского городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 17.06.2013 г. № 214, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. В муниципальную программу Тугулымского городского округа «Содержание гидротехнических сооружений в Тугулымском городском округе» на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Тугулымского городского округа от 15.10.2012 г. № 272, внести следующие изменения: 
         
1) Раздел 3. Мероприятия программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Мероприятия  программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	В том числе по годам, тыс. руб.
	

	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Обновление проекта «Капитальный ремонт Верховинского ГТС» с экспертизой проекта.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013 
	Областной бюджет
	0 
	0
	0
	            540                    



	
	
	
	
	
	Местный бюджет  Софинансиро-вание
	0       
	540
	0
	

	2.
	 Ремонт Цепошниковского ГТС
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	          593,817

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	593,817
	0
	0
	

	3.
	 Обновление проекта «Капитальный ремонт Ветлачихинского ГТС» с экспертизой проекта
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2014 
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

          

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	

	4.
	 Разработка сметы ремонта с экспертизой смет и ремонт Мостовского ГТС 
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2014 
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	   0
	0
	

	5.
	Капитальный ремонт Верховинского  ГТС
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2014 
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	1 500

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0      
	1500
	

	6.
	Разработка проекта капитального ремонта  Тугулымского ГТС
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2015 
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	700

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0

   
	700
	

	7.
	 Разработка сметы на капитальный ремонт с экспертизой смет и капитальный ремонт  Мальцевского ГТС
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2015 
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	600

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
      
	600
	

	8.
	Разработка проекта капитального ремонта  Ертарского ГТС
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2015 
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	            700

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0

   
	700
	

	9.
	Ремонт плотины в 
д. Галашовой
	Двинская сельская управа
	Администра-ция ТГО
	2013
	Местный бюджет
	25
	0
	0
	             25

	10.
	Ремонт плотины в 
д. Колобово
	Тугулымская поселковая управа
	Администра-ция ТГО
	2013
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	             0

	11.
	Проведение весенних противопаводковых мероприятий,

В том числе:
	Администра-ция ТГО, поселковые, сельские управы
	Администра-ция ТГО
	
	Местный бюджет
	42,668
	260
	360
	662,668

	11.1
	Предпаводковые и послепаводковые мероприятия по плотине п. Заводоуспенское
	Заводоуспенская управа
	Администра-ция ТГО
	2013-2014
	Местный бюджет
	42,668
	49,64
	80,0
	172,308

	11.2
	Предпаводковые и послепаводковые мероприятия по плотине п. Тугулым
	Тугулымская управа
	Администра-ция ТГО
	2014-2015
	Местный бюджет
	0
	100,0
	100,0
	200,0

	11.3
	Предпаводковые и послепаводковые мероприятия по плотине в д. Гурина
	Двинская управа
	Администра-ция ТГО
	2015
	Местный бюджет
	0
	0
	40,0
	40,0

	11.4
	Предпаводковые и послепаводковые мероприятия по плотине в с. Верховино
	Верховинс-кая управа
	Администра-ция ТГО
	2014-2015
	Местный бюджет
	0
	100,0
	100,0
	200,0

	11.5
	Предпаводковые и послепаводковые мероприятия по плотине

в с. Трошково
	Двинская управа
	Администра-ция ТГО
	2014-2015
	Местный бюджет
	0
	10,36
	40,0
	50,36

	12.
	Страхование гражданской ответственности ГТС
	Администра-ция ТГО
	Администра-ция ТГО
	2013-2015
	Местный бюджет
	126
	140
	140
	406

	13
	Ремонт плотины в с. Зубково.

Оплата кредиторской задолженности за 2012 год.
	Зубковская управа
	Администра-ция ТГО
	2013
	Местный бюджет
	329.106
	0
	0
	329,106

	14
	Разработка декларации безопасности Заводоуспенского ГТС
	Администра-ция ТГО
	Администра-ция ТГО
	2014
	Местный бюджет
	0
	500
	0
	500

	15.
	Получение разрешений на эксплуатацию ГТС
	Администра-ция ТГО
	Администра-ция ТГО
	2013-2015
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	16.
	Оплата административных штрафов
	Администра-ция ТГО
	Администра-ция ТГО
	2013-2015
	Местный бюджет
	0
	60
	0
	60

	Итого по программе:
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет
	1 116,591
	1 500
	4 000
	6 616,591

	
	Всего:
	1 116,591
	1 500
	4 000
	6 616,591


».
           
2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник» и на официальном сайте Тугулымского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                               С.А. Селиванов

