Администрация Тугулымского муниципального округа

Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.02.2025 п.г.т. Тугулым № 157

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья,

дождевых паводков в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», руководствуясь статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского муниципального округа, в целях своевременной подготовки и организованного проведения работ по безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2025 году, администрация Тугулымского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой подкомиссии (далее – Комиссия) Тугулымского муниципального округа на 2025 год (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2025 году в Тугулымском муниципальном округе (Приложение № 2).

3. Комиссии руководствоваться Положением о противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тугулымского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Тугулымского муниципального округа от 31.01.2025 № 75.

4. Начальникам поселковых и сельских управ администрации Тугулымского муниципального округа в срок до 25 февраля 2025 года:

4.1. Создать комиссии по пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2025 году;

4.2. Разработать план мероприятий по охране плотин, дорог, мостов, жилых домов и хозяйственных построек от размыва и сноса;

4.3. Издать приказы по пропуску весеннего половодья, дождевых паводков и представить их в противопаводковую подкомиссию Тугулымского муниципального округа; назначить приказом дежурных лиц за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений, организовать ведение журнала визуальных наблюдений гидротехнических сооружений, разработать инструкции на дежурных по гидротехническим сооружениям, откорректировать планы ликвидации аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

4.4. Предусмотреть меры по созданию резервов временного жилья для переселения людей из зон возможного подтопления;

4.5. Организовать комиссионное предпаводковое обследование гидротехнических сооружений, обратить особое внимание на выполнение мероприятий по сохранности и надежности гидротехнических сооружений, составить акты обследования гидротехнических сооружений и направить их в противопаводковую подкомиссию Тугулымского муниципального округа в срок до 05 апреля 2025 года;

4.6. Создать бригады, предусмотреть транспорт, погрузочные средства и инструмент для сохранения дорог, искусственных сооружений. На каждой плотине создать резерв грунта и материалов.

4.7. Совместно с ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» (Гультяев С.А.) создать резерв медицинских средств первой помощи в труднодоступные и отдаленные территории в срок до 25 марта 2025 года.

5. Начальнику Заводоуспенской поселковой управы Рогозину О.В. обеспечить предпаводковую сработку водохранилища Заводоуспенского гидротехнического сооружения в соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управления.

6. Директору МКУ «ЕДДС администрации Тугулымского муниципального округа» Гейер Р.А. с 01 апреля 2025 года организовать с ответственным от администрации городского округа «Заречный» взаимодействие и координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по паводкоопасному направлению № 2 (бассейны рек Пышма - Рефт).

7. Рекомендовать начальнику Тугулымского производственного участка Талицкого ДРСУ Эльзенбах В.А. (по согласованию) утвердить план мероприятий и организовать работу по защите дорог и искусственных сооружений от разрушения паводковыми водами в 2025 году.

8. Старшему инспектору по вопросам потребительского рынка администрации Тугулымского муниципального округа Дружковой О.А. совместно с обслуживающими торгующими организациями создать запас продуктов питания и товаров первой необходимости в труднодоступные и отдаленные территории в срок до 25 марта 2025 года.

9. Рекомендовать ведущему сервисному инженеру ПАО «Ростелеком» сервисного центра г. Ирбит Поздеевой Л.А. (по согласованию), начальнику Тугулымского участка Талицких электросетей Зверовщикову Д.В. (по согласованию) обеспечить сохранность переходов воздушных линий связи, электропередач через реки, овраги, низины, устранить имеющиеся дефекты.

10. Заместителю главы Тугулымского муниципального округа Шилковой О.В. организовать работу по обеспечению безопасности детей в паводковый период, категорически запретить переправу через реки в период разлива их, и установить контроль за нахождением детей вблизи рек и водоемов.

11. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» Гультяеву С.А. (по согласованию) подготовить аптечки с медицинскими средствами первой помощи для жителей труднодоступных и отдаленных территорий в срок до 25 марта 2025 года.

12. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций не зависимо от формы собственности разработать свои мероприятия, приказы по пропуску паводковых вод, создать спасательные бригады, обеспечить их транспортом, погрузочными средствами и инструментом для сохранения дорог, искусственных сооружений.

Предложения представить в противопаводковые комиссии поселковых и сельских управ до 25 февраля 2025 года.

13. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Тугулымского муниципального округа Калунину М.О.

Глава

Тугулымского муниципального округа                                                                 А.Н. Поздеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тугулымского муниципального округа

от 25.02.2025 № 157

Состав

противопаводковой подкомиссии Тугулымского муниципального округа

Калунина М.О. – заместитель главы Тугулымского муниципального округа, председатель комиссии;

Леконцев Д.И. – ведущий специалист по гражданской обороне администрации Тугулымского муниципального округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ваулин А.Ф. – начальник отделения по ГОЧС государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тугулымская центральная районная больница» (по согласованию);

Волков В.В. – председатель Тугулымского районного общества охотников и рыболовов (по согласованию);

Гейер Р.А. – директор МКУ «ЕДДС администрации Тугулымского муниципального округа»;

Зверовщиков Д.В. –  начальник Тугулымского участка Талицких электросетей (по согласованию);

Золотой И.С. – зам. начальника полиции по ООП ОМВД РФ «Тугулымский» (по согласованию).

Дружкова О.А. – старший инспектор по вопросам потребительского рынка администрации Тугулымского муниципального округа;

Поздеева Л.А. – ведущий сервисный инженер ПАО «Ростелеком» сервисного центра г. Ирбит (по согласованию);

Мингалев А.С. – заместитель начальника государственного казённого пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы № 13» (по согласованию);

Эльзенбах В.А. – начальник Тугулымского производственного участка Талицкого ДРСУ (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

Тугулымского муниципального округа

от 25.02.2025 № 157

План мероприятий

по организации безаварийного пропуска паводковых вод

в 2025 году в Тугулымском муниципальном округе

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести анализ противопаводковых мероприятий за 2024 год, подготовить постановление по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков. Создание противопаводковой подкомиссии Тугулымского муниципального округа | Январь | Поздеев А.Н. Леконцев Д.И. |
| 2. | Разработка мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, дождевых паводков и создание аварийно-спасательных бригад в поселковых и сельских управах администрации Тугулымского муниципального округа | Январь- февраль | Калунина М.О. Леконцев Д.И. Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО |
| 3. | Заслушивание ответственных должностных лиц на заседаниях противопаводковой подкомиссии Тугулымского муниципального округа, представленных мероприятий по пропуску весеннего половодья, дождевых паводков, создании и организации работы механизированных аварийно-спасательных бригад | Март | Калунина М.О. Леконцев Д.И. Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО |
| 4. | Создание и обеспечение аварийно-спасательных бригад плавсредствами, механизмами, транспортом, инструментом | До 1 апреля | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, руководители предприятий и организаций |
| 5. | Определить (уточнить) порядок оповещения населения при угрозе затопления (подтопления) жилых домов и объектов жизнеобеспечения. Обеспечение заблаговременной эвакуации населения из зон возможного затопления (подтопления) для временного проживания | До 25 марта По мере необходимости | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО |
| 6. | Определить населенные пункты, отрезаемые паводком от путей сообщения. Создать в них запасы продовольствия, обеспечить устойчивую телефонную связь или радиосвязь, средствами оповещения, медицинского обслуживания, средствами пожаротушения | До 25 марта | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, Дружкова О.А., Поздеева Л.А. (по согласованию), Гультяев С.А. (по согласованию), Рыжков А.А. (по согласованию) |
| 7. | Соблюдение правопорядка в зонах затопления и прохождения активного паводка, а также в местах коллективного проживания | По мере необходимости | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, зам. начальника полиции по ООП ОМВД РФ «Тугулымский» Золотой И.С. (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение отрезанных от путей сообщения населенных пунктов плавсредствами с закреплением за ними ответственных лиц | По постановлению главы Тугулымского муниципального округа | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, Волков В.В. (по согласованию), Рыжков А.А. (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить в случае необходимости подбор людей в охрану, аварийно-спасательные бригады по пропуску паводка на территории населённого пункта | По мере необходимости | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО |
| 10. | Обеспечение комплектования аварийно-спасательных бригад необходимым инструментом, механизмами, транспортом, инвентарем в соответствии с решением противопаводковых комиссий на территории | По мере необходимости | Руководители предприятий, организаций на территориях управ. Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО |
| 11. | Запретить нахождение детей вблизи водоемов и на воде во время прохождения паводка | По мере необходимости | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, Артюшкина О.В., директора образовательных учреждений |
| 12. | Проведение рейдов по исключению нахождения детей вблизи водоемов, работы с родителями на их персональную ответственность за охрану жизни детей | По мере необходимости | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, Артюшкина О.В., директора образовательных учреждений |
| 13. | Организация очистки дорог, тротуаров, мостовых переходов, улиц населенных пунктов от снега и наледи. Проведение посыпки дорог и тротуаров снижающими скольжение материалами (песок, шлак) | Постоянно | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, Эльзенбах В.А. (по согласованию) |
| 14. | Определение финансовых расходов на подготовительные работы по пропуску паводка | До 25 марта | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации ТМО |
| 15. | Организовать подъезды к ГТС, произвести очистку плотин от снега, водосбросов от льда, от возможных заторов, мусора. Создать на всех ГТС запас материалов, необходимых для проведения аварийно-технических работ согласно расчету (грунт, щебень, пиломатериал) | До 1 апреля | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО |
| 16. | Обратить особое внимание в мероприятиях по сохранности водосбросных, мостовых и водопропускных сооружений в условиях превышения расчетного объема паводковых вод, сохранности линий электропередач, связи, устранению ледовых заторов. Проведение заблаговременного устройства водоотводных каналов, очистки ото льда мостовых опор, труб и шахт водосбросов. По необходимости заключение договора с воинскими частями на проведение взрывных работ | До 5 апреля | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО |
| 17. | Организация круглосуточного дежурства и наблюдения за прохождением паводка через ГТС ответственных лиц, особенно с пониженным уровнем безопасности. Обеспечить осуществление постоянного мониторинга уровня воды в реках и водохранилищах | С 10 апреля (по обстановке) | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО |
| 18. | Проведение эвакуации населения, материальных средств и имущества из зон затопления в пункты временного размещения | По мере необходимости | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО |
| 19. | Информационное обеспечение о прохождении весеннего половодья, дождевых паводков, проведения аварийно-технических и спасательных работ противопаводковой подкомиссией Тугулымского муниципального округа | Постоянно | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, МКУ «ЕДДС администрации ТМО» |
| 20. | При увеличении или уменьшении уровня воды организовать взаимное информирование с соседними поселковыми и сельскими управами, находящимися ниже по течению | Постоянно | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО |
| 21. | Предоставление информации в противопаводковую подкомиссию Тугулымского муниципального округа о принятых мерах и выполненных работах по противопаводковым мероприятиям | Каждый понедельник с 20 марта по 10 мая, в пик паводка - ежедневно | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, МКУ «ЕДДС администрации ТМО», председатели противопаводковых комиссий |
| 22. | Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии Тугулымского муниципального округа еженедельно с подведением итогов проделанной работы | среда, 14.00, с 20 марта еженедельно (по необходимости) | Калунина М.О. |
| 23. | Подведение итогов по окончании весеннего половодья и продолжение мониторинга паводка при возможных интенсивных осадках, с определением возможного материального ущерба и затрат. Предоставить в установленные сроки информацию о материальном ущербе от половодья в КЧС и ОПБ Правительства Свердловской области | Май-июнь | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, противопаводковая подкомиссия Тугулымского муниципального округа |
| 24. | Провести послепаводковое обследование ГТС с составлением актов | До 15 сентября | Начальники поселковых и сельских управ администрации ТМО, противопаводковая подкомиссия Тугулымского муниципального округа |