«Приложение № 1

к муниципальной программе «Подготовка документов

территориального планирования, градостроительного зонирования

и документации по планировке территории до 2027 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования

и документации по планировке территории до 2027 годы”

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Источник значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Снятие административных ограничений при осуществлении градостроительной деятельности на территории Тугулымского муниципального округа (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 24.12.2004 №190-ФЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Количество проектов разработанных генеральных планов | шт. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 4 | Показатель 2. Количество проектов, в которые будут вноситься изменения (генер. план Тугулымского МО вне границ населенных пунктов) | шт. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 5 | Показатель 3. Количество проектов в которые будут вноситься изменения (генер. план Тугулымского МО применительно к территориям населенных пунктов), подготовка единой редакции документа | шт. | - | - | - | - | 1 | - | 2 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 6 | Показатель 4. Количество проектов в которые будут вноситься изменения (Правила землепользования и застройки Тугулымского МО) | шт. | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 7 | Показатель 5. Количество территорий/населенных пунктов для внесения в них изменений (Генеральные планы/Правила землепользования и застройки Тугулымского МО) | шт. | - | - | - | 9/37 | - | - | - | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 8 | Показатель 6. Количество проектов, предусматривающих установление/изменение границ населенных пунктов/территориальных зон. | шт. | 1/0 | - | 1/12 | - | 0/15 | 1/15 | 0/15 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 9 | Показатель 7. Количество обновляемых топографических материалов Тугулымского муниципального округа при увеличении границ населенных пунктов согласно разработанных генеральных планов | шт. | - | - | - | - | 5 | 5 | - | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 10 | Показатель 8. Количество населенных пунктов, где будет предусмотрено вынесение на местности и закрепление границ | шт. | - | - | - | - | 3 | - | 3 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 11 | Показатель 9. Количество подготовленной документации после проведения инженерно-геодезических работ при съемке существующих наземных и подземных коммуникаций и сооружений | шт. | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 12 | Показатель 10. Количество населенных пунктов, где будет предусмотрена разработка адресных планов | шт. | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 13 | Показатель 11. Количество проектов, в которые будут вноситься изменения (Правила благоустройства Тугулымского МО) | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 14 | Цель 2. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно - гражданского строительства на территории Тугулымского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Задача 2. Разработка документации по планировке территории, как обеспечение условий для развития строительства, в т.ч. жилищного и формирование земельных участков на застроенных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Показатель 12. Количество проектов планировок и проектов межевания территории Тугулымского муниципального округа | шт. | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 17 | Показатель 13. Обеспечение населения Тугулымского муниципального округа информацией о разработанной градостроительной документации | кол-во публикаций | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 18 | Показатель 14.Количество комплексных кадастровых работ | шт. | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 19 | Цель 3. Перевод в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Задача 3. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Тугулымского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Показатель 15. Конвертация градостроительных данных ИСОГД Тугулымского МО | шт. | - | - | - | - | - | - | 10 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |
| 22 | Показатель 16. Приобретение компьютерных и программных продуктов и их комплектующих | шт. | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы № 19 от 12.04.2019г. |