«Приложение № 2

к муниципальной программе

Тугулымского муниципального округа

«Подготовка документов

территориального планирования, градостроительного зонирования

и документации по планировке территории до 2027 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы Тугулымского муниципального округа

«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации

по планировке территории до 2027 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 14073,1 | 2869,0 | 400,0 | 1558,6 | 1535,5 | 870,0 | 3440,0 | 3400,0 | x |
| 2 | областной бюджет | 1800,0 | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | x |
| 3 | местный бюджет | 12273,1 | 1069,0 | 400,0 | 1558,6 | 1535,5 | 870,0 | 3440,0 | 3400,0 | x |
| 4 | Капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 5 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 6 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 7 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 8 | Прочие нужды | 14073,1 | 2869,0 | 400,0 | 1558,6 | 1535,5 | 870,0 | 3440,0 | 3400,0 | х |
| 9 | областной бюджет | 1800,0 | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | х |
| 10 | местный бюджет | 12273,1 | 1069,0 | 400,0 | 1558,6 | 1535,5 | 870,0 | 3440,0 | 3400,0 | х |
| 11 | Программа: Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 14 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 15 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 17 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 18 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 14073,1 | 2869,0 | 400,0 | 1558,6 | 1535,5 | 870,0 | 3440,0 | 3400,0 | х |
| 20 | областной бюджет | 1800,0 | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | х |
| 21 | местный бюджет | 12273,1 | 1069,0 | 400,0 | 1558,6 | 1535,5 | 870,0 | 3440,0 | 3400,0 | х |
| 22 | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Мероприятие 1. Подготовка градостроительной документации, включая ее мониторинг | 10788,7 | 2569,0 | - | 1112,6 | 487,1 | 370,0 | 3150,0 | 3100,0 | 3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,15, 16,21 |
| 24 | областной бюджет | 1800,0 | 1800,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | местный бюджет | 8988,7 | 769,0 | - | 1112,6 | 487,1 | 370,0 | 3150,0 | 3100,0 |  |
| 26 | 1.1) Конвертация градостроительных данных ИСОГД Тугулымского МО | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 21 |
| 27 | местный бюджет | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 100,0 |  |
| 28 | 1.2) Внесение изменений в Генеральный план Тугулымского городского округа (северная и южная части) вне границ населенных пунктов | 402,2 | - | - | 102,2 | - | - | 300,0 | - | 4 |
| 29 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | местный бюджет | 402,2 | - | - | 102,2 | - | - | 300,0 | - |  |
| 31 | 1.3) Подготовка Генерального плана Тугулымского МО применительно к территории населенных пунктов Тугулымского городского округа. | 300,0 | - | - | - | - | - | 300,0 | - | 3 |
| 32 | местный бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | 300,0 | - |  |
| 33 | 1.4) Внесение изменений в генеральные планы применительно к территориям населенных пунктов Тугулымского муниципального округа, подготовка единой редакции документа | 2350,0 | 2050,0 | - | - | - | - | - | 300,0 | 5, 8 |
| 34 | областной бюджет | 1800,0 | 1800,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 35 | местный бюджет | 550,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | 300,0 |  |
| 36 | 1.4.1) Корректировка графических и текстовых частей генеральных планов Тугулымского муниципального округа применительно к территориям населенных пунктов: с. Мальцево, д. Журавлёва, д. Гилёва, д. Мостовщики | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 37 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 38 | 1.4.2) Внесение изменений в генеральный план рабочего посёлка Тугулым | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,00 | 5 |
| 39 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 40 | местный бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 |  |
| 41 | 1.4.3) Внесение изменений в генеральный план п.г.т. Тугулым | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 42 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 43 | 1.5) Подготовка проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тугулымского муниципального округа. | 600,0 | - | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 6 |
| 44 | местный бюджет | 600,0 | - | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 |  |
| 45 | 1.6) Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территорию Тугулымского муниципального округа вне границ населенных пунктов | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 6 |
| 46 | местный бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 |  |
| 47 | 1.7) Подготовка проектов планировок и проектов межевания территории Тугулымского муниципального округа | 650,0 | - | - | - | - | - | 150,0 | 500,0 | 15 |
| 48 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 49 | местный бюджет | 650,0 | - | - | - | - | - | 150,0 | 500,0 |  |
| 50 | 1.7.1) Разработка проекта планировки и проекта межевания для линейного объекта: «Автодорога п. Заводоуспенское – д. Костылева в границах Тугулымского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 51 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 52 | 1.8) Установка границ (карта-планы) населенных пунктов Тугулымского муниципального округа, в том числе внесение изменений в поставленные на учет в ЕГРН границы | 1479,0 | 503,4 | - | 575,6 | - | - | 100,0 | 300,0 | 8 |
| 53 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 54 | местный бюджет | 1479,0 | 503,4 | - | 575,6 | - | - | 100,0 | 300,0 |  |
| 55 | 1.9) Описание местоположения границ территориальных зон населенных пунктов Тугулымского муниципального округа, в том числе внесение изменений в поставленные на учет в ЕГРН территориальные зоны | 1420,4 | 15,6 | - | 434,8 | - | 370,0 | 300,0 | 300,0 | 8 |
| 56 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 57 | местный бюджет | 1420,4 | 15,6 | - | 434,8 | - | 370,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 58 | 1.10) Проведение инженерно-геодезических работ при съемке существующих наземных и подземных коммуникаций и сооружений | 1000,0 | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,00 | 11 |
| 59 | местный бюджет | 1000,0 | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,00 |  |
| 60 | 1.11). Обновление топографических материалов населенных пунктов Тугулымского муниципального округа | 1000,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 | - | 9 |
| 61 | местный бюджет | 1000,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 | - |  |
| 62 | 1.12). Вынос на местности и закрепление границ НП, в том числе софинансирование | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 10 |
| 63 | местный бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 |  |
| 64 | 1.13). Адресные планы населенных пунктов Тугулымского МО | 400,0 | - | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 12 |
| 65 | местный бюджет | 400,0 | - | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 |  |
| 66 | 1.14). Подготовка схем границ прилегающих территорий Тугулымского МО | 145,4 | - | - | - | 145,4 | - | - | - | 16 |
| 67 | местный бюджет | 145,4 | - | - | - | 145,4 | - | - | - |  |
| 68 | 1.15) Подготовка проекта о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в части отображения границ зон затопления, подтопления в генеральных планах и правилах землепользования и застройки в Тугулымском муниципальном округе | 29,9 | - | - | - | 29,9 | - | - | - | 3,7 |
| 69 | местный бюджет | 29,9 | - | - | - | 29,9 | - | - | - |  |
| 70 | 1.16). Подготовка внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Тугулымском МО в части отображения границ зон затопления, подтопления | 311,8 | - | - | - | 311,8 | - | - | - | 7 |
| 71 | местный бюджет | 311,8 | - | - | - | 311,8 | - | - | - |  |
| 72 | Мероприятие 2. Публикация документации | 2108,0 | 300,0 | 400,0 | 408,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 17 |
| 73 | местный бюджет | 2108,0 | 300,0 | 400,0 | 408,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 74 | 2.1). Публикация в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник» градостроительной документации | 2108,0 | 300,0 | 400,0 | 408,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 17 |
| 75 | местный бюджет | 2108,0 | 300,0 | 400,0 | 408,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 76 | Мероприятие 3. Программное и техническое обеспечение реализации мероприятий программы: | 376,4 | - | - | 38,0 | 48,4 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 22 |
| 77 | местный бюджет | 376,4 | - | - | 38,0 | 48,4 | 100,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 78 | 3.1) Приобретение комплектующих для персонального компьютера. | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0 | - | 22 |
| 79 | местный бюджет | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0 | - |  |
| 80 | 3.2) Покупка, обновление программных продуктов. | 326,4 | - | - | 38,0 | 48,4 | 100,0 | 40,0 | 100,0 | 22 |
| 81 | местный бюджет | 326,4 | - | - | 38,0 | 48,4 | 100,0 | 40,0 | 100,0 |  |
| 82 | Мероприятие 4. Выполнение комплексных кадастровых работ | 800,0 | - | - | - | 600,0 | 200,0 | - | - | 18 |
| 83 | местный бюджет | 800,0 | - | - | - | 600,0 | 200,0 | - | - |  |

».