Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа

«Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

на 2023-2028 годы»

Паспорт

муниципальной программы Тугулымского муниципального округа

«Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

на 2023-2028 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тугулымского муниципального округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2028 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: - 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Тугулымского муниципального округа с целью обеспечения благоустроенным жильем граждан Тугулымского муниципального округа, проживающих в домах, признанных до 01.01.2017 года и до 01.01.2022 года в соответствии с действующим законодательством аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу. - Задачи: - 1.Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных до 01.01.2017 года и до 01.01.2022 года аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу. - 2.Разработка технической документации для признания зданий аварийными. - 3. Обеспечение жильем малоимущих граждан. 1) обеспечение жильем граждан, |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | - |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия. - 2. Количество проведенных экспертиз для признания зданий аварийными. - 3. Количество малоимущих семей, улучшивших жилищные условий |
| Объёмы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 281366,8 тыс. руб. в том числе: 2023 год – 28530,7 тыс. руб.; 2024 год – 7629,1тыс. руб.; 2025 год – 11075,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 234 132,0 тыс. руб. из них: областной бюджет: 262820,6 тыс. руб. в том числе: 2023 год – 28 243,3 тыс. руб.; 2024 год – 7614,8 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 226 962,5 тыс. руб. местный бюджет: 18546,2 тыс. руб. в том числе: 2023 год – 287,4 тыс. руб.; 2024 год – 14,3 тыс. руб.; 2025 год – 11075,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 7169,5 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | https://tugulym.midural.ru/ |

Раздел 1.  Характеристика и анализ проблем, на решение которых направлена   муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2023-2028 годы»

В Тугулымском муниципальном округе на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция увеличения темпов ветшания жилищного фонда. За период с 2013 года в городском округе введено 71158 кв. метров жилья, из которых 61918 кв. м. или 87 % построено индивидуальными застройщиками. Объёмы жилищного строительства увеличиваются с положительной динамикой, однако этого далеко недостаточно, чтобы перекрыть уровень ветшания жилищного фонда.

В связи с этим, для выполнения обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим условиям, необходимо провести мероприятия по переселению граждан, проживающих в непригодном для проживания и (или) с высоким уровнем износа жилье. Программа предусматривает решение проблемы с учётом бюджетного финансирования (всех уровней) и привлечения внебюджетных ресурсов. Большинство граждан, проживающих в непригодных для проживания и (или) с высоким уровнем износа домах не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жильё удовлетворительного качества. Также возможности местного бюджета не позволяют в полной мере решить вопросы граждан, проживающих в непригодных для проживания и (или) с высоким уровнем износа жилье.

Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа с использованием программного метода и с привлечением средств из бюджетов других уровней администрацией реализуются с 2013 года. За истекший период (2013-2021 гг.) расселено 184 семьи из 35 многоквартирных домов признанных непригодными для проживания общей площадью 6076 кв. метров. В 2023 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» расселено 11 семей, в 2024 году 1 семья.

По состоянию на 01.01.2025 года в улучшении жилищных условий нуждаются 938 человек, проживающих в 75-ти домах, общей площадью 18125,3 кв.м. признанных аварийными и подлежащими сносу. Работу по обследованию жилых домов для определения уровня износа жилых помещений и включения данных объектов в реестр аварийного жилья планируется продолжить.

В этой связи, в целях ликвидации жилищного фонда с высоким уровнем износа и обеспечения условий для повышения доступности жилья для населения с различным уровнем дохода, принято решение о разработке муниципальной программы на период до 2028 года.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации

муниципальной программы

Основные цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2023-2028 годы» приведены в приложение № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2023-2028 годы» приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.