Приложение № 1   
к муниципальной программе

Тугулымского муниципального округа

«Развитие дорожной сети

Тугулымского муниципального округа»

на 2021-2027 годы»

**Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы Тугулымского муниципального округа**

**«Развитие дорожной сети Тугулымского муниципального округа» на 2021-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | | | | | | | Источник значения показателя |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Цель 1:** **Обеспечение повышения безопасности движения пешеходов** | | | | | | | | | |
| 2. | **Задача 1:** Строительство и ремонт тротуаров вдоль муниципальных дорог | | | | | | | | | |
| 3. | **Целевой показатель 1**  Ремонт тротуаров вдоль муниципальных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |
| 4. | **Целевой показатель 2**  Строительство тротуаров вдоль муниципальных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |
| 5. | **Цель 2:** **Обеспечение повышения безопасности движения автотранспорта** | | | | | | | | | |
| 6. | **Задача 2**: Строительство (реконструкция) муниципальных дорог и мостов в населенных пунктах | | | | | | | | | |
| 7. | **Целевой показатель 3**  Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных дорог и мостов | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |
| 8. | **Целевой показатель 4**  Строительство (реконструкция) мостов в населенных пунктах | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |
| 9. | **Целевой показатель 5**  Строительство (реконструкция) муниципальных дорог в населенных пунктах | км | 8,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |
| 10. | **Задача 3**: Проведение ремонта муниципальных автомобильных дорог и инженерной инфраструктуры на муниципальных дорогах | | | | | | | | | |
| 11. | **Целевой показатель 6**  Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 1,3 | 12,84 | 10,34 | 4,34 | 6,12 | 8,2 | 1,6 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |
| 12. | **Целевой показатель 7**  Ремонт мостов | ед. | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |
| 13. | **Целевой показатель 8**  Количество проведенных экспертиз проектов и смет | ед. | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |
| 14. | **Целевой показатель 9**  Количество муниципальных дорог, в отношении которых осуществлено межевание, паспортизация и инвентаризация | ед. | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |
| 15. | **Задача 4**: Содержание муниципальных дорог | | | | | | | | | |
| 16. | **Целевой показатель 10**  Содержание муниципальных дорог | км | 551,08 | 551,08 | 567,50 | 567,50 | 567,50 | 567,50 | 567,50 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |
| 17. | **Целевой показатель 11**  Содержание и ремонт линий электроосвещения дорог местного значения | км | 551,08 | 551,08 | 567,50 | 567,50 | 567,50 | 567,50 | 567,50 | Стратегия Социально-экономического развития Тугулымского городского округа, утвержденная Решением Думы №19 от 12.04.2019г. |