Пояснительная записка

О внесении изменений в муниципальную программу Тугулымского городского округа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2023-2028 годы»

(далее по тексту – Муниципальная программа, МП)

Внесение изменений в программу обусловлено:

Приведением объемов финансирования программы в соответствии с Решениями Думы Тугулымского муниципального округа от 19.05.2025 № 52, от 27.06.2025 № 59, 24 октября 2025 г. № 88 «О внесении изменений в решение Думы Тугулымского городского округа от 20 декабря 2024 года № 104 «Об утверждении бюджета Тугулымского муниципального округа Свердловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Приложение №2 к Муниципальной программе (План мероприятий) внесены следующие изменения:

- увеличен общий объем финансирования 2025 года на 87772,8 тыс.руб., увеличен на 94196,3 тыс.руб. областного бюджета, уменьшен на 6423,5 тыс.руб. местного бюджета и составит 98847,8 тыс.руб.

Направление «Капитальные вложения»

2025 год

Мероприятие 1. «Приобретение жилых помещений пригодных для постоянного проживания, расположенных в границах Тугулымского муниципального округа, в целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»

По Решению Думы от 19.05.2025 № 52 объем финансирования уменьшен на 7375,0 тыс.руб. местного бюджета и составит 0 тыс.руб.

По Решению Думы от 27.06.2025 № 59 объем финансирования увеличен на 4119,229 тыс.руб. областного бюджета и составит 4119,229 тыс.руб.

По Решению Думы от 24.10.2025 № 88, объем финансирования увеличен на 91028,5 тыс.руб., 951,5 тыс.руб. местного бюджета и 90077,038 тыс.руб. областного бюджета и составит 95147,8 тыс.руб. в связи с приобретением 23 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Добавлено новое подмероприятие 1.1.) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов, в рамках новой Региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2025 и 2026 годах», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.09.2025 г. № 504-ПП с объемом финансирования 95147,8 тыс.руб.( 94196,3 тыс.руб. областного бюджета, 951,5 тыс.руб. местного бюджета).

Внесены изменения в приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы Тугулымского муниципального округа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2023-2028 годы», а именно:

- целевой показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» изменен на 2025 год с «33» на «23» единицы.

В связи с вносимыми изменениями Приложение 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы…», Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы Тугулымского муниципального округа..» изложены в новой редакции.

Начальник отдела строительства и архитектуры

администрации Тугулымского

муниципального округа                                                                                                                      В.В. Ермолин