Приложение №2

к муниципальной программе

Тугулымского муниципального округа

«Формирование жилищного фонда

для переселения граждан из жилых помещений,

признанных непригодными для проживания

и (или) с высоким уровнем износа» на 2023-2028 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы Тугулымского муниципального округа «Формирование жилищного фонда

для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

на 2023-2028 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 369139,6 | 28530,7 | 7629,1 | 98847,8 | 0,0 | 0,0 | 234132,0 | х |
| 2. | областной бюджет | 357016,9 | 28243,3 | 7614,8 | 94196,3 | 0,0 | 0,0 | 226962,5 | х |
| 3. | местный бюджет | 12122,7 | 287,4 | 14,3 | 4651,5 | 0,0 | 0,0 | 7169,5 | х |
| 4. | Капитальные вложения | 369139,6 | 28530,7 | 7629,1 | 98847,8 | 0,0 | 0,0 | 234132,0 | х |
| 5. | областной бюджет | 357016,9 | 28243,3 | 7614,8 | 94196,3 | 0,0 | 0,0 | 226962,5 | х |
| 6. | местный бюджет | 12122,7 | 287,4 | 14,3 | 4651,5 | 0,0 | 0,0 | 7169,5 | х |
| 7. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 8. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 9. | Прочие нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 10. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 11. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 12. | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе: | 369139,6 | 28530,7 | 7629,1 | 98847,8 | 0,0 | 0,0 | 234132,0 | х |
| 14. | областной бюджет | 357016,9 | 28243,3 | 7614,8 | 94196,3 | 0,0 | 0,0 | 226962,5 | х |
| 15. | местный бюджет | 12122,7 | 287,4 | 14,3 | 4651,5 | 0,0 | 0,0 | 7169,5 | х |
| 16. | в том числе |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 17 | Мероприятие 1. Приобретение жилых помещений пригодных для постоянного проживания, расположенных в границах Тугулымского муниципального округа, в целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | 104571,1 | 1794,2 | 7629,1 | 95147,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 18 | областной бюджет | 103585,3 | 1774,2 | 7614,8 | 94196,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 19 | местный бюджет, в том числе | 985,8 | 20,0 | 14,3 | 951,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 20 | софинансирование | 985,8 | 20,0 | 14,3 | 951,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 21 | 1.1). Переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов | 95147,8 | 0,0 | 0,0 | 95147,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 22 | областной бюджет | 94196,3 | 0,0 | 0,0 | 94196,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 23 | местный бюджет, в том числе | 951,5 | 0,0 | 0,0 | 951,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 24 | софинансирование | 951,5 | 0,0 | 0,0 | 951,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 25 | Мероприятие 2. Разработка технической документации для признания зданий аварийными | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 5 |
| 26 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 27 | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | х |
| 28 | Мероприятие 3. Инвестирование в строительство многоквартирных жилых домов, расположенных в границах Тугулымского муниципального округа, в целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилого фонда в 2019-2025 годах» | 260718,5 | 26736,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233982,0 | 3 |
| 29 | областной бюджет | 253431,6 | 26469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226962,5 | х |
| 30 | местный бюджет, в том числе | 7286,9 | 267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7019,5 | х |
| 31 | софинансирование | 7286,9 | 267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7019,5 | х |
| 32 | Мероприятие 4. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями и переселение | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 33 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 34 | местный бюджет, в том числе | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 35 | софинансирование | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 36 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 38 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 39 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |