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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального округа, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.
Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
Одним из основополагающих условий развития муниципального округа является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
состояние транспортной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.
Основными целями программы являются:
Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;
Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;
развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;
обеспечение условий для управления транспортным спросом;
создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам
хозяйственной деятельности;
условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.
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	Наименование программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тугулымского муниципального округа Свердловской области

	Основание для разработки программы

	Градостроительный кодекс РФ;
Федеральные законы№289-ФЗ от 1 апреля 2013 г., 
№340-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Схема территориального планирования Свердловской области;
Генеральный план Тугулымского муниципального округа;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Наименование заказчика программы и его местонахождение
	Администрация Тугулымского муниципального округа
623650, Свердловская обл., Тугулымский р-н, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1
контактное лицо –начальник отдела Калунина Марина Олеговна
тел.:8(34367)2-24-16, эл. почта: marina.kalunina@mail.ru

	Разработчик программы и его местонахождение
	ИП Крылов И.В. 
160000, г. Вологда, Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н 
тел: 8-8172-503-532

	Цели и задачи программы
	Целями работ являются:
· Развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов
· Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта
· Развитие инфраструктуры пешеходного передвижения
· Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения
· Развитие сети дорог.
Задачи работ:
· Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей увеличение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике
· Предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры
· Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры
· Обеспечение условия для пешеходного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения
· Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
· Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры.

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры
	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности:
· Количество маршрутов наземного транспорта, ед.
· Протяженность маршрутов наземного транспорта, км
· Число причалов, пристаней, портов, ед
· Число речных вокзалов, ед
· Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных), ед.
· Содержание автомобильных дорог, %
· Разработка ПОДД для улиц населенных пунктов, %
· Оснащение улиц населенных пунктов ТСОДД в соответствии с ПОДД, %
· Содержание системы уличного освещения, %
· Протяженность отремонтированных а/д, км
· Протяженность реконструированных а/д, км
· Построенных а/д, км
· Строительство объектов придорожного сервиса, ед.
· Количество зарегистрированных ТС, ед.
· Кол-во ДТП, ед.

	Сроки и этапы реализации программы
	Мероприятия Программы охватывают период 2024 – 2033 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. 
Этапы реализации программы:
I этап: 2024-2028 гг;
II этап: 2029-2033 гг.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов)
	Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Мероприятия по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
2. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры общественного транспорта
3. Мероприятия по организации дорожного движения

	Объемы и источники финансирования программы
	Объем финансирования Программы составляет в 2024-2033 годах –5 427 222,5тысяч рублей за счет бюджетных средств разных уровней, внебюджетных источников.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2033 годах, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета.





[bookmark: _Toc179465412]1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
[bookmark: _Toc179465413]1.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации
В рамках муниципального устройства в границах административно-территориальных единиц Свердловской области существуют муниципальные образования:
· 68 городских округов,
· 5 муниципальных районов.
Тугулымский муниципальный округ – субъект Российской Федерации в юго-восточной части Свердловской области. В состав округа входит 52населенных пункта. 
Расстояние от административного центра округа – п.г.т Тугулым, - до областного центра – г. Екатеринбург - составляет 274 км.
Границы Тугулымского муниципального округа установлены Законом Свердловской области от 02.08.2019 №69-ОЗ «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области» (с изм. от 01.11.2023). 
Тугулымский муниципальный округ граничит: 
на севере – со Слободо-Туринским муниципальным районом Свердловской области;
на востоке – с Тюменской областью;
на юге – с Курганской областью;
на западе– с Талицким городским округом Свердловской области;
на северо-западе – с Байкаловским муниципальным районом Свердловской области.
Визуально границы городского округа представлены на рисунке 1.1.
[image: ]
Рисунок 1.1 Карта-схема границТугулымского муниципального округа
[bookmark: _Toc488400729]
Краткая характеристика Тугулымского муниципального округа
В состав Тугулымского муниципального округа входит 52населенных пункта, из которых крупнейшим является административный центр округа–п.г.т. Тугулым (численность населения – 5150 чел.). 
Сообщение с областным центром (г. Екатеринбург) осуществляется по федеральной автомобильной дороге М-12 «Восток». Наиболее крупные автодороги регионального значения: 
· а/д 65К-0003380 Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский от км 245+855 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень", 
· а/д 65К-0003400 Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское от км 270+100 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень", 
· а/д 65К-0003390 Подъезд к д. Галашова от км 262+545 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень".
В административном центре округа – п.г.т Тугулым – основными транспортными осями являются:
· [bookmark: _Toc17873883][bookmark: _Toc41738783][bookmark: _Toc41738830][bookmark: _Toc41739390][bookmark: _Toc42961900][bookmark: _Toc51516670][bookmark: _Toc51517254][bookmark: _Toc51846913][bookmark: _Toc67479638][bookmark: _Toc466470725][bookmark: _Toc466555833][bookmark: _Toc467076100][bookmark: _Toc467588695][bookmark: _Toc467588742][bookmark: _Toc467588789][bookmark: _Toc469584306][bookmark: _Toc477531913][bookmark: _Toc485300861][bookmark: _Toc494294120][bookmark: _Toc500774011][bookmark: _Toc501546990][bookmark: _Toc521660862][bookmark: _Toc521661243][bookmark: _Toc17873884][bookmark: _Toc41738784][bookmark: _Toc41738831][bookmark: _Toc41739391][bookmark: _Toc42961901][bookmark: _Toc51516671][bookmark: _Toc51517255][bookmark: _Toc51846914][bookmark: _Toc67479639]ул. Ленина – основная широтная транспортная ось поселка. На участке ул. Ленина от ул. Октябрьской до ул. Школьной сформирована общественно-деловая зона поселка – здесь расположены объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения (учреждения образования, здания администрации, магазины и др.);
· ул. Федюнинского, ул. Объездная – формируют основные транзитные оси поселка, продолжаются в региональной а/д 65 ОП РЗ 65К-0003400 Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское;
· ул. Дорожная – связывает поселок с федеральной а/д М-12 «Восток».
[bookmark: _Toc179465414]1.2 Социально-экономическая характеристика Тугулымского муниципального округа, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса
Анализ социально-экономической ситуации
[bookmark: _Hlk87775373]Тугулымский городской округ характеризуется диверсифицированной структурой экономики. В экономике округа наиболее ярко представлены промышленное и сельскохозяйственное производство, добыча строительного песка.
Крупнейшими предприятиями являются: ООО «Завод ЛЭКС», ООО «Лэксойл», ООО «Чистопрудный», Юшалинский ГОК, ООО «СКИТ», ООО «Рускамень» (г.Екатеринбург), ООО «Строймонтаж» (Тюменская область), ООО «СТМ» (г.Сургут) и др.
[bookmark: _Toc446593898]
Демографическая ситуация и анализ численности населения
Согласно динамике численности населения (таблица 1.1), население округаза последние годы несколько сократилось.
Таблица 1.1. 
Численность населения Тугулымского муниципального округа
	Населенный пункт
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Тугулымский муниципальный округ, в т.ч.:
	19331
	19078
	18683
	17402
	17096

	п.г.т. Тугулым
	5553
	5616
	5542
	5277
	5150



Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта
Расходы бюджета в области транспортной инфраструктуры регламентируются муниципальной программой «Развитие дорожной сети ТГО» на 2021-2027. В рамках программы за период 2021-2023 гг. были выполнены следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:
· Асфальтирование дороги по ул. Школьная - ул. Октябрьская в п.г.т. Тугулым (0,750 м)
· Строительство дороги до кладбища в с. Трошково (0,570 км)
· Ремонт дороги по ул. Юбилейная в д. Ядрышникова (0,450 км)
· Ремонт участка дороги в д. Юшкова (0,100 км)
· Ремонт дороги от Федеральной трассы в сторону д. Мостовщики (6,0 км)
· Ремонт дороги д. Луговая - д. Александровка (5,0 км)
· Ремонт дороги с. Мальцево, ул. Озерная (0,46 км), ул. Лесная (0,47 км), пер. Озерный (0,113 км),  ул. Садовая (0,26 км).
· Ремонт дороги п. Ертарский, ул. Красный Пахарь (1,6 км)
· Ремонт моста п. Заводоуспенский, ул. Красный Хутор
· Ремонт моста через р. Пышма в с. Яр
· Устройство тротуара вдоль дороги по ул. Садовая, п.г.т. Тугулым
· Ремонт дороги по ул. Ветлечебницы, п.г.т. Тугулым
· Ремонт участка дороги по ул. Федюнинского, п.г.т. Тугулым
· Ремонт дороги на территории кладбища в п. Юшала
· Ремонт дороги по ул. Школьная в п. Ертарский
· Разработка водоотводных канав в п. Юшала
· Выполнение работ по устройству 10 съездов к домам по ул. Ленина в с. Верховино
· Ремонт автодороги по ул. Ленина в п.г.т. Тугулым
· Содержание дорог по территориальным управам
· Содержание и ремонт линий электроосвещения дорог местного значения по управам

Оценка транспортного спроса
Потребность в передвижении называют транспортным спросом. Он выражается в виде пассажиропотоков, грузопотоков, пешеходных потоков, объемов движения и перевозки, общей подвижности населения. При этом вся инфраструктура общественного транспорта, подвижной состав и другие составляющие (или комплекс параметров, их характеризующих) - транспортное предложение. Транспортное предложение на прямую воздействует на транспортный спрос, при качественной модернизации транспортной системы или отдельных её элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспортного спроса. Транспортный спрос определяется показателями транспортной подвижности населения. Подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении зависит от уровня развития общества, социальной структуры, уклада жизни, характера расселения по территории округа, культурно-бытовых потребностей, концентрации мест жительства и мест работы, градостроительного развития территории. 
В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения с определенными целями к объектам тяготения. Можно выделить основные группы объектов тяготения:
- Объекты социальной сферы. Учебные - поездки учащихся в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15-25%. Культурно-бытовые - поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.
- Объекты трудовой деятельности. Служебные - поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей. Трудовые - поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50-60%.
Городской округ характеризуется удовлетворительным уровнем транспортного спроса.
На территории округа пассажирские перевозки наземным транспортом представлены маршрутами:
· 9 Тугулым - ст. Тугулым
· 133 Тугулым - д. Дубровина
· 134 Тугулым - д. Ядрышникова
· 135 Тугулым - пос. Юшала
· 136 Тугулым - пос. Луговской
· 137 Тугулым - с. Яр
· 749 Ертарский - Тюмень
· 763 Луговской - Тюмень
· 784 Заводоуспенское - Тюмень
· 787 Зубково - Тюмень
[bookmark: _Toc179465415]1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта
В системе транспортного обслуживания городского округа участвует автомобильный, ж/д транспорт. 
[bookmark: _Toc179465416]1.3.1. Автомобильный транспорт
[bookmark: _Hlk87775628]Важнейшей транспортной осью Тугулымского муниципального округа является федеральная автомобильная дорога М-12 «Восток», которая пересекает территорию округа в широтном направлении и обеспечивает внешние связи округа. Наиболее крупные автодороги регионального значения: 
· а/д 65К-0003380 Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский от км 245+855 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень", 
· а/д 65К-0003400 Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское от км 270+100 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень", 
· а/д 65К-0003390 Подъезд к д. Галашова от км 262+545 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень". 
В административном центре округа – п.г.т Тугулым – основными транспортными осями являются:
· ул. Ленина – основная широтная транспортная ось поселка. На участке ул. Ленина от ул. Октябрьской до ул. Школьной сформирована общественно-деловая зона поселка – здесь расположены объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения (учреждения образования, здания администрации, магазины и др.);
· ул. Федюнинского, ул. Объездная – формируют основные транзитные оси поселка, продолжаются в региональной а/д 65 ОП РЗ 65К-0003400 Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское;
· ул. Дорожная – связывает поселок с федеральной а/д М-12 «Восток».
На территории округа располагаются обустроенные и необустроенные остановочные пункты:

66 ОП РЗ 65К-0003390:
- Трошково 
- Зубково 
- Ивановка 
- Лагерь Гурино 
- Щелконогова 
- Поворот на Полуденку (необустр.)
- Ошкуково, Школа 
- Ошкуково (необустр.)
- Журавлева (необустр.)
65 ОП РЗ 65К-0003380:
- Юшала 
- Яр 
- Поворот на Яр 
- Большой Рамыл 
- Потаскуева (необустр.)
- Ертарский-1 (необустр.)
- Ертарский-2 (необустр.)
65К-2901000:
- Малахова 
- Демино 
- Нижняя Коркина 
- Пилигримова 
- Луговая (необустр.)
М-12:
- Поворот на Юшалу (необустр.)
- Поворот на Бахметское (необустр.)
- Станция Тугулым (необустр.)
- Поворот на Журалеву (необустр.)
- Поворот на Тугулым (необустр.)
- Поворот на Колобову (необустр.)
- Поворт на Лучинкину (необустр.)
- Поворот на Кармак (необустр.)
- Поворот на Мальцево 
65 ОП РЗ 65К-0003400:
- Заводоуспенское – Конечная 
- Поворот на Цепошникову (необустр.)
- Калачики 
- Поворот на Луговую 
65К-0003410:
- Поворот на Колобову (необустр.)
- Юшкова 
- Ядрышникова 
65К-0003420:
- Кармак 
- Верховино 
- Полушина 
- Дубровино (необустр.)
Тугулым:
- Западная 
- Химлесхоз 
- Ул. Ленина (необустр.)
- Центральная площадь (необустр.)
- Магазин Ермак (необустр.)
- Сельхозуправление 
- Магазин Доброцен (необустр.)
- ул. Полевая (необустр.)
- Д/с Теремок 
- ул. Дорожная.

[bookmark: _Toc179465417]1.3.2. Водный транспорт
На территории городского округа регулярное сообщение водным транспортом отсутствует.
[bookmark: _Toc179465418]1.3.3. Воздушный транспорт
[bookmark: _Toc468453365]На территории городского округа регулярное сообщение воздушным транспортом отсутствует.
[bookmark: _Toc179465419]1.3.4. Железнодорожный транспорт
Территорию округа в центральной части в широтном направлении пересекает ж/д линия Свердловской железной дороги. На территории находятся ж/д станции: Юшала, Бахметское, Тугулым, 2083 км, Кармак, 2102 км.
[bookmark: dst100040][bookmark: _Toc179465420]1.4.Характеристика сети дорог Тугулымского муниципального округа, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог
Транспортная инфраструктура автомобильного транспорта представлена автомобильными дорогами федерального, регионального, а также местного значения. Общая протяженность дорог на территории округа составляет 909,16км. Общая характеристика дорожной сети на территории округа представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Протяженность дорог на территории Тугулымского муниципального округа
	№ п/п
	Показатели
	Протяженность, км

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	909,16

	1.1
	Федерального значения
	51

	1.2
	Регионального и межмуниципального значения
	265,601

	1.3
	Местного значения
	592,5627



Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории округа, представлен в таблице 1.3[footnoteRef:2]. [2:  Принят в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области №737-ПП от 14.06.2011] 

Таблица 1.3
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих по территории Тугулымского муниципального округа
	Идентификационный номер а/д
	Наименование а/д
	Протяженность а/д, км

	65 ОП РЗ 65К-0003380
	Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский от км 245+855 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень"
	37,206

	66 ОП РЗ 65К-0003381
	Подъезд к д. Большой Рамыл от км 23+148 а/д "Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский"
	1,037

	66 ОП РЗ 65К-0003382
	Подъезд к д. Малый Рамыл от км 23+148 а/д "Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский"
	0,858

	66 ОП РЗ 65К-0003383
	Подъезд к д. Комарова от км 27+888 а/д "Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский"
	1,49

	66 ОП РЗ 65К-0003384
	Подъезд к д. Потаскуева от км 31+255 а/д "Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский"
	0,868

	66 ОП РЗ 65К-0003385
	Подъезд к п. Ертарский от км 37+206 а/д "Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский"
	1,251

	66 ОП РЗ 65К-0003390
	Подъезд к д. Галашова от км 262+545 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень"
	42,62

	66 ОП РЗ 65К-0003391
	Подъезд к с. Трошково от км 32+314 а/д "Подъезд к д. Галашова"
	1,35

	65 ОП РЗ 65К-0003400
	Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское от км 270+100 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень"
	47,774

	65 ОП РЗ 65К-0003401
	Подъезд к п.г.т. Тугулым от км 4+490 а/д "Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское"
	1,412

	65 ОП РЗ 65К-0003402
	Подъезд к п. Луговской от км 16+099 а/д "Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское"
	1,86

	65 ОП РЗ 65К-0003403
	Подъезд к д. Калачики от км 31+931 а/д "Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское"
	0,2

	65 ОП РЗ 65К-0003404
	Подъезд к д. Цепошникова от км 35+867 а/д "Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское"
	0,433

	65 ОП РЗ 65К-0003405
	Подъезд к п. Заводоуспенское от км 47+774 а/д "Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское"
	0,637

	65 ОП РЗ 65К-0003410
	Подъезд к д. Ядрышникова от км 274+610 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень"
	11,152

	65 ОП РЗ 65К-0003430
	Подъезд к с. Верховино - д. Дубровина от км 281+570 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень"
	24,124

	65 ОП РЗ 65К-2802000
	г. Талица - п.г.т. Тугулым
	33,51

	65 ОП РЗ 65К-2825000
	с. Яр - с. Куяровское
	3,084

	65 ОП РЗ 65К-2901000
	д. Луговая - с. Яр
	21,532

	65 ОП РЗ 65К-2901110
	Подъезд к д. Нижняя Коркина от км 10+430 а/д "д. Луговая - с. Яр"
	0,52

	65 ОП РЗ 65К-2901120
	Подъезд к с. Демино от км 12+840 а/д "д. Луговая - с. Яр"
	0,403

	65 ОП РЗ 65К-2901130
	Подъезд к д. Малахова от км 16+208 а/д "д. Луговая - с. Яр"
	0,54

	65 ОП РЗ 65К-2901140
	Подъезд к с. Яр от км 21+532 а/д "д. Луговая - с. Яр"
	0,98

	65 ОП РЗ 65К-2902000
	п.г.т. Тугулым - ст. Тугулым
	4,732

	65 ОП РЗ 65К-2903000
	п.г.т. Тугулым, ул. Пионерская (подъезд к базе ДРСУ)
	0,457

	65 ОП РЗ 65К-2904000
	с. Трошково - с. Зубково
	12,143

	65 ОП РЗ 65К-2905000
	Соединительная дорога от км 2+468 а/д "п.г.т. Тугулым - ст. Тугулым" до км 265+245 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень"
	0,491

	65 ОП РЗ 65К-2909000
	с. Зубково - д. Ермакова
	7,762

	65 ОП РЗ 65К-2822000
	с. Пеньки - п. Ертарский
	5,175

	ВСЕГО
	265,601



Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории округа, представлен в Приложении 1.

Улично-дорожная сеть Тугулымского муниципального округа
Перечень объектов дорожной сети местного значения Тугулымского муниципального округа представлен в Приложении 1.
[bookmark: _Hlk215500075]Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения и их отнесение к категориям автомобильных дорог на территории округа осуществляется в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
[bookmark: dst100041][bookmark: _Toc179465421]1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)
Количество транспорта на территории Тугулымского муниципального округа представлен в таблице 1.4. 
Таблица 1.4
Количество транспорта в Тугулымском муниципальном округе, ед.
	Показатель
	Единица измерения
	Значение показателя

	Уровень автомобилизации 
	авт./1000 жит
	293

	Кол-во автомобилей
	шт
	5009



Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно на придомовых территориях. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. На территории округа дефицита парковочных мест не наблюдается. 
Хранение автомобильного транспорта общего пользования и грузового транспорта осуществляется на территории хозяйствующих предприятий.
На территории округа расположены объекты придорожного сервиса (таблица 1.5).
Таблица 1.5
Характеристика объектов придорожного сервиса
	Наименование сооружения
	Местоположение

	ГАЗПРОМНЕФТЬ / .АЗС №109
	623650 п. Тугулым, ул. Восточная, 25

	Авто Заправка / АЗС Kompas
	623651 Р351, справа, п. Тугулым, ул. Дорожная, 21Г

	Сибнефть / АЗС №-Ф
	623660 д. Луговая, ул. Центральная

	Авто Заправка / кААЗС
	п. Юшала, ул. Крупской

	Ашойл / АЗС №4
	Р351, 287 км, справа, с. Мальцево

	Шиномонтаж
	Комсомольская ул., 36, посёлок Юшала

	Автосервис
	ул. Ленина, 6, посёлок Юшала

	Автосервис
	Советская ул., 38, посёлок Юшала

	Автосервис, автотехцентр
	ул. Лейтенанта Пятых, 22Б, посёлок Тугулым

	Шиномонтаж
	ул. Ленина, 198, п. г. т. Тугулым

	СТО шиномонтаж
	ул. Строителей, Г-1Б, п. г. т. Тугулым

	Автосервис, автотехцентр
	ул. Максима Горького, 16В, п. г. т. Тугулым

	Автосервис
	Дорожная ул., 21Б, п. г. т. Тугулым



[bookmark: dst100042][bookmark: _Toc179465422]1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. 

Автомобильный транспорт
На территории округа пассажирские перевозки наземным транспортом представлены маршрутами:
· 9 Тугулым - ст. Тугулым
· 133 Тугулым - д. Дубровина
· 134 Тугулым - д. Ядрышникова
· 135 Тугулым - пос. Юшала
· 136 Тугулым - пос. Луговской
· 137 Тугулым - с. Яр
· 749 Ертарский - Тюмень
· 763 Луговской - Тюмень
· 784 Заводоуспенское - Тюмень
· 787 Зубково - Тюмень
Водный транспорт
На территории округа регулярное сообщение водным транспортом отсутствует.

Воздушный транспорт 
На территории округа регулярное сообщение воздушным транспортом отсутствует.

Железнодорожный транспорт 
На территории округа действуют ж/д маршруты (электрички):
№7322 Талица – Тюмень
№4323/6703 Тюмень – Екатеринбург-Пасс.
№7254/7324 Екатеринбург-Пасс.- Богандинская.

[bookmark: dst100043][bookmark: _Toc179465423]1.7. Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности
В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) не должны превышать 30 мин. Применительно к муниципальному округу данные мероприятия выполняются – из-за небольших размеров селитебных территорий и наличия остановок в населенных пунктах. 
На территории округа движение пешеходов осуществляется преимущественно по проезжим частям. Так, тротуары и пешеходные переходы частично присутствуют на территории п.г.т Тугулым (таблица 1.6)[footnoteRef:3]. На территории остальных населенных пунктов пешеходная инфраструктура преимущественно отсутствует. [3:  Принято в соответствии с ПОДД п.г.т Тугулым] 

Таблица 1.6
Перечень тротуаров, п.г.т Тугулым
	Наименование улицы
	Начало участка, км+м
	Конец участка, км+м
	Протяженность, м

	Ленина
	0+000
	2+100
	2100

	Комсомольская
	0+130
	0+230
	100

	Школьная
	0+680
	1+240
	560

	Федюнинского
	0+000
	0+730
	730

	Советская
	0+000
	0+540
	540



Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории округа не предусмотрены.
[bookmark: _Toc179465424]1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств
В настоящее время на территории округа отсутствуют транспортные хабы, перегрузочные площадки или какие-либо крупные потребители услуг грузового транспорта. Грузоперевозки по территории округа осуществляются с целью текущего обслуживания предприятий и организаций округа, обслуживания граждан. Информация по грузовым автомобильным перевозкам внутри округа отсутствует.
Обслуживанием автомобильных дорог занимаются организации, работающие в рамках муниципальных контрактов по ремонту асфальтобетонного покрытия и щебенению, содержанию автомобильных дорог.
Качество содержания дорог находится на удовлетворительном уровне, в зимнее время осложнено погодными условиями.
[bookmark: _Toc179465425]1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
Согласно анализу аварийности за период 2021-2023 гг., на территории Тугулымского муниципального округа произошло  575 ДТП (таблица 1.7). В 2021 году произошло 183 ДТП, в 2022 – 179 ДТП, в 2023 – 213 ДТП.  В результате ДТП 56 человек ранено, 22 – погибло.
Таблица 1.7
Информация о ДТП на территории Тугулымского муниципального округа за период 2021-2023 гг.
	№ п/п
	Показатель
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1
	Общее количество ДТП 
	183
	179
	213

	2
	Количество погибших
	8
	12
	2

	3
	Количество раненых
	9
	25
	22

	4
	Распределение ДТП по видам

	
	- столкновение
	82
	67
	102

	
	- опрокидывание
	11
	11
	3

	
	- наезд на стоящее транспортное средство
	22
	29
	27

	
	- наезд на препятствие
	30
	30
	33

	
	- наезд на пешехода
	5
	7
	3

	
	- наезд на велосипедиста
	2
	2
	3

	
	- наезд на гужевой транспорт
	
	
	

	
	- падение пассажира
	1
	
	

	
	- тройное ДТП
	
	
	

	
	- бесконтактное ДТП
	7
	12
	12

	
	- иной вид ДТП
	3
	2
	5

	5
	Распределение ДТП по времени свершения

	5.1
	По месяцам
	
	
	

	
	январь
	9
	17
	12

	
	февраль
	26
	24
	28

	
	март
	35
	40
	45

	
	апрель
	49
	56
	60

	
	май
	66
	71
	77

	
	июнь
	80
	82
	95

	
	июль
	95
	102
	114

	
	август
	102
	118
	133

	
	сентябрь
	122
	131
	149

	
	октябрь
	137
	143
	166

	
	ноябрь
	157
	164
	186

	
	декабрь
	183
	179
	213

	5.2
	По часа суток
	
	
	

	
	с 0:00 до 1:00
	6
	7
	8

	
	с 1:00 до 2:00
	
	6
	5

	
	с 2:00 до 3:00
	6
	4
	3

	
	с 3:00 до 4:00
	1
	1
	3

	
	с 4:00 до 5:00
	
	4
	5

	
	с 5:00 до 6:00
	3
	2
	5

	
	с 6:00 до 7:00
	
	2
	3

	
	с 7:00 до 8:00
	3
	6
	8

	
	с 8:00 до 9:00
	8
	5
	11

	
	с 9:00 до 10:00
	8
	10
	11

	
	с 10:00 до 11:00
	20
	8
	8

	
	с 11:00 до 12:00
	9
	13
	9

	
	с 12:00 до 13:00
	14
	18
	15

	
	с 13:00 до 14:00
	11
	5
	14

	
	с 14:00 до 15:00
	8
	11
	8

	
	с 15:00 до 16:00
	8
	9
	10

	
	с 16:00 до 17:00
	14
	12
	20

	
	с 17:00 до 18:00
	11
	8
	14

	
	с 18:00 до 19:00
	10
	7
	14

	
	с 19:00 до 20:00
	13
	10
	9

	
	с 20:00 до 21:00
	7
	9
	5

	
	с 21:00 до 22:00
	6
	13
	11

	
	с 22:00 до 23:00
	9
	2
	7

	
	с 23:00 до 0:00
	8
	7
	7



Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются: столкновение, наезд на стоящее ТС, наезд на препятствие.
Согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации», аварийно-опасный участок дороги (место концентрации ДТП): Участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.
Согласно данным рекомендациям, места концентрации ДТП на территории округа отсутствуют.
Возникновение дорожно-транспортных происшествий связано с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Отсутствие тротуаров, пешеходных дорожек, технических средств ОДД на улицах населенных пунктов приводит к увеличению нарушений ПДД среди пешеходов.
На увеличение количества наездов на препятствия влияют недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, в т.ч.:
· дефекты покрытия;
· неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети;
· отсутствие освещения;
· отсутствие пешеходной инфраструктуры.
На увеличение количества столкновений влияет неправильное применение, отсутствие, плохая видимость дорожных знаков.
[bookmark: dst100046][bookmark: _Toc179465426]1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения
[bookmark: _Toc437427538]Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:
1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.
2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.
3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.
4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.
5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.
6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.
Транспорт является одним из крупных загрязнителей окружающей среды на территории округа. Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработанных газов транспортных двигателей. Почти стопроцентное содержание жидких и газообразных веществ в выбросах от автотранспорта приводит к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.
[bookmark: dst100047][bookmark: _Toc179465427]1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального округа
В ходе разработки программы был выполнен обзор имеющихся документов территориального планирования, которые предусматривают, в т.ч., мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры округа. Так, была проанализирована схема территориального планирования Свердловской области (утверждена постановлением №426-П от 15.06.2023). СТП предусматривает:
· Строительство Подходы к мостовому сооружению через р. Пышма на а/д «Подъезд к р.п.Юшапа - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» (0,6 км), 2026 г
· Строительство а/д с. Зубково - д. Ермакова (6 км), 2025 г
Кроме того, были проанализированы генеральные планы населенных пунктов, входящих в состав округа:
Тугулымский муниципальный округ (утвержден решением Думы Тугулымского муниципального округа №73 от 26.12.2012)
· Рабочий поселок Тугулым (утвержден решением Думы Тугулымского муниципального округа №76 от 26.12.2012)
· Д. Журавлева, д. Филина, п. Кармак, с. Верховино, с. Лучинкино, с. Ошкуково, д. Гилёва (утверждены решением Думы Тугулымского муниципального округа №40 от 05.07.2013)
· Д. Калачики, п. Юшала (утверждены решением Думы Тугулымского муниципального округа №44 от 25.04.2014)
· П. Луговской (утвержден решением Думы Тугулымского муниципального округа №26 от 29.04.2015)
· С. Мальцево (утвержден решением Думы Тугулымского муниципального округа №13 от 17.04.2020)
· Д. Мостовщики (утвержден решением Думы Тугулымского муниципального округа №14 от 17.04.2020).
Генеральные планы содержат следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:
1. Тугулымский муниципальный округ:
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–п. Чаплык (Тюменский район); 
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Щелконогова, с реконструкцией моста через реку Айба; 
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенный пункт п. Бахметское – автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»; 
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское – с. Мальцево, с реконструкцией имеющихся на данной автодороге мостов; 
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Тямкина–автодорога, соединяющая с. Ошкуково и д. Щелконогова; 
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Журавлева–д. Тямкина; 
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Дубровина; 
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Чураки–д. Ядрышникова; 
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Ядрышникова–п. Кармак; 
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенный пункт с. Лучинкино–автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»; 
- строительство автомобильного моста через р. Пышма в с. Яр; 
- ремонт межпоселковых дорог местного значения; 
- установка новых и реконструкция старых остановочных пунктов; 
- строительство комплекса зданий и сооружений объектов дорожного сервиса (АЗС, СТО, кафе, магазины, и т.п.): д. Луговая, с. Верховино, д. Гилева; 
- строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек; 
- строительство путепровода через железнодорожную магистраль на автодороге местного значения вблизи п. ж/д ст. Тугулым; 
- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты с. Зубково–с. Ермакова (Слободо-Туринский район)
2. Рабочий поселок Тугулым:
- проектирование и строительство внутренних автодорог в рабочем поселке Тугулым
- реконструкция улично–дорожной сети в соответствии с нормативными параметрами
3. д. Журавлёва:
- реконструкция и строительство улиц, протяженность 8,85 км
4. д. Филина:
- реконструкция и строительство дорог, протяженность 15,51 км
5. п. Кармак:
- реконструкция и строительство дорог, протяженность 13,6 км
6. с. Верховино:
- реконструкция и строительство дорог, протяженность 17,55 км
7. с. Лучинкино:
- реконструкция и строительство дорог, протяженность 4,9 км
8. с. Ошкуково:
- реконструкция и строительство дорог, протяженность 11,44 км
9. д. Калачики:
- реконструкция и строительство дорог, протяженность 3,49 км
10. п. Юшала:
- реконструкция и строительство дорог, протяженность 91,33 км
11. п. Луговской:
- реконструкция и строительство дорог, протяженность 30,65 км
12. с. Мальцево:
- реконструкция и строительство дорог, протяженность 21,5 км
13. д. Мостовщики:
- реконструкция и строительство дорог, протяженность 6,67 км.

[bookmark: _Toc179465428]1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального округа
При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ(ред. от 10.01.2021);
2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 17.01.2021) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Обезопасности дорожного движения»;
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 01.03.2021)«О Правилах дорожного движения»;
5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитныезоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
7. Приказ Минтранса России от 26.05.2016 № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
8. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
9. ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах».
10. ОДМ 218.4.0052010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.
11.  «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» № ОС-555-р от 19.06.2003.
12. Устав Тугулымского муниципального округа
13. Схема территориального планирования Свердловской области
Таким образом на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.
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На территории Тугулымского муниципального округа действует муниципальная программа «Развитие дорожной сети ТГО», которая предусматривает расходы местного бюджета в области транспортной инфраструктуры. Расходы в разрезе по годам составляют:
· 2024 год – 87 299 тыс. руб.;
· 2025 год – 85 599 тыс. руб.;
· 2026 год – 51 213,5 тыс. руб.;
· 2027 год – 53 282,9 тыс. руб.
На период 2024-2027 программой предусмотрены следующие мероприятия:
· Ремонт дороги в с. Ошкуково от здания МАОУ Ошкуковская СОШ №31 до Федеральной автотрассы (1,340 км)
· Ремонт дороги п. Тугулым, ул. Лейтенанта Пятых (0,5 км)
· Ремонт дороги п. Ертарский, ул. Красный Пахарь (1,6 км)
· Ремонт моста п. Заводоуспенский, ул. Красный Хутор
· Ремонт тротуара в п.г.т. Тугулым, вдоль дороги по ул. Патриса Лумумбы
· Ремонт моста (водопропускного сооружения) по ул. Федюнинского в п.г.т. Тугулым
· Текущий ремонт автомобильных дорог по сельским (поселковым) управам
· Ремонт автомобильной дороги с. Ошкуково - д. Журавлева на участке от ул. Молодежная до перекрестка ул. Павлика Морозова - ул. Калинина (0,31 км)
· Ремонт моста через р. Малый Кармак в с. Мальцево по ул. Декабристов
· Содержание дорог по территориальным управам
· Содержание и ремонт линий электроосвещения дорог местного значения по управам
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Демографическая ситуация
Прогнозная численность населения представлена в таблице 2.1.Прогноз численности населения проведен в соответствии с динамикой численности населения на период 2020-2024 г.г (таблица 1.1).
Таблица 2.1
Прогноз численности населения Тугулымского муниципального округа
	Населенный пункт
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2034-2038

	Тугулымский муниципальный округ, в т.ч.:
	17096
	16800
	16500
	16200
	15900
	14400
	12900

	п.г.т Тугулым
	5150
	5070
	4990
	4910
	4880
	4580
	4280



Объем планируемого жилищного строительства
Прогноз строительства жилья на территории Тугулымского муниципального округа проводился в рамках разработки генерального плана. Жилой фонд по Тугулымскому муниципальному округу на проектные периоды определен из расчета жилой обеспеченности на первую очередь –31,88 м2/чел, на расчетный срок – 54,5 м2/чел.
Таблица 2.2. 
Характеристики жилого фонда Тугулымского муниципального округа
	Показатель
	Ед. изм. 
	Сущ. положение (2010 г.)[footnoteRef:4] [4:  Дата разработки Генерального плана] 

	Первая очередь (2020 г.)
	Расчетный срок (2030 г.)

	1 Объем жилищного фонда,
	тыс. м2
	531,3
	753,05
	838,05

	2 Общий объем нового жилищного строительства
	тыс. м2
	-
	221,75
	688,3

	3Средняя жилищная обеспеченность, в т.ч.:
	кв.м/чел
	23,9
	31,88
	54,5
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[bookmark: _Toc179465432]2.2. Прогноз транспортного спроса Тугулымского муниципального округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального округа
На расчетный срок генеральным планом предусматривается строительство автомобильных дорог (раздел 1.11). Строительство автомобильных дорог позволит открыть новые маршруты движения общественного транспорта. Генеральным планом предлагается запустить маршруты: 
1. р. п. Тугулым–п. Юшала–с. Яр–п. Луговской–р. п. Тугулым. Протяженность данного маршрута составит: 73.8 км; 
2. р. п. Тугулым–с. Ошкуково–д. Тямкина–д. Чураки–д. Дубровина–д. Полушина– с. Верховино–п. Кармак–д. Ядрышникова–д. Юшкова–д. Колобова– р. п. Тугулым. Протяженность маршрута составит: 100.7 км
3. р. п. Тугулым– п. Туринская Слобода


Таблица 2.3
Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по пассажирским маршрутам регулярных перевозок
	Показатель
	Ед.изм.
	Прогноз

	
	
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029-2033

	Количество маршрутов
	ед.
	10
	10
	10
	10
	10
	13



Деятельность водного и воздушного транспорта на территории Тугулымского муниципального округа не осуществляется и на перспективу не планируется.
Таблица 2.4
Показатели перевозок ж/д транспортом до 2033 года
	Показатель
	Ед.изм.
	Прогноз

	
	
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029-2033

	Количество маршрутов 
	ед.
	На территории округа регулярная деятельность водного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется

	Протяженность маршрутов
	км
	

	Количество выполненных рейсов
	ед.
	



Таблица 2.5
Показатели перевозок воздушным транспортом до 2033 года
	Показатель
	Ед.изм.
	Прогноз

	
	
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029-2033

	Количество маршрутов 
	ед.
	На территории округа регулярная деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется

	Протяженность маршрутов
	км
	

	Количество выполненных рейсов
	ед.
	



На расчетный срок предусматривается сохранение существующих маршрутов.
Таблица 2.6
Показатели деятельности водного транспорта до 2033 года
	Показатель 
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029- 2033

	Количество маршрутов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
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В период реализации Программы развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта не предусмотрено осуществление деятельности водного и воздушного транспорта.
На расчетный срок предусматривается сохранение существующих станций и ж/д линий.
Приоритетным видом транспорта на срок действия программы остается наземный транспорт. Предполагается сохранение существующих остановочных пунктов (28 шт), а также оборудование23 остановочных пунктов (в т.ч. установка автопавильона, дорожных знаков, освещения):
· обустройство остановочных пунктов на а/д М-12: Поворот на Юшалу, Поворот на Бахметское, Поворот на Журалеву, Поворот на Тугулым, Поворот на Колобову, Поворт на Лучинкину , Поворот на Кармак
· обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003390: Поворот на Полуденку, Ошкуково, Журавлева
· обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003380: Потаскуева, Ертарский-1, Ертарский-2
· обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-2901000 - Луговая, на а/д 65К-0003400 - Поворот на Цепошникову, на а/д 65К-003410 -  Колобова, на а/д 65К-0003420 - Дубровино
· обустройство остановочных пунктов в п.г.т Тугулым: ул. Ленина, Центральная площадь, Магазин Ермак, Магазин Доброцен, ул. Полевая.
Кроме того, предусматривается строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек.
На расчетный срок предусматривается сохранение ж/д станций (Юшала, Бахметское, Тугулым, 2083 км, Кармак, 2102 км).
Таблица 2.7
Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры
	Показатель
	Ед.
изм.
	Прогноз

	
	
	2024 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	Железнодорожные станции 
	ед. 
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Причал, пристань, порт
	ед. 
	00
	0
	0
	0
	0
	0

	Аэропортов 
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных)
	ед. 
	51 (28)
	51(40)
	51(47)
	51(51)
	51(51)
	51(51)

	Протяженность автомобильных дорог
	км
	см.раздел 2.4


[bookmark: dst100054][bookmark: _Toc179465434]2.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального округа
Основными направлениями развития дорожной сети округа в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет содержания автомобильных дорог.
Кроме того, предусмотрены мероприятия по реконструкции и ремонту автомобильных дороги искусственных сооружений на них, строительство автомобильных дорог(таблица 2.8).
Таблица 2.8
Прогнозные значения развития дорожной сети до 2033 года, км
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029- 2033

	Построенных а/д, км
	-
	9,44
	12,88
	16,33
	19,77
	52,99

	Реконструированных а/д, км
	-
	2
	9,88
	18,645
	22,845
	57,465

	Отремонтированных а/д (в т.ч. капитальный ремонт), км
	0,87
	17,75
	39,14
	59,036
	73,496
	0,87


[bookmark: dst100055][bookmark: _Toc179465435]2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
[bookmark: _Hlk87875776]Уровень автомобилизации на расчетный срок для определения потребностей транспортной инфраструктуры, принимается на уровне 475единиц/1000 жителей.
Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2033 года, представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9
Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2033 года, ед.
	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029- 2033

	Уровень автомобилизации, авт./1000 жителей
	298
	303
	308
	313
	338

	Количество транспорта, ед.
	4882
	4773
	4659
	4539
	3842



[bookmark: dst100056][bookmark: _Toc179465436]2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Предполагается постепенное снижение количества ДТП. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по содержанию, ремонтам, строительству а/д и пешеходной инфраструктуры.
Таблица 2.10
Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до2033 года
	№
п/п 
	Показатели 
	Ед. изм. 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028- 2033

	1 
	Число
зарегистрированных
ДТП
	ед. 
	213
	213
	200
	180
	160
	60



В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:
постоянно возрастающая мобильность населения
пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;
несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети всех населённых пунктов;
Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
Поддержание обустройства автомобильных дорог общего пользования.
Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

[bookmark: _Toc179465437]2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения
Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:
уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;
стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:
разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;
обустройство АЗС колонкой с газомоторным топливом.
Уменьшение выбросов вредных веществ возможно также при более рациональной схеме организации движения на маршруте транспортных средств, снижающей время движения транспортных средств по улично-дорожной сети, количество остановок, время задержек, повышающей скорость сообщения. Необходимо добиваться как можно меньшего времени движения транспортных средств на переходных режимах, поскольку именно при переходных режимах наблюдается повышенный выброс загрязняющих веществ. 
Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха, также связаны с мероприятиями, принимаемыми для улучшения общей транспортной ситуации в населенных пунктах. К таким мероприятиям, помимо действий, связанных с улучшением эксплуатационных свойств транспортных средств, качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и средства организации дорожного движения, а именно:
применение экологических добавок в дорожном полотне.
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[bookmark: dst100057][bookmark: dst100058][bookmark: dst100059][bookmark: _Toc179465438]3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА
Были разработаны 3 сценария на вариантной основе – вариант 1 (базовый), вариант 2 (реалистичный) и варианта 3 (оптимистичный).
Вариант 1(базовый). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ, без проведения реконструкций объектов транспортной инфраструктуры, содержание объектов транспортной инфраструктуры. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет снижение инвестиционной привлекательности территории, снижение численности населения за счет увеличения миграционного оттока, увеличение числа трудовых маятниковых миграций. Вариант предполагает содержание, ремонт а/д, а также разработку ПОДД и установку ТСОДД в соответствии с ПОДД.
Вариант 2(реалистичный). Развитие происходит в полном соответствии с прогнозными показателями с реализаций всех предложений. Вариант предполагает мероприятия, предусмотренные предыдущим вариантом, а также реализацию мероприятий по обустройству остановочных пунктов, реконструкции а/д. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет стабилизация инвестиционной привлекательности территории.
Вариант 3(оптимистичный). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне с опережением достаточного для обеспечения комфортабельности, и безопасности передвижения населения. Вариант предполагает мероприятия, предусмотренные предыдущим вариантом, а также реализацию мероприятий по: строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительство объектов придорожного сервиса. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок.
Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры до 2033 года
	Показатель 
	Ед.изм
	Существующееположение
	Вариант№1
	Вариант№2
	Вариант№3

	Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

	Количество маршрутов наземного транспорта
	ед. 
	10
	10
	10
	13

	Прогнозные показатели деятельности ж/д транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

	Количество маршрутов ж/д транспорта
	Ед.
	3
	3
	3
	3

	Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры

	Причалов, пристаней, портов
	ед
	0
	0
	0
	0

	речных вокзалов
	Ед.
	0
	0
	0
	0

	ж/д станций
	Ед.
	6
	6
	6
	6

	Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных)
	ед. 
	51(28)
	51(51)
	51(51)
	51(51)

	Содержание автомобильных дорог
	%
	100
	100
	100
	100

	Разработка ПОДД для улиц населенных пунктов
	%
	100
	100
	100
	100

	Оснащение улиц населенных пунктов ТСОДД в соответствии с ПОДД
	%
	100
	100
	100
	100

	Содержание системы уличного освещения
	%
	100
	100
	100
	100

	Протяженность отремонтированных а/д
	км
	-
	111,43
	111,43
	111,43

	Протяженность реконструированных а/д
	км
	-
	-
	54,765
	57,465

	Построенных а/д
	км
	-
	-
	-
	52,99

	Прогнозные значения уровня автомобилизации и безопасности дорожного движения

	Количество зарегистрированных ТС, ед.
	ед. 
	5009
	3842
	3842
	3842

	Кол-во ДТП 
	ед. /год
	213
	180
	90
	60



Все три варианта развития транспортной инфраструктуры удовлетворяют потребностям муниципального округа в настоящем времени, а также на перспективу до 2033г.
Регулярные пассажирские перевозки в настоящее время осуществляются по 10 наземным маршрутам и 3 ж/д маршрутам, обслуживают маршруты объекты транспортной инфраструктуры: остановочные пункты и ж/д станции. Вариантами развития транспортной инфраструктуры предполагается оборудование остановочных пунктов (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения):
· обустройство остановочных пунктов на а/д М-12: Поворот на Юшалу, Поворот на Бахметское, Поворот на Журалеву, Поворот на Тугулым, Поворот на Колобову, Поворт на Лучинкину , Поворот на Кармак
· обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003390: Поворот на Полуденку, Ошкуково, Журавлева
· обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003380: Потаскуева, Ертарский-1, Ертарский-2
· обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-2901000 - Луговая, на а/д 65К-0003400 - Поворот на Цепошникову, на а/д 65К-003410 -  Колобова, на а/д 65К-0003420 - Дубровино
· обустройство остановочных пунктов в п.г.т Тугулым: ул. Ленина, Центральная площадь, Магазин Ермак, Магазин Доброцен, ул. Полевая.
Кроме того, предусмотрено строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек.
Всеми вариантами предусмотрен ремонт а/д – 111,43 км.
Вторым и третьим вариантами предусмотрена реконструкция автомобильных дорог общей протяженностью 57,465 км.
Увеличение протяженности улично-дорожной сети предусмотрено третьим вариантом развития транспортной инфраструктуры – на 52,99 км за счет строительства:
автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–п. Чаплык (Тюменский район);
автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Тямкина–автодорога, соединяющая с. Ошкуково и д. Щелконогова;
автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Дубровина;
а/д с. Зубково - д. Ермакова
На расчетный срок предусматривается незначительное уменьшение уровня автомобилизации. 
Мероприятия вариантов развития транспортной инфраструктуры предусматривают наряду с программными комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, наряду с остальными мероприятиями, всеми вариантами предусматривается содержание автомобильных дорог – 100%. Всеми вариантами предлагается разработка ПОДД для улиц населенных пунктов и оснащение улиц ТСОДД (дорожные знаки, искусственные неровности, освещение и др.).
Экономически наиболее эффективным и отвечающим насущным потребностям Тугулымского муниципального округа представляется реализация третьего (оптимистичного) варианта развития транспортной инфраструктуры.



[bookmark: _Toc179465439]4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)
[bookmark: _Toc179465440]4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Воздушный транспорт
На территории Тугулымского округа развитие воздушного транспорта на перспективу не планируется.

Водный транспорт
На территории Тугулымского округа развитие водного транспорта на перспективу не планируется.

Железнодорожный транспорт
На территории Тугулымского округа планируется сохранение существующей ж/д инфраструктуры, развитие инфраструктуры не предусмотрено.

Автомобильный транспорт
В части автомобильных дорог предусматриваются мероприятия по содержанию, ремонту, реконструкции автомобильных дорог.
Содержание автомобильных дорог проводится ежегодно, включает в зимнее время: вывоз снега, устранение наледи; в летнее время: грейдирование автомобильных дорог, нанесение разметки; круглогодично: содержание технических средств организации дорожного движения (мытье, своевременная замена дорожных знаков, ремонт искусственных неровностей, установка недостающих дорожных знаков), содержание автобусных остановок (расчистка от снега остановочных площадок, ремонт и мытье павильонов), текущий (ямочный) ремонт дорог.
Таблица 4.1
Мероприятия в области автомобильного транспорта на территории Тугулымского муниципального округа
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки
	Источники финансирования, %

	
	
	Бюджетные средства

	
	
	Областной бюджет
	Бюджет округа

	1 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»
	2024-2033
	56
	44

	1.1 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский от км 245+855 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень"
	2025-2033
	100
	-

	1.2 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское от км 270+100 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" на участке от п.г.т Тугулым до п. Луговской
	2025-2033
	100
	-

	1.3 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к с. Верховино - д. Дубровина от км 281+570 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" на участке от федеральной а/д до с. Верховино
	2025-2028
	100
	-

	1.4 Ремонт дороги в с. Ошкуково от здания МАОУ Ошкуковская СОШ №31 до Федеральной автотрассы (1,340 км)
	2024-2025
	-
	100

	1.5 Ремонт дороги п. Тугулым, ул. Лейтенанта Пятых (0,5 км)
	2025
	-
	100

	1.6 Ремонт дороги п. Ертарский, ул. Красный Пахарь (1,6 км)
	2026-2027
	-
	100

	1.7 Ремонт моста п. Заводоуспенский, ул. Красный Хутор
	2026-2027
	-
	100

	1.8 Ремонт тротуара в п.г.т. Тугулым, вдоль дороги по ул. Патриса Лумумбы
	2027
	-
	100

	1.9 Ремонт моста (водопропускного сооружения) по ул. Федюнинского в п.г.т. Тугулым
	2024
	-
	100

	1.10 капитальный ремонт ул. Ленина в п.г.т Тугулым
	2026-2028
	-
	100

	1.11 капитальный ремонт ул. Объездная в п.г.т Тугулым
	2025
	-
	100

	1.12 Ремонт автомобильной дороги с. Ошкуково - д. Журавлева на участке от ул. Молодежная до перекрестка ул. Павлика Морозова - ул. Калинина (0,31 км)
	2024-2025
	-
	100

	1.13 Ремонт моста через р. Малый Кармак в с. Мальцево по ул. Декабристов
	2024
	-
	100

	1.14 капитальный ремонт ул. Мира, с. Верховино
	2025
	-
	100

	1.15 капитальный ремонт ул. Филиппова,с Верховино
	2026
	-
	100

	1.16 ремонт ул. Школьная,с. Трошково
	2025
	-
	100

	1.17 ремонт ул. Мира, с Трошково
	2026
	-
	100

	1.18 ремонт ул. Кирова, п. Ертарский
	2025-2026
	-
	100

	1.19 ремонт ул Карла Маркса, п. Ертарский
	2027-2028
	-
	100

	1.20 ремонт ул Розы Люксембург, п. Ертарский
	2029-2033
	-
	100

	1.21 ремонт ул Калинина, п. Ертарский
	2029-2033
	-
	100

	1.22 капитальный ремонт с обустройством тротуара ул. Насонова, п. Заводоуспенское
	2025-2026
	-
	100

	1.23 капитальный ремонт а/д от ул. Комсомольская до ул. Победы с обустройством тротуара, п. Заводоуспенское
	2027
	-
	100

	1.24 ремонт ул. Ленина, п. Заводоуспенское
	2026-2028
	-
	100

	1.25 ремонт ул. Комсомольская, ул. Пионерская в п. Заводоуспенское
	2029-2033
	-
	100

	1.26 ремонт ул. Школьная от ул Кайгородова до региональной а/д, с. Зубково
	2025-2026
	-
	100

	1.27 ремонт ул. Школьная, п. Луговской
	2025
	-
	100

	1.28 ремонт ул. 8 Марта, п. Луговской
	2026-2027
	-
	100

	1.29 ремонт улицы от ул Железнодорожная до ул 8 Марта, п. Луговской
	2028
	-
	100

	1.30 ремонт ул. Центральная, д. Луговая
	2025-2026
	-
	100

	1.31 ремонт ул Калинина, д. Журавлева
	2026
	-
	100

	1.32 капитальный ремонт с обустройством тротуара участка ул. Школьная от ул. Заводская до ул. Крупская, п. Юшала
	2027
	-
	100

	1.33 ремонт ул. Заводская, п. Юшала
	2025
	-
	100

	1.34 ремонт ул. Советская, п. Юшала
	2026-2027
	-
	100

	1.35 ремонт ул.Кондукторская, п. Юшала
	2027
	-
	100

	1.36 ремонт ул. Гоголя, п. Юшала
	2027-2028
	-
	100

	1.37 капитальный ремонт ул. Комсомольская, д. Ядрышникова
	2026
	-
	100

	1.38 капитальный ремонт ул. Октябрьская, д. Ядрышникова
	2027
	-
	100

	1.39 ремонт ул. Школьная, с. Яр
	2026
	-
	100

	1.40 ремонт ул. Ленина, с. Яр
	2027-2028
	-
	100

	1.41 ремонт ул. Центральная, с. Мальцево
	2025-2027
	-
	100

	2 Мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог»
	2024-2033
	83
	17

	2.1 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Щелконогова, с реконструкцией моста через реку Айба;
	2029-2033
	100
	-

	2.2 реконструкция а/д, соединяющей населенный пункт п. Бахметское–автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»;
	2025-2026
	100
	-

	2.3 реконструкция автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–с. Мальцево, с реконструкцией имеющихся на данной автодороге мостов;
	2029-2038
	100
	-

	2.4 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Журавлева–д. Тямкина;
	2029-2033
	100
	-

	2.5 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Чураки–д. Ядрышникова;
	2029-2033
	100
	-

	2.6 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Ядрышникова–п. Кармак;
	2026-2028
	100
	-

	2.7 реконструкция а/д, соединяющей населенный пункт с. Лучинкино–автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»;
	2027
	100
	-

	2.8 Реконструкция мостового перехода через р. Пышму на км 14+805 а/д «Подъезд к р.п.Юшапа - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»
	2024
	-
	100

	2.9 реконструкция ул. Пушкина в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара
	2026
	-
	100

	2.10 реконструкция ул. Войкова в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара
	2027-2028
	-
	100

	2.11 реконструкция ул. Комсомольская в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара
	2026
	-
	100

	2.12 реконструкция ул. Советская в п.г.т Тугулым с обустройством твердого покрытия и тротуара
	2029-2033
	-
	100

	2.13 реконструкция ул. Пионерская от ул. Советская до Тугулымской ЦРБ, п.г.т Тугулым
	2026-2027
	-
	100

	2.14 реконструкция ул Победы п Тугулым
	2027
	-
	100

	2.15 реконструкция с обустройством твердого покрытия и тротуара ул. Железнодорожная на участке от ул. Октябрьская до ул. Тугулымская, п. Луговской
	2026
	-
	100

	2.16 реконструкция с обустройством твердого покрытия, ул. Октябрьская, п. Луговской
	2027
	-
	100

	3 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения»
	2024-2033
	-
	100

	3.1 Содержание а/д Ядрышниковская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	3.2 Содержание а/д Зубковская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	3.3 Содержание а/д Двинская сельская управа 
	2024-2033
	-
	100

	3.4 Содержание а/д Мальцевская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	3.5 Содержание а/д Ертарская поселковая управа
	2024-2033
	-
	100

	3.6 Содержание а/д Набережная сельская управа 
	2024-2033
	-
	100

	3.7 Содержание а/д Яровская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	3.8 Содержание а/д Заводоуспенская поселковая управа
	2024-2033
	-
	100

	3.9 Содержание а/д Юшалинская  поселковая управа
	2024-2033
	-
	100

	3.10 Содержание а/д Луговская поселковая управа
	2024-2033
	-
	100

	3.11 Содержание а/д Тугулымская поселковая управа
	2024-2033
	-
	100

	3.12 Содержание а/д Верховинская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	3.13 Содержание а/д Ошкуковская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	4 Мероприятие «Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения»
	2024-2033
	-
	100

	4.1 Текущий ремонт а/д Ядрышниковская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	4.2 Текущий ремонт а/д Зубковская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	4.3 Текущий ремонт а/д Двинская сельская управа 
	2024-2033
	-
	100

	4.4 Текущий ремонт а/д Мальцевская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	4.5 Текущий ремонт а/д Ертарская поселковая управа
	2024-2033
	-
	100

	4.6 Текущий ремонт а/д Набережная сельская управа 
	2024-2033
	-
	100

	4.7 Текущий ремонт а/д Яровская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	4.8 Текущий ремонт а/д Заводоуспенская поселковая управа
	2024-2033
	-
	100

	4.9 Текущий ремонт а/д Юшалинская  поселковая управа
	2024-2033
	-
	100

	4.10 Текущий ремонт а/д Луговская поселковая управа
	2024-2033
	-
	100

	4.11 Текущий ремонт а/д Тугулымская поселковая управа
	2024-2033
	-
	100

	4.12 Текущий ремонт а/д Верховинская сельская управа
	2024-2033
	-
	100

	4.13 Текущий ремонт а/д Ошкуковская сельская управа
	2024-2033
	-
	100


[bookmark: _Toc179465441]4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
Предполагается развитие системы обслуживания населения наземным общественным пассажирским транспортом.Так, предполагается обустройство остановочных пунктов (в т.ч.:установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения):
· обустройство остановочных пунктов на а/д М-12: Поворот на Юшалу, Поворот на Бахметское, Поворот на Журалеву, Поворот на Тугулым, Поворот на Колобову, Поворт на Лучинкину , Поворот на Кармак
· обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003390: Поворот на Полуденку, Ошкуково, Журавлева
· обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003380: Потаскуева, Ертарский-1, Ертарский-2
· обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-2901000 - Луговая, на а/д 65К-0003400 - Поворот на Цепошникову, на а/д 65К-003410 -  Колобова, на а/д 65К-0003420 - Дубровино
· обустройство остановочных пунктов в п.г.т Тугулым: ул. Ленина, Центральная площадь, Магазин Ермак, Магазин Доброцен, ул. Полевая.
Кроме того, предполагается строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек.
Таблица 4.2
Мероприятия по развитию наземного транспорта общего пользования 
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки
	Источники финансирования, %

	
	
	Бюджетные средства

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет округа

	1 Мероприятие «Обустройство остановок общественного транспорта (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения)»
	2025-2027
	32
	-
	68

	1.1 обустройство остановочных пунктов на а/д М-12: Поворот на Юшалу, Поворот на Бахметское, Поворот на Журалево, Поворот на Тугулым, Поворот на Колобово, Поворот на Лучинкино , Поворот на Кармак
	2025-2026
	100
	-
	-

	1.2 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003390: Поворот на Полуденку, Ошкуково, Журавлева
	2025
	-
	-
	100

	1.3 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003380: Потаскуева, Ертарский-1, Ертарский-2
	2026
	-
	-
	100

	1.4 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-2901000 - Луговая, на а/д 65К-0003400 - Поворот на Цепошникову, на а/д 65К-003410 -  Колобова, на а/д 65К-0003420 - Дубровино
	2027
	-
	-
	100

	1.5 обустройство остановочных пунктов в п.г.т Тугулым: ул. Ленина, Центральная площадь, Магазин Ермак, Магазин Доброцен, ул. Полевая
	2025
	-
	-
	100

	2 Мероприятие «Строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек»
	2024-2033
	
	50
	50

	3 Мероприятие «Создание маршрутов наземного транспорта»
	2029-2033
	-
	-
	100

	3.1. р. п. Тугулым–п. Юшала–с. Яр–п. Луговской–р. п. Тугулым. Протяженность данного маршрута составит: 73.8 км; 
	2029-2033
	-
	-
	100

	3.2. р. п. Тугулым–с. Ошкуково–д. Тямкина–д. Чураки–д. Дубровина–д. Полушина– с. Верховино–п. Кармак–д. Ядрышникова–д. Юшкова–д. Колобова– р. п. Тугулым. Протяженность маршрута составит: 100.7 км 
	2029-2033
	-
	-
	100

	3.3. р. п. Тугулым– п. Туринская Слобода
	2029-2033
	-
	-
	100



Программой также предусмотрено мероприятие по содержанию существующих автобусных остановок (мероприятие предусмотрено разделом 4.1). Мероприятие предусматривает расчистку от снега остановочных площадок, ремонт и мытье павильонов. Также содержание остановок косвенно связано с содержанием ТСОДД (мытье, своевременная замена дорожных знаков) (мероприятие по содержанию ТСОДД предусмотрено разделом 4.1).
[bookmark: _Toc179465442]4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено сохранение обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса. Кроме того, предусматривается строительство дополнительных объектов придорожного сервиса (таблица 4.3).
Таблица 4.3
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта

	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки
	Источники финансирования, %

	
	
	Бюджетные средства
	Внебюджетные источники

	
	
	Областной бюджет
	Бюджет округа
	

	1 Мероприятие «Строительство комплекса зданий и сооружений объектов дорожного сервиса (АЗС, СТО, кафе, магазины, и т.п.): д. Луговая, с. Верховино, д. Гилева»
	2024-2033
	-
	-
	100



Мероприятии по развитию единого парковочного пространства не предусмотрено ввиду отсутствия дефицита парковочных мест.
[bookmark: _Toc179465443]4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности
Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет освещения участков автомобильных дорог.
К мероприятиям по данному разделу относится содержание системы уличного освещения, обустройству тротуаров. Обустройство тротуаров также предусмотрено мероприятиями по реконструкции и ремонтам а/д (см. раздел 4.1)
Таблица 4.4
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки
	Источники финансирования, %

	
	
	Бюджетные средства

	
	
	Областной бюджет
	Бюджет округа

	1 Мероприятие «Содержание и ремонт линий электроосвещения»
	2024-2033
	-
	100

	1.1 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Ядрышниковская сельская управа
	2024-2023
	-
	100

	1.2 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Зубковская сельская управа
	2024-2023
	-
	100

	1.3 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Двинская сельская управа 
	2024-2023
	-
	100

	1.4 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Мальцевская сельская управа
	2024-2023
	-
	100

	1.5 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Ертарская поселковая управа
	2024-2023
	-
	100

	1.6 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Набережная сельская управа 
	2024-2023
	-
	100

	1.7 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Яровская сельская управа
	2024-2023
	-
	100

	1.8 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Заводоуспенская поселковая управа
	2024-2023
	-
	100

	1.9 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Юшалинская  поселковая управа
	2024-2023
	-
	100

	1.10 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Луговская поселковая управа
	2024-2023
	-
	100

	1.11 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Тугулымская поселковая управа
	2024-2023
	-
	100

	1.12 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Верховинская сельская управа
	2024-2023
	-
	100

	1.13 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Ошкуковская сельская управа
	2024-2023
	-
	100

	2 Мероприятие «Обустройство тротуаров»
	2026-2028
	-
	100

	2.1 обустройство тротуара на ул. Совхозная, с. Верховино
	2027-2028
	-
	100

	2.2 обустройство тротуара на участке ул. Филиппова от ул. Совхозная до ул. Ленина, с. Верховино
	2026
	-
	100

	2.3 обустройство тротуара на ул. Садовая от ул. Крупской до ул. Школьная, п. Юшала
	2026
	-
	100



[bookmark: _Toc179465444]4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта связаны с содержанием и реконструкцией автомобильных дорог (мероприятия предусмотрены разделом 4.1).
Мероприятия по развитию инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.
[bookmark: _Toc179465445]4.6.Мероприятия по развитию сети дорог муниципального округа
Основным направлением деятельности в области дорожного хозяйства является реализация мероприятий, связанных с обеспечением сохранности и поддержанием работоспособности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в первую очередь их содержание).
Кроме того, предусмотрено строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (таблица 4.5).
Таблица 4.5
Мероприятия по строительству автомобильных дорог
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки
	Источники финансирования, %

	
	
	Бюджетные средства

	
	
	Областной бюджет
	Бюджет округа

	1 Мероприятие «Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»
	2024-2033
	
	

	1.1 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–п. Чаплык (Тюменский район);
	2029-2033
	100
	-

	1.2 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Тямкина–автодорога, соединяющая с. Ошкуково и д. Щелконогова;
	2029-2033
	100
	-

	1.3 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Дубровина;
	2025-2038
	100
	-

	1.4 строительство автомобильного моста через р. Пышма в с. Яр;
	2029-2033
	-
	100

	1.5 строительство путепровода через железнодорожную магистраль на автодороге местного значения вблизи п. ж/д ст. Тугулым;
	2026-2028
	90
	10

	1.6 Строительство Подходы к мостовому сооружению через р. Пышма на а/д «Подъезд к р.п.Юшапа - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» (0,6 км), 2026 г
	2025
	90
	10

	1.7 Строительство а/д с. Зубково - д. Ермакова
	2025
	90
	10



[bookmark: _Toc179465446]4.7Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
Чтобы увеличить безопасность дорожного движения, необходимо провести следующие мероприятия на территории округа:
повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди участников дорожного движения, в том числе среди несовершеннолетних;
содержание автомобильных дорог, в т.ч.содержание ТСОДД, текущий ремонт дорог (мероприятие предусмотрено разделом 4.1);
содержание системы освещения (мероприятие предусмотрено разделом 4.4);
разработка ПОДД и установка ТСОДД в соответствии с ПОДД.
Таблица 4.6
Мероприятия по организации дорожного движения
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки
	Источники финансирования, %

	
	
	Бюджетные средства

	
	
	Областной бюджет
	Бюджет округа

	1 Мероприятие «Разработка ПОДД для улиц населенных пунктов»
	2025
	-
	100

	2 Мероприятие «Установка ТСОДД в соответствии с ПОДД»
	2026
	-
	100


[bookmark: _Toc179465447]4.8 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).
Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.
ИТС должна решать следующие основные задачи: 
· обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры; 
· обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения; 
· повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса; 
· повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса. 
Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.
Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем: 
· обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса; 
· управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств и негативного влияния на окружающую среду; 
· автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения; 
· управления работой пассажирского транспорта, обеспечения надежности его работы и увеличения скорости и регулярности движения; 
· мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды; 
· электронных платежей за транспортные услуги. 
Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.
Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, является ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы)», в соответствии с которым развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы (совокупности систем). 
В соответствии с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов: 
· информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов; 
· управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети; 
· конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами, или агрегатами транспортных средств; 
· грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями; 
· общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок; 
· службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария); 
· электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе; 
· персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью; 
· мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды; 
· управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты; 
· национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами. 
При этом в ГОСТ указывается, что приведенная выше категоризация, подразумевающая 11 доменов, не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.
Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки, должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного комплекса. 
В настоящее время обозначенные проблемы на территории муниципального образования отсутствуют. В связи с этим внедрение ИТС для округа нецелесообразно.
[bookmark: _Toc179465448]4.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:
уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;
стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:
разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;
обустройство АЗС колонкой с газомоторным топливом (мероприятие предусматривается за счет внебюджетных источников).
Уменьшение выбросов вредных веществ возможно также при более рациональной схеме организации движения на маршруте транспортных средств, снижающей время движения транспортных средств по улично-дорожной сети, количество остановок, время задержек, повышающей скорость сообщения. Необходимо добиваться как можно меньшего времени движения транспортных средств на переходных режимах, поскольку именно при переходных режимах наблюдается повышенный выброс загрязняющих веществ. 
Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха, также связаны с мероприятиями, принимаемыми для улучшения общей транспортной ситуации в населенных пунктах. К таким мероприятиям, помимо действий, связанных с улучшением эксплуатационных свойств транспортных средств, качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и средства организации дорожного движения, а именно:
применение экологических добавок в дорожном полотне.
[bookmark: _Toc179465449]4.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности
В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
С этой целью предусмотрено сохранить взаимодействие администрации муниципального образования с транспортным предприятием, занимающимся содержанием автомобильных дорог. 



[bookmark: dst100060][bookmark: dst100071][bookmark: dst100072][bookmark: _Toc179465450]6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы. Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса Тугулымского муниципального округа.
Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:
выполнение комплекса работ по обеспечению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (содержание дорог);
выполнение комплекса работ по строительству, конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (реконструкция, строительство новых автомобильных дорог).
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Тугулымского муниципального округа, средства бюджета Свердловской области, внебюджетные источники – застройщики (строительство объектов придорожного сервиса, речных вокзалов), средства федерального бюджета. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия соответствующих программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления по развитию транспортной инфраструктуры.
При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости реализации мероприятий, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров объекта на основании изучения местных условий.
На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная стоимость. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались:
стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории.
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице6.1. Включает в себя оценку величины необходимых капитальных вложений, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов транспортной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам работ.


Таблица 6.1
Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры
	Мероприятия
	
	Стоимость мероприятий, тыс. рублей
	Источник финансирования

	
	Всего
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029-2033 гг
	

	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

	1 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог»
	1295043
	31975,2
	205001,2
	261415,9
	233363,6
	168736,7
	394550
	Бюджет округа, областной бюджет

	1.1 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский от км 245+855 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень"
	406925,5
	 
	45213,94
	45213,94
	45213,94
	45213,94
	226069,7
	Областной бюджет

	1.2 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское от км 270+100 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" на участке от п.г.т Тугулым до п. Луговской
	190336,1
	 
	21148,46
	21148,46
	21148,46
	21148,46
	105742,3
	

	1.3 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к с. Верховино - д. Дубровина от км 281+570 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" на участке от федеральной а/д до с. Верховино
	136128
	 
	34032
	34032
	34032
	34032
	 
	

	1.4 Ремонт дороги в с. Ошкуково от здания МАОУ Ошкуковская СОШ №31 до Федеральной автотрассы (1,340 км)
	38099,4
	18552,4
	19547
	 
	 
	 
	 
	Бюджет округа

	1.5 Ремонт дороги п. Тугулым, ул. Лейтенанта Пятых (0,5 км)
	5000
	 
	5000
	 
	 
	 
	 
	

	1.6 Ремонт дороги п. Ертарский, ул. Красный Пахарь (1,6 км)
	32211,4
	 
	 
	16105,7
	16105,7
	 
	 
	

	1.7 Ремонт моста п. Заводоуспенский, ул. Красный Хутор
	5589,8
	 
	 
	2794,9
	2794,9
	 
	 
	

	1.8 Ремонт тротуара в п.г.т. Тугулым, вдоль дороги по ул. Патриса Лумумбы
	300
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	

	1.9 Ремонт моста (водопропускного сооружения) по ул. Федюнинского в п.г.т. Тугулым
	3092
	3092
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.10 капитальный ремонт ул. Ленина в п.г.т Тугулым
	
	
	 
	30231,76
	30231,76
	30231,76
	 
	

	1.11 капитальный ремонт ул. Объездная в п.г.т Тугулым
	12762
	 
	12762
	 
	 
	 
	 
	Бюджет округа

	1.12 Ремонт автомобильной дороги с. Ошкуково - д. Журавлева на участке от ул. Молодежная до перекрестка ул. Павлика Морозова - ул. Калинина (0,31 км)
	1200
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	

	1.13 Ремонт моста через р. Малый Кармак в с. Мальцево по ул. Декабристов
	9730,8
	9730,8
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.14 капитальный ремонт ул. Мира, с. Верховино
	6806,4
	 
	6806,4
	 
	 
	 
	 
	

	1.15 капитальный ремонт ул. Филиппова,с Верховино
	14463,6
	 
	 
	14463,6
	 
	 
	 
	

	1.16 ремонт ул. Школьная,с. Трошково
	6604
	 
	6604
	 
	 
	 
	 
	

	1.17 ремонт ул. Мира, с Трошково
	6604
	 
	 
	6604
	 
	 
	 
	

	1.18 ремонт ул. Кирова, п. Ертарский
	14033,5
	 
	7016,75
	7016,75
	 
	 
	 
	

	1.19 ремонт ул Карла Маркса, п. Ертарский
	13208
	 
	 
	 
	6604
	6604
	 
	

	1.20 ремонт ул Розы Люксембург, п. Ертарский
	13208
	 
	 
	 
	 
	 
	13208
	

	1.21 ремонт ул Калинина, п. Ертарский
	14859
	 
	 
	 
	 
	 
	14859
	

	1.22 капитальный ремонт с обустройством тротуара ул. Насонова, п. Заводоуспенское
	30628,8
	 
	15314,4
	15314,4
	 
	 
	 
	

	1.23 капитальный ремонт а/д от ул. Комсомольская до ул. Победы с обустройством тротуара, п. Заводоуспенское
	7487,04
	 
	 
	 
	7487,04
	 
	 
	

	1.24 ремонт ул. Ленина, п. Заводоуспенское
	28892,5
	 
	 
	9630,833
	9630,833
	9630,833
	 
	

	1.25 ремонт ул. Комсомольская, ул. Пионерская в п. Заводоуспенское
	34671
	 
	 
	 
	 
	 
	34671
	

	1.26 ремонт ул. Школьная от ул Кайгородова до региональной а/д, с. Зубково
	10731,5
	 
	5365,75
	5365,75
	 
	 
	 
	

	1.27 ремонт ул. Школьная, п. Луговской
	7429,5
	 
	7429,5
	 
	 
	 
	 
	

	1.28 ремонт ул. 8 Марта, п. Луговской
	10318,75
	 
	 
	5159,375
	5159,375
	 
	 
	

	1.29 ремонт улицы от ул Железнодорожная до ул 8 Марта, п. Луговской
	4540,25
	 
	 
	 
	 
	4540,25
	 
	

	1.30 ремонт ул. Центральная, д. Луговая
	11557
	 
	5778,5
	5778,5
	 
	 
	 
	

	1.31 ремонт ул Калинина, д. Журавлева
	11557
	 
	 
	11557
	 
	 
	 
	

	1.32 капитальный ремонт с обустройством тротуара участка ул. Школьная от ул. Заводская до ул. Крупская, п. Юшала
	7146,72
	 
	 
	 
	7146,72
	 
	 
	

	1.33 ремонт ул. Заводская, п. Юшала
	4127,5
	 
	4127,5
	 
	 
	 
	 
	

	1.34 ремонт ул. Советская, п. Юшала
	8255
	 
	 
	4127,5
	4127,5
	 
	 
	

	1.35 ремонт ул.Кондукторская, п. Юшала
	2476,5
	 
	 
	 
	2476,5
	 
	 
	

	1.36 ремонт ул. Гоголя, п. Юшала
	16510
	 
	 
	 
	8255
	8255
	 
	

	1.37 капитальный ремонт ул. Комсомольская, д. Ядрышникова
	15314,4
	 
	 
	15314,4
	 
	 
	 
	

	1.38 капитальный ремонт ул. Октябрьская, д. Ядрышникова
	15314,4
	 
	 
	 
	15314,4
	 
	 
	

	1.39 ремонт ул. Школьная, с. Яр
	3302
	 
	 
	3302
	 
	 
	 
	

	1.40 ремонт ул. Ленина, с. Яр
	18161
	 
	 
	 
	9080,5
	9080,5
	 
	

	1.41 ремонт ул. Центральная, с. Мальцево
	24765
	 
	8255
	8255
	8255
	 
	 
	

	2 Мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог»
	1518685
	0
	52856
	208252,6
	231641,4
	110997,6
	914937,4
	Областной бюджет, бюджет округа

	2.1 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Щелконогова, с реконструкцией моста через реку Айба;
	71355,6
	 
	 
	 
	 
	 
	71355,6
	Областной бюджет

	2.2 реконструкция а/д, соединяющей населенный пункт п. Бахметское–автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»;
	105712
	 
	52856
	52856
	 
	 
	 
	

	2.3 реконструкция автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–с. Мальцево, с реконструкцией имеющихся на данной автодороге мостов;
	290708
	 
	 
	 
	 
	 
	290708
	

	2.4 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Журавлева–д. Тямкина;
	308679
	 
	 
	 
	 
	 
	308679
	Бюджет округа

	2.5 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Чураки–д. Ядрышникова;
	190281,6
	 
	 
	 
	 
	 
	190281,6
	

	2.6 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Ядрышникова–п. Кармак;
	237852
	 
	 
	79284
	79284
	79284
	 
	

	2.7 реконструкция а/д, соединяющей населенный пункт с. Лучинкино–автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»;
	52856
	 
	 
	 
	52856
	 
	 
	

	2.8 Реконструкция мостового перехода через р. Пышму на км 14+805 а/д «Подъезд к р.п.Юшапа - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»
	*
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.9 реконструкция ул. Пушкина в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара
	21142,4
	 
	 
	21142,4
	 
	 
	 
	

	2.10 реконструкция ул. Войкова в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара
	63427,2
	 
	 
	 
	31713,6
	31713,6
	 
	

	2.11 реконструкция ул. Комсомольская в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара
	16913,92
	 
	 
	16913,92
	 
	 
	 
	

	2.12 реконструкция ул. Советская в п.г.т Тугулым с обустройством твердого покрытия и тротуара
	53913,12
	 
	 
	 
	 
	 
	53913,12
	

	2.13 реконструкция ул. Пионерская от ул. Советская до Тугулымской ЦРБ, п.г.т Тугулым
	47041,84
	 
	 
	23520,92
	23520,92
	 
	 
	

	2.14 реконструкция ул Победы п Тугулым
	23124,5
	 
	 
	 
	23124,5
	 
	 
	

	2.15 реконструкция с обустройством твердого покрытия и тротуара ул. Железнодорожная на участке от ул. Октябрьская до ул. Тугулымская, п. Луговской
	14535,4
	 
	 
	14535,4
	 
	 
	 
	

	2.16 реконструкция с обустройством твердого покрытия, ул. Октябрьская, п. Луговской
	21142,4
	 
	 
	 
	21142,4
	 
	 
	

	3 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог»
	158 712,50
	14 674,00
	15 260,80
	15 422,50
	16 193,60
	16 193,60
	80 968,00
	бюджет округа

	3.1 Содержание а/д Ядрышниковская сельская управа
	7 839,00
	1 514,20
	1 574,80
	568,9
	597,3
	597,3
	2986,5
	Бюджет округа

	3.2 Содержание а/д Зубковская сельская управа
	4 457,30
	632,7
	658
	379,2
	398,2
	398,2
	1991
	

	3.3 Содержание а/д Двинская сельская управа 
	7 933,00
	784,2
	815,5
	758,5
	796,4
	796,4
	3982
	

	3.4 Содержание а/д Мальцевская сельская управа
	8 208,80
	919,4
	956,1
	758,5
	796,4
	796,4
	3982
	

	3.5 Содержание а/д Ертарская поселковая управа
	4 534,60
	670,6
	697,4
	379,2
	398,2
	398,2
	1991
	

	3.6 Содержание а/д Набережная сельская управа 
	8 491,80
	540,8
	562,4
	884,9
	929,1
	929,1
	4645,5
	

	3.7 Содержание а/д Яровская сельская управа
	5 475,50
	614,1
	638,7
	505,7
	531
	531
	2655
	

	3.8 Содержание а/д Заводоуспенская поселковая управа
	9 658,20
	594,9
	618,7
	1 011,30
	1 061,90
	1061,9
	5309,5
	

	3.9 Содержание а/д Юшалинская поселковая управа
	9 126,30
	1 110,30
	1 154,70
	821,7
	862,8
	862,8
	4314
	Бюджет округа

	3.10 Содержание а/д Луговская поселковая управа
	6 601,90
	649
	674,9
	632,1
	663,7
	663,7
	3318,5
	

	3.11 Содержание а/д Тугулымская поселковая управа
	81 060,90
	6 103,00
	6 347,20
	8 216,80
	8 627,70
	8627,7
	43138,5
	

	3.12 Содержание а/д Верховинская сельская управа
	5 325,20
	540,8
	562,4
	505,7
	530,9
	530,9
	2654,5
	

	3.13 Содержание а/д Ошкуковская сельская управа
	7 839,00
	1 514,20
	1 574,80
	568,9
	597,3
	597,3
	2986,5
	

	4 Мероприятие «Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения»
	219291,1
	23113,6
	21797,5
	21797,5
	21797,5
	21797,5
	108987,5
	Бюджет округа

	4.1 Текущий ремонт а/д Ядрышниковская сельская управа
	147291,1
	15913,6
	14597,5
	14597,5
	14597,5
	14597,5
	72987,5
	Бюджет округа

	4.2 Текущий ремонт а/д Зубковская сельская управа
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.3 Текущий ремонт а/д Двинская сельская управа 
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.4 Текущий ремонт а/д Мальцевская сельская управа
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.5 Текущий ремонт а/д Ертарская поселковая управа
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.6 Текущий ремонт а/д Набережная сельская управа 
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.7 Текущий ремонт а/д Яровская сельская управа
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.8 Текущий ремонт а/д Заводоуспенская поселковая управа
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.9 Текущий ремонт а/д Юшалинская поселковая управа
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.10 Текущий ремонт а/д Луговская поселковая управа
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.11 Текущий ремонт а/д Тугулымская поселковая управа
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.12 Текущий ремонт а/д Верховинская сельская управа
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	4.13 Текущий ремонт а/д Ошкуковская сельская управа
	6000
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	

	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

	1 Мероприятие «Обустройство остановок общественного транспорта (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения)»
	8800
	0
	4600
	2600
	1600
	0
	0
	Бюджет округа, федеральный бюджет

	1.1 обустройство остановочных пунктов на а/д М-12: Поворот на Юшалу, Поворот на Бахметское, Поворот на Журалеву, Поворот на Тугулым, Поворот на Колобову, Поворот на Лучинкину , Поворот на Кармак
	2800
	
	1400
	1400
	
	
	
	Федеральный бюджет

	1.2 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003390: Поворот на Полуденку, Ошкуково, Журавлева
	1200
	
	1200
	
	
	
	
	бюджет округа

	1.3 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003380: Потаскуева, Ертарский-1, Ертарский-2
	1200
	
	
	1200
	
	
	
	

	1.4 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-2901000 - Луговая, на а/д 65К-0003400 - Поворот на Цепошникову, на а/д 65К-003410 - Колобова, на а/д 65К-0003420 - Дубровино
	1600
	
	
	
	1600
	
	
	

	1.5 обустройство остановочных пунктов в п.г.т Тугулым: ул. Ленина, Центральная площадь, Магазин Ермак, Магазин Доброцен, ул. Полевая
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	

	2 Мероприятие «Строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек»
	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет, бюджет округа

	3 Мероприятие «Создание маршрутов наземного транспорта»
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет округа

	3.1. р. п. Тугулым–п. Юшала–с. Яр–п. Луговской–р. п. Тугулым. Протяженность данного маршрута составит: 73.8 км; 
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет округа

	3.2. р. п. Тугулым–с. Ошкуково–д. Тямкина–д. Чураки–д. Дубровина–д. Полушина– с. Верховино–п. Кармак–д. Ядрышникова–д. Юшкова–д. Колобова– р. п. Тугулым. Протяженность маршрута составит: 100.7 км 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. р. п. Тугулым– п. Туринская Слобода
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

	1 Мероприятие «Содержание и ремонт линий электроосвещения»
	34 766,40
	4 664,10
	4 850,20
	3 024,30
	3 175,40
	3 175,40
	15 877,00
	Бюджет округа

	1.1 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Ядрышниковская сельская управа
	1 091,90
	173,1
	180
	88,5
	92,9
	92,9
	464,5
	Бюджет округа

	1.2 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Зубковская сельская управа
	1 745,40
	519,2
	539,9
	82,2
	86,3
	86,3
	431,5
	

	1.3 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Двинская сельская управа 
	1 074,40
	216,3
	225
	75,9
	79,6
	79,6
	398
	

	1.4 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Мальцевская сельская управа
	1 909,80
	108,2
	112,5
	202,3
	212,4
	212,4
	1062
	Бюджет округа

	1.5 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Ертарская поселковая управа
	1 295,10
	324,5
	337,5
	75,9
	79,6
	79,6
	398
	

	1.6 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Набережная сельская управа 
	1 339,20
	346,1
	360
	75,9
	79,6
	79,6
	398
	

	1.7 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Яровская сельская управа
	4 221,70
	517,2
	537,9
	379,2
	398,2
	398,2
	1991
	

	1.8 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Заводоуспенская поселковая управа
	1 804,00
	108,2
	112,5
	189,6
	199,1
	199,1
	995,5
	

	1.9 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Юшалинская  поселковая управа
	1 955,50
	182,7
	189,5
	189,6
	199,1
	199,1
	995,5
	

	1.10 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Луговская поселковая управа
	2 773,30
	324,5
	337,5
	252,8
	265,5
	265,5
	1327,5
	

	1.11 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Тугулымская поселковая управа
	10 709,20
	865,3
	899,9
	1 071,10
	1 124,70
	1124,7
	5623,5
	

	1.12 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Верховинская сельская управа
	1 937,80
	432,6
	449,9
	126,4
	132,7
	132,7
	663,5
	

	1.13 Содержание и ремонт линий электроосвещения  Ошкуковская сельская управа
	2 909,10
	546,2
	568,1
	214,9
	225,7
	225,7
	1128,5
	

	2 Мероприятие «Обустройство тротуаров»
	37773,35
	0
	0
	20204,35
	8784,5
	8784,5
	0
	Бюджет округа

	2.1 обустройство тротуара на ул. Совхозная, с. Верховино
	17569
	
	
	
	8784,5
	8784,5
	
	Бюджет округа

	2.2 обустройство тротуара на участке ул. Филиппова от ул. Совхозная до ул. Ленина, с. Верховино
	10541,4
	
	
	10541,4
	
	
	
	

	2.3 обустройство тротуара на ул. Садовая от ул. Крупской до ул. Школьная, п. Юшала
	9662,95
	
	
	9662,95
	
	
	
	

	Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

	1 Мероприятие «Разработка ПОДД для улиц населенных пунктов»
	3250
	-
	3250
	-
	-
	-
	-
	Бюджет округа

	2 Мероприятие «Установка ТСОДД в соответствии с ПОДД»
	**
	
	
	**
	
	
	
	Бюджет округа

	Мероприятия по развитию сети дорог

	1 Мероприятие «Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»
	2139698,9
	0
	419191,4
	112999,4
	112999,4
	112999,4
	1381509
	Областной бюджет, бюджет округа

	1.1 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–п. Чаплык (Тюменский район);
	255160
	 
	 
	 
	 
	 
	255160
	Областной бюджет

	1.2 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Тямкина–автодорога, соединяющая с. Ошкуково и д. Щелконогова;
	561352
	 
	 
	 
	 
	 
	561352
	

	1.3 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Дубровина;
	1016994,8
	 
	112999,4
	112999,4
	112999,4
	112999,4
	564997,1
	

	1.4 строительство автомобильного моста через р. Пышма в с. Яр;
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	*
	Бюджет округа

	1.5 строительство путепровода через железнодорожную магистраль на автодороге местного значения вблизи п. ж/д ст. Тугулым;
	*
	 
	 
	*
	*
	*
	 
	Областной бюджет, бюджет округа

	1.6 Строительство Подходы к мостовому сооружению через р. Пышма на а/д «Подъезд к р.п.Юшапа - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» (0,6 км), 2026 г
	*
	 
	*
	 
	 
	 
	 
	

	1.7 Строительство а/д с. Зубково - д. Ермакова
	306192
	 
	306192
	 
	 
	 
	 
	

	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта

	1 Мероприятие «строительство комплекса зданий и сооружений объектов дорожного сервиса (АЗС, СТО, кафе, магазины, и т.п.): д. Луговая, с. Верховино, д. Гилева»
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	Внебюджетные источники

	Всего по программе
	5427222,5
	75778,3
	728213,2
	646727,9
	630617,4
	443746,7
	2902139
	


* Принимается в соответствии с проектно-сметной документацией
** Принимается в соответствии с проектами организации дорожного движения
Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2024-2033гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

[bookmark: _Toc179465451]7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета округа, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:
[image: ]
E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокий (E 95%);
удовлетворительный (E 75%);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета округа, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.
Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф/Фп, где:
Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;
Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;
Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей. 
Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:
высокий (Уэф 95%);
удовлетворительный (Уэф 75%);
неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Таблица7.1
Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
	Цель программы 
	Задачи программы 
	Предусмотренные мероприятия 
	Оценка социально-экономической эффективности

	Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта
	Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике
	· Реконструкция автомобильных дорог
· Ремонт автомобильных дорог
· Содержание автомобильных дорог
· Текущий ремонт автомобильных дорог
· Обустройство остановочных пунктов наземного транспорта
· Строительство автостанции

	Увеличение скорости движения, снижение времени в пути, снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий, снижение износа улично-дорожной сети

	Развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
	Предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры
	· Реконструкция автомобильных дорог
· Ремонт автомобильных дорог
· Содержание автомобильных дорог
· Текущий ремонт автомобильных дорог
	Увеличение доступности эффективности грузопотока транспортной инфраструктуры

	Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
	Обеспечение условия для пешеходного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения
	· Содержание системы уличного освещения
· Обустройство тротуаров
	Снижение времени в пути пешеходам, снижение вероятности ДТП с участием пешеходов

	Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения
	Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
	· Реконструкция автомобильных дорог
· Ремонт автомобильных дорог
· Содержание системы уличного освещения
· Обустройство остановочных пунктов
· Установка ТСОДД в соответствии с ПОДД
· Обустройство тротуаров
	Снижение вероятности ДТП снижение загрузки улично- дорожной сети

	Развитие сети дорог 
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности,развитие в соответствии странспортным спросом, развитиетранспортной инфраструктуры,сбалансированное сградостроительной деятельностью,повышение качества содержаниятранспортной инфраструктуры,снижение уровня износа объектовтранспортной инфраструктуры
	· Строительство автомобильных дорог
	Расширение транспортных связей муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности повышение эффективности транспортного обслуживания и снижения издержек
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[bookmark: _Toc179465452]8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУГУЛЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.
Важнейшим элементом экономического механизма стимулирования инвестиций является создание условий роста инвестиционной активности.
В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6- месячный срок с даты утверждения генеральных планов. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округов области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры.
Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.
Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа.
Реализация генерального плана округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.
Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении муниципального округа, по общим правилам, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.
Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории муниципального округа, в который также входит и разработка генерального плана.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры округа являются:
применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;
координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Камчатского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;
разработка предложений для региональных исполнительных органов власти, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры муниципального округа, в состав плана экономики области.
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:
конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.
Развитие транспорта на территории ЗАТО должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти.
Транспортная система муниципального округа является элементом транспортной системы Свердловской области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджета края. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.
Высокая потребность в развитии транспортной инфраструктуры и бюджетные ограничения в части финансирования требуют расширения использования внебюджетных источников для финансирования развития транспортной инфраструктуры, в том числе заемных средств.
Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) необходимо решение приоритетной задачи институциональных преобразований: разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определение приоритетных сфер применения государственно-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, в том числе совершенствование законодательства, регулирующего вопросы инвестиционной деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой в форме капитальных вложений.
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Перечень дорог местного значения Тугулымского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование автомобильных дорог
	Общая протяженность (км)
	Категория автомобильных дорог
	Тип покрытия

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	д. Ядрышникова
	
	
	

	1
	ул. Комсомольская
	0,9
	4
	асфальт

	2
	ул. Юбилейная
	0,43
	5
	грунтовая

	3
	ул. Юбилейная
	0,47
	4
	щебень

	4
	ул. Северная
	0,6
	5
	грунтовая

	5
	ул. Советская
	1,0
	5
	грунтовая

	6
	ул. Молодежная
	0,8
	5
	грунтовая

	7
	ул. Октябрьская
	0,9
	5
	грунтовая

	8
	ул. Лесная
	0,35
	5
	грунтовая

	9
	ул. Озерная
	0,3
	5
	грунтовая

	10
	участок дороги от ул. Комсомольская до ферм
	0,45
	5
	грунтовая

	11
	участок дороги от населенного пункта до кладбища
	0,6
	5
	грунтовая

	12
	участок дороги от населенного пункта до кладбища
	0,4
	4
	щебень

	13
	переулок, между домами 48 и 50 по ул. Октябрьская
	0,06
	5
	грунтовая

	14
	переулок, между домами  46 и 50 по ул. Октябрьская
	0,053
	5
	грунтовая

	 
	д. Юшкова
	
	
	

	15
	ул. Октябрьская
	1,2
	5
	грунтовая

	16
	ул. Восточная
	0,4
	5
	грунтовая

	17
	ул. Заречная
	0,14
	5
	грунтовая

	18
	ул. Заречная
	0,66
	4
	щебень

	19
	ул. 8 Марта
	0,6
	5
	грунтовая

	20
	пер. Школьный
	0,2
	5
	грунтовая

	21
	участок дороги от центра д. Юшкова до трассы
	0,5
	5
	грунтовая

	 
	д. Чураки
	
	
	

	22
	ул. Первомайская
	0,65
	5
	грунтовая

	23
	ул. Школьная
	0,55
	5
	грунтовая

	24
	ул. Пионерская
	0,3
	5
	грунтовая

	 
	с. Верховино
	
	
	

	25
	ул. Ленина
	1,5
	4
	асфальт

	26
	ул. Заречная
	1,5
	4
	асфальт

	27
	ул. Филиппова
	0,85
	4
	асфальт

	28
	ул. Совхозная
	1
	4
	асфальт

	29
	ул. Строителей
	0,5
	4
	асфальт

	30
	ул. 50 лет Октября
	0,4
	4
	асфальт

	31
	ул. Садовая
	0,7
	4
	асфальт

	32
	ул. 70 лет Октября
	0,5
	4
	асфальт

	33
	ул. Юбилейная
	0,4
	4
	асфальт

	34
	ул. 40 лет Октября
	0,4
	4
	щебень

	35
	ул. Некрасова
	0,4
	4
	щебень

	36
	ул. Нагорная
	0,4
	4
	щебень

	37
	ул. Полевая
	0,5
	4
	щебень

	38
	ул. Мира
	0,4
	4
	щебень

	39
	ул. 60 лет Октября
	0,4
	4
	щебень

	40
	ул. Молодежная
	0,4
	4
	щебень

	41
	ул. Кирпичная
	0,7
	5
	грунтовая

	42
	Дорога до кладбища с Верховино
	0,2
	5
	грунтовая

	43
	Дорога через мост на р. М.Кармак 
от ул. Филиппова до ул. Заречная
	0,5
	5
	грунтовая

	44
	Дорога через пешеходный мост 
на р. М.Кармак от остановки электропоезда 2102 км до 
ул. Заречная
	0,2
	5
	грунтовая

	45
	Дорога от ул. Ленина до остановки электропоезда 2102 км
	0,4
	4
	щебень

	46
	Дорога к пожарному водоему с. Верховино (пруд р. М.Кармак)
	0,3
	5
	грунтовая

	47
	Улица Олимпийская с. Верховино
	0,4
	5
	грунтовая

	48
	Дорога до ул. ж/д дома с. Верховино
	0,4
	5
	грунтовая

	49
	Подъезд к пешеходному переходу через  реку Малый Кармак, с. Верховино, ул. Ленина, д. 28 на ул. Заречная
	0,2
	5
	грунтовая

	50
	Подъезд к пешеходному переходу через реку Малый Кармак, с. Верховино, ул. Филиппова, д. 1 на ул. Заречная
	0,2
	5
	грунтовая

	51
	Переулок в с. Верховино, между ул. 60 лет Октября, д. 8 и ул. Мира, д. 7
	0,1
	5
	грунтовая

	52
	Переулок в с. Верховино, ул. Ленина, между д. 45 и д.47
	0,1
	5
	грунтовая

	 
	д. Полушина
	
	
	

	53
	ул. Центральная
	0,4
	4
	асфальт

	54
	ул. Клубная
	0,8
	4
	асфальт

	55
	ул. Школьная
	0,3
	4
	щебень

	56
	ул. Дачная
	0,3
	5
	грунтовая

	57
	ул. Лесная
	0,3
	5
	грунтовая

	58
	Дорога к пожарному водоему 
д. Полушина
	0,2
	5
	грунтовая

	59
	Улица Южная д. Полушина
	0,2
	5
	грунтовая

	60
	Подъезд к кладбищу д. Полушина, расположенный в западном направлении от автодороги д. Полушина - д. Дубровина
	0,6
	5
	грунтовая

	 
	д. Дубровина
	
	
	

	61
	ул. Центральная
	1
	5
	грунтовая

	62
	ул. Полевая
	0,5
	5
	грунтовая

	63
	ул. Заречная
	0,6
	5
	грунтовая

	64
	ул. Нагорная
	0,4
	5
	грунтовая

	65
	ул. Набережная
	0,5
	5
	грунтовая

	66
	ул. Хуторная
	0,3
	5
	грунтовая

	67
	ул. Береговая
	0,2
	5
	грунтовая

	68
	Подъезд к кладбищу д. Дубровина, расположенный в восточном направлении от автодороги д. Полушина - д. Дубровина
	2
	5
	грунтовая

	69
	Переулок в д. Дубровина, между ул. Заречная, д. 7а и ул. Полевая, д. 6
	0,1
	5
	грунтовая

	70
	Переулок в д. Дубровина, между ул. Заречная, д. 15 и ул. Полевая, д. 17
	0,1
	5
	грунтовая

	 
	п. Луговской
	
	
	

	71
	ул. Восточная
	1,35
	5
	грунтовая

	72
	Гагарина
	0,65
	5
	грунтовая

	73
	Железнодорожная
	0,75
	5
	грунтовая

	74
	Заводская
	0,4
	5
	грунтовая

	75
	Заречная
	1,45
	5
	грунтовая

	76
	Клубная
	0,6
	5
	грунтовая

	77
	Комсомольская
	1,1
	5
	грунтовая

	78
	Красноармейская
	0,35
	5
	грунтовая

	79
	Лесная
	0,2
	5
	грунтовая

	80
	Луговая
	0,5
	5
	грунтовая

	81
	Мира
	0,2
	5
	грунтовая

	82
	Молодежная 
	0,65
	5
	грунтовая

	83
	Машиностроителей 
	0,75
	5
	грунтовая

	84
	Набережная
	0,95
	5
	грунтовая

	85
	Озерная
	1,2
	5
	грунтовая

	86
	Октябрьская
	0,8
	5
	грунтовая

	87
	Первомайская
	1,2
	5
	грунтовая

	88
	Пионерская
	0,3
	5
	грунтовая

	89
	Пролетарская
	1,2
	5
	грунтовая

	90
	Пышминская
	0,3
	5
	грунтовая

	91
	Садовая
	0,9
	5
	грунтовая

	92
	Советская
	0,45
	5
	грунтовая

	93
	Строителей
	0,85
	5
	грунтовая

	94
	Тугулымская
	0,5
	4
	асфальт

	95
	Тугулымская
	0,4
	5
	грунтовая

	96
	Энергетиков
	0,4
	5
	грунтовая

	97
	Школьная
	0,9
	5
	грунтовая

	98
	8 Марта
	1,25
	5
	грунтовая

	99
	переулки 
	1,95
	5
	грунтовая

	100
	переулок, между д.-10 и 12 от ул. Молодежная до ул. Садовой между домами 41 и 43
	0,277
	5
	грунтовая

	101
	переулок, между домами 17 и 19 от ул. Молодежная до ул. Гагарина
	0,106
	5
	грунтовая

	102
	переулок, между домами  9 и 11 от ул. Гагарина до ул. Луговая
	0,1
	5
	грунтовая

	103
	переулок, между домами  30 и 34 от ул. Садовая до ул. Озерная
	0,142
	5
	грунтовая

	104
	переулок, между домами  2 и 4 от ул. Комсомольская до ул. Пролетарская
	0,14
	5
	грунтовая

	105
	переулок, между домами  10 и 12 от ул. Пролетарская до ул. Октябрьская
	0,135
	5
	грунтовая

	106
	переулок, между домами 12 и 14 от ул. Набережная до ул. Октябрьская
	0,08
	5
	грунтовая

	107
	переулок, между зданиями 23 и 27 от ул. Тугулымская до ул.8 Марта
	0,197
	5
	грунтовая

	108
	переулок, от ул. Тугулымская, д. 97 до ул. Строителей, д. 27
	0,166
	5
	грунтовая

	109
	переулок, между домами 7 и 9 от ул. Строителей до ул. Машиностроителей, 
	0,104
	5
	грунтовая

	110
	переулок, между зданиями 2 и 1 от ул. Энергетиков до ул. Мира
	0,129
	5
	грунтовая

	111
	переулок, между домами 12 и 14 от ул. 8 Марта до ул. Восточная
	0,127
	5
	грунтовая

	112
	переулок, между домами 28 и 30 от ул. 8 Марта до ул. Восточная
	0,165
	5
	грунтовая

	113
	автомобильная дорога по кладбищу
	1,8
	5
	грунтовая

	114
	дорога до кладбища от конца ул. Озерной
	1,8
	5
	грунтовая

	115
	переулок-презд между д. 76/2 и 78/1 ул. Тугулымская
	0,1165
	5
	грунтовая

	116
	переулок-презд между д. 78/2 и 80/1 ул. Тугулымская
	0,082
	5
	грунтовая

	 
	п. Юшала
	
	
	

	117
	Ленина
	2
	4
	Асфальт

	118
	Дзержинского
	0,6
	5
	Грунтовая

	119
	Некрасова
	0,6
	4
	Щебень

	120
	Рабочая
	1
	5
	Грунтовая

	121
	8 Марта
	0,6
	5
	Грунтовая

	122
	Южная
	0,5
	5
	Грунтовая

	123
	Малая
	0,4
	5
	Грунтовая

	124
	Майская
	4
	5
	Грунтовая

	125
	Яровская
	1,3
	5
	Грунтовая

	126
	Новостроящая
	1,1
	5
	Грунтовая

	127
	Круглая
	0,6
	5
	Грунтовая

	128
	Пролетарская
	1,6
	5
	Грунтовая

	129
	Базарная
	1
	5
	Грунтовая

	130
	Войкова
	0,1
	5
	Грунтовая

	131
	Хохрякова
	0,8
	5
	Грунтовая

	132
	Гоголя
	0,5
	5
	Грунтовая

	133
	Гоголя
	1,5
	4
	Щебень

	134
	Калинина
	1
	5
	Грунтовая

	135
	К. Маркса
	0,7
	5
	Грунтовая

	136
	Железнодорожная
	1,2
	5
	Грунтовая

	137
	Клубная
	1,1
	5
	Грунтовая

	138
	Фрунзе
	0,2
	5
	Грунтовая

	139
	Маяковского
	0,6
	4
	Щебень

	140
	Кондукторская
	0,3
	5
	Грунтовая

	141
	Строителей
	0,6
	5
	Грунтовая

	142
	Крупская
	1,5
	5
	Грунтовая

	143
	Кирова
	0,6
	5
	Грунтовая

	144
	Лермонтова
	1,1
	5
	Грунтовая

	145
	Пушкина
	0,8
	5
	Грунтовая

	146
	Северная
	0,5
	5
	Грунтовая

	147
	Северная
	1
	4
	Щебень

	148
	Садовая
	0,8
	4
	Щебень

	149
	Заозерная
	0,8
	5
	Грунтовая

	150
	Пионерская
	0,8
	4
	Щебень

	151
	Чкалова
	0,6
	5
	Грунтовая

	152
	Энгельса
	0,6
	5
	Грунтовая

	153
	Лесная
	0,6
	5
	Грунтовая

	154
	Советская
	1
	4
	Щебень

	155
	Школьная
	0,1
	4
	Щебень

	156
	Школьная
	0,9
	4
	Асфальт

	157
	Мира
	1
	4
	Щебень

	158
	Ломоносова
	0,9
	4
	Асфальт

	159
	Свердлова
	0,6
	5
	Грунтовая

	160
	Чапаева
	0,3
	5
	Грунтовая

	161
	Чехова
	0,6
	5
	Грунтовая

	162
	Заводская
	0,5
	4
	Щебень

	163
	Марковская
	0,3
	5
	Грунтовая

	164
	Западная
	1,5
	5
	Грунтовая

	165
	Куйбышева
	0,4
	5
	Грунтовая

	166
	Горького
	0,4
	5
	Грунтовая

	167
	Жданова
	0,4
	5
	Грунтовая

	168
	Бажова
	0,5
	5
	Грунтовая

	169
	переулок Комсомольский
	1
	5
	Грунтовая

	170
	переулок Лесной
	0,5
	5
	Грунтовая

	171
	переулок Маяковский
	1
	5
	Грунтовая

	172
	переулок Клубный
	0,7
	5
	Грунтовая

	173
	переулок Кировский
	0,3
	5
	Грунтовая

	174
	переулок Ворошиловский
	0,5
	5
	Грунтовая

	175
	переулок Объездной
	1
	5
	Грунтовая

	176
	на кладбище
	1,23
	5
	Грунтовая

	 
	п. Ертарский
	
	
	

	177
	Ширшева
	1,2
	5
	грунтовая

	178
	Чкалова
	1,2
	5
	грунтовая

	179
	Советская
	1,1
	4
	асфальт

	180
	Некрасова
	0,8
	5
	грунтовая

	181
	Школьная
	1,1
	5
	грунтовая

	182
	Д-Бедного
	1,3
	5
	грунтовая

	183
	К-Пахарь
	1,3
	5
	грунтовая

	184
	Пулеметная
	1,9
	5
	грунтовая

	185
	8 Марта
	0,7
	5
	грунтовая

	186
	Чернышевского
	0,4
	5
	грунтовая

	187
	М-Горького
	0,5
	5
	грунтовая

	188
	Безымянная
	0,6
	5
	грунтовая

	189
	Зеленая
	0,4
	5
	грунтовая

	190
	Пионерская
	1,1
	5
	грунтовая

	191
	Октябрьская
	0,8
	5
	грунтовая

	192
	Первомайская
	1,3
	5
	грунтовая

	193
	Р-Люксенбург
	1,6
	5
	грунтовая

	194
	К-Маркса
	1,134
	5
	грунтовая

	195
	К-Маркса
	0,466
	4
	щебень

	196
	Пушкина
	1
	5
	грунтовая

	197
	Ленина
	1,6
	5
	грунтовая

	198
	Кирова
	1,7
	5
	грунтовая

	199
	Калинина
	1,8
	5
	грунтовая

	200
	Нагорная
	0,7
	5
	грунтовая

	201
	Набережная
	0,8
	5
	грунтовая

	202
	Чайковская
	0,7
	5
	грунтовая

	203
	Гаражная
	0,7
	5
	грунтовая

	204
	ж/д- дома
	0,3
	5
	грунтовая

	205
	пер. Островского
	0,9
	5
	грунтовая

	206
	пер. Новый
	0,3
	5
	грунтовая

	207
	пер. Восточный
	0,5
	5
	грунтовая

	208
	пер. Западный
	0,5
	5
	грунтовая

	 
	д. Потаскуева
	
	
	

	209
	К-Пахарь
	0,8
	4
	асфальт

	210
	Ленина
	0,74
	5
	грунтовая

	211
	Ленина
	0,16
	4
	щебень

	212
	8 Марта
	0,7
	5
	грунтовая

	213
	Береговая
	0,3
	5
	грунтовая

	214
	на кладбище
	0,5
	5
	грунтовая

	 
	с. Зубково
	
	
	

	215
	Шанауры
	1
	5
	грунтовая

	216
	Школьная
	2,626
	4
	щебень

	217
	Школьная
	0,36
	4
	асфальт

	218
	Школьная
	0,374
	3
	асфальто-бетон

	219
	Кайгородова
	2,2
	4
	щебень

	220
	Кайгородова
	0,8
	4
	асфальт

	221
	Дуганова
	1,5
	5
	грунтовая

	222
	Дуганова
	0,5
	5
	грунтовая

	223
	Молодежная 
	0,5
	4
	асфальт

	224
	Молодежная 
	0,5
	4
	щебень

	225
	переулок между ул. Дугановой от д. 14 до ул. Кайгородовой, д. 46
	0,3
	5
	грунтовая

	226
	переулок ул. Шанауры от д. 1 до д. 3
	0,1
	5
	грунтовая

	227
	переулок ул. Шанауры, от д. 22 до д. 18 
	0,1
	5
	грунтовая

	228
	дорога на кладбище в северном направлении от с. Зубково
	0,4
	4
	щебень

	 
	с. Яр
	
	
	

	224
	Ленина
	2,2
	4
	асфальт

	225
	Пролетарская
	1,8
	5
	грунтовая

	226
	Октябрьская
	1,3
	4
	асфальт

	227
	8 Марта
	0,2
	5
	грунтовая

	228
	Советская
	0,4
	4
	асфальт

	229
	Свердлова
	0,4
	4
	асфальт

	230
	Мира
	0,7
	4
	асфальт

	231
	Гагарина
	0,5
	4
	асфальт

	232
	Школьная
	0,4
	4
	асфальт

	233
	Подстанция
	0,3
	4
	асфальт

	234
	Зеленая
	0,6
	5
	грунтовая

	235
	Клубный
	0,3
	5
	грунтовая

	236
	Банный
	0,1
	5
	грунтовая

	237
	автомобильную дорогу ко кладбищу, проходящую от села Яр по мосту через реку Пышма на восток до д. Малахова
	5,31
	5
	грунтовая

	238
	автомобильная дорога село Яр – поселок Юшала
	1,35
	5
	грунтовая

	239
	с. Демино, Школьная
	2,5
	5
	грунтовая

	240
	автомобильная дорога ко кладбищу в с. Демино к югу -востоку от с. Демино
	1,5
	5
	грунтовая

	 
	д. Малахова
	
	
	

	241
	Ленина
	0,6
	4
	асфальт

	242
	Мира
	0,6
	4
	асфальт

	243
	Свердлова
	0,4
	4
	асфальт

	244
	Клубный
	0,5
	4
	асфальт

	 
	д. Большой Рамыл
	
	
	

	245
	Ленина
	1
	5
	грунтовая

	246
	8 Марта
	0,7
	4
	асфальт

	247
	Садовая
	1
	5
	грунтовая

	248
	Красный Октябрь
	1
	5
	грунтовая

	249
	Береговая
	0,3
	5
	грунтовая

	 
	д. Малый Рамыл, 
	
	
	

	250
	Ленина
	1
	5
	грунтовая

	 
	с. Мальцево
	
	
	

	251
	Центральная
	2,42
	4
	асфальт

	252
	Центральная
	0,855
	5
	грунтовая

	253
	Декабристов
	1,15
	4
	асфальт

	254
	Заречная
	1,25
	4
	асфальт

	255
	Полевая
	1,0428
	5
	грунтовая

	256
	Дачная
	0,328
	5
	грунтовая

	257
	Садовая
	0,492
	5
	грунтовая

	258
	Лесная
	0,244
	5
	грунтовая

	259
	Озерная
	0,46
	5
	грунтовая

	260
	пер. Озерный
	0,113
	5
	грунтовая

	 
	д. Гилева
	
	
	

	261
	Первомайская
	3,4
	4
	асфальт

	262
	Новая
	0,39
	4
	асфальт

	263
	Молодежная 
	0,3
	4
	асфальт

	264
	Скородумская
	1,52
	5
	грунтовая

	265
	Мира
	1,2124
	3
	усовершенствованное покрытие

	 
	д. Мостовщики
	
	
	

	266
	Мостовщиковская
	0,72
	5
	грунтовая

	267
	Заозерная
	0,68
	5
	грунтовая

	 
	д. Бочкари, 
	
	
	

	268
	Бочкаревская
	1,43
	5
	грунтовая

	 
	п. Кармак
	
	
	

	269
	Центральная
	1,21
	4
	асфальт

	270
	Школьная
	0,65
	5
	грунтовая

	271
	Вятская
	0,41
	5
	грунтовая

	272
	Озерная
	0,39
	5
	грунтовая

	273
	Лесная
	1,05
	5
	грунтовая

	274
	Железнодорожная
	1
	5
	грунтовая

	275
	Дачная
	0,3
	5
	грунтовая

	276
	Привокзальная
	0,4
	5
	грунтовая

	277
	Новая
	0,3
	5
	грунтовая

	278
	Мира
	0,4
	5
	грунтовая

	279
	Космонавтов
	0,35
	5
	грунтовая

	280
	Училищная
	0,3
	5
	грунтовая

	 
	д. Остров
	
	
	

	281
	Речная
	1,14
	5
	грунтовая

	282
	Лесная
	1,04
	5
	грунтовая

	 
	на скотомогильник дороги
	
	
	

	283
	д. Гилева
	1
	5
	грунтовая

	284
	Скородум
	0,5
	5
	грунтовая

	285
	Мальцевский
	3
	5
	грунтовая

	 
	на кладбище
	
	
	

	286
	Кармак
	0,2
	5
	грунтовая

	287
	Гилева
	7
	5
	грунтовая

	288
	Мальцево
	0,5
	5
	грунтовая

	289
	Остров
	0,3
	5
	грунтовая

	290
	Скородумское
	1
	5
	грунтовая

	291
	Бочкаревское
	1
	5
	грунтовая

	292
	Мостовщики
	2
	5
	грунтовая

	 
	свалки
	
	
	

	293
	Кармак
	0,5
	5
	грунтовая

	294
	Гилева
	0,5
	5
	грунтовая

	295
	Мальцево
	1
	5
	грунтовая

	296
	Остров
	1
	5
	грунтовая

	297
	Бочкари
	0,5
	5
	грунтовая

	298
	Мостовщики
	1
	5
	грунтовая

	 
	д. Луговая
	
	
	

	299
	Ценральная
	1,4
	4
	асфальт

	300
	Молодежная 
	0,6
	4
	асфальт

	301
	Дорожная
	0,3
	4
	асфальт

	302
	Новая
	0,3
	5
	грунтовая

	303
	Заречная
	1
	5
	грунтовая

	304
	переулки к реке 0,1х6
	0,6
	5
	грунтовая

	305
	подъездная на скотомогильник
	1
	5
	грунтовая

	306
	подъездная на кладбище
	0,3
	4
	асфальт

	307
	подъездная на полигон
	1
	5
	грунтовая

	308
	объездная дорога от региональной автодороги, ведущий через лесной массив в д. Луговая до улицы Заречная
	0,8
	5
	грунтовая

	309
	переулок между ул. Центральная, д. 85А и ул. Молодежная, д. 5
	0,15
	5
	грунтовая

	310
	переулок между ул. Центральная, д. 79 и ул. Молодежная, д. 9
	0,15
	5
	грунтовая

	 
	д. Н-Коркина
	
	
	

	311
	Центральная
	2,2
	4
	асфальт

	312
	Полевая
	0,4
	4
	асфальт

	313
	Молодежная 
	0,5
	5
	грунтовая

	314
	подъездная на скотомогильник
	3
	5
	грунтовая

	 
	д. Пилигримова
	
	
	

	315
	Центральная
	0,65
	5
	грунтовая

	316
	Центральная
	0,45
	4
	асфальт

	317
	въезд в деревню
	0,1
	4
	асфальт

	318
	подъездная на кладбище
	1,5
	5
	грунтовая

	 
	д. Калачики
	
	
	

	319
	Центральная
	1,9
	4
	асфальт

	320
	Новая
	0,4
	5
	грунтовая

	321
	Клубная
	0,4
	5
	грунтовая

	322
	подъездная на кладбище
	0,7
	5
	грунтовая

	323
	подъездная на полигон
	0,8
	5
	грунтовая

	 
	д. Цепошникова
	
	
	

	324
	Центральная
	1,4
	4
	асфальт

	325
	Полевая
	0,3
	5
	грунтовая

	326
	Заречная и подъезд
	1,3
	5
	грунтовая

	327
	Прудная и подъезд
	1,1
	5
	грунтовая

	328
	подъездная на кладбище
	0,8
	5
	грунтовая

	329
	подъездная на скотомог
	0,8
	5
	грунтовая

	330
	Инвенсторов
	0,5
	5
	грунтовая

	 
	д. Александровка
	
	
	

	331
	Центральная
	0,8
	5
	грунтовая

	332
	Новая
	0,5
	5
	грунтовая

	 
	с. Ошкуково
	
	
	

	333
	Олимпийская
	1,5
	5
	грунтовая

	334
	Молодежная 
	1,2
	4
	асфальт

	335
	Ленина
	2,4
	5
	грунтовая

	336
	Заречная
	0,7
	5
	грунтовая

	337
	Светлая
	0,32
	4
	твердое

	338
	Новая
	1,2
	4
	асфальт

	339
	Полевая
	1,5
	4
	твердое

	340
	между домами №№ 24 и 26 по ул. Молодежная и домами № 38 и 40 по ул. Ленина, до дома № 37 
	0,139
	5
	грунтовая

	341
	между домами №№ 17 и 15 по ул. Молодежная и домами № 21 и 23 по ул. Олимпийская
	0,296
	5
	грунтовая

	342
	переулок, между домами №№ 57 и 59а по ул. Молодежная
	0,1
	5
	грунтовая

	343
	от улицы Ленина с. Ошкуково до трассы Екатеринбург-Тюмень
	0,76
	5
	грунтовая

	 
	д. Журавлева
	
	
	

	344
	Калинина
	1,4
	5
	грунтовая

	345
	между домами №№ 8 и 10 по ул. Калинина и домами № 19 и 21 А по ул. П.Морозова
	0,134
	5
	грунтовая

	346
	по ул. Набережная до ул. Калинина
	0,579
	5
	грунтовая

	347
	Павлика Морозова
	1,2
	4
	асфальт

	348
	Набережная
	0,4
	5
	грунтовая

	 
	д. Тямкина
	
	
	

	349
	Школьная
	0,35
	5
	грунтовая

	350
	1 Мая
	0,35
	5
	грунтовая

	351
	Новая
	0,47
	5
	грунтовая

	 
	д. Щелконогова
	
	
	

	352
	Горького
	2
	5
	грунтовая

	353
	Садовая
	0,5
	5
	грунтовая

	354
	Нагорная
	1
	5
	грунтовая

	355
	Школьная
	0,4
	5
	грунтовая

	356
	Б.Бабкина
	0,6
	5
	грунтовая

	 
	Щелконоговский л/участок
	
	
	

	357
	Лесоучасток
	0,5
	5
	грунтовая

	358
	Лесная
	0,8
	5
	грунтовая

	359
	Центральная
	0,7
	5
	грунтовая

	360
	Молодежная 
	1,2
	5
	грунтовая

	361
	Южная
	0,6
	5
	грунтовая

	 
	п. Заводоуспенское
	
	
	

	362
	пер. Заводской
	0,2
	5
	грунтовая

	363
	Береговая
	0,3
	5
	грунтовая

	364
	Бумажников
	1,8
	5
	грунтовая

	365
	Горького
	1
	5
	грунтовая

	366
	Дачная
	1,8
	5
	грунтовая

	367
	Иванова
	0,9
	5
	грунтовая

	368
	Колхозная
	2
	5
	грунтовая

	369
	пер. Колхозный
	0,5
	5
	грунтовая

	370
	Комсомольская
	2,9
	5
	грунтовая

	371
	Комсомольская
	0,6
	4
	асфальт

	372
	Красный Хутор
	2
	5
	грунтовая

	373
	Ленина
	3,5
	5
	грунтовая

	374
	Лесная
	1
	5
	грунтовая

	375
	Медведева
	0,5
	5
	грунтовая

	376
	Набережная
	0,7
	5
	грунтовая

	377
	Насонова
	1,11
	5
	грунтовая

	378
	Насонова
	0,69
	4
	асфальт

	379
	Николая Слобожанина
	0,7
	5
	грунтовая

	380
	Новая
	3
	5
	грунтовая

	381
	Односторонка
	0,6
	5
	грунтовая

	382
	Октябрьская
	2
	5
	грунтовая

	383
	Первомайская
	0,8
	5
	грунтовая

	384
	Пионерская
	0,7
	5
	грунтовая

	385
	Победы
	1
	4
	асфальт

	386
	Пушкина
	0,4
	5
	грунтовая

	387
	Решунова
	0,7
	5
	грунтовая

	388
	Свободы
	0,5
	5
	грунтовая

	389
	Северная
	0,4
	5
	грунтовая

	390
	Чапаева
	1,5
	5
	грунтовая

	391
	пер. Чапаева
	0,4
	5
	грунтовая

	392
	Шувалова
	0,4
	5
	грунтовая

	393
	пер. Южный
	0,4
	5
	грунтовая

	 
	п. ж/д станция Тугулым
	
	
	

	394
	Ленина
	0,64
	4
	асфальт

	395
	Ленина
	1,12
	5
	грунтовая

	396
	Железнодорожная
	1,2
	5
	грунтовая

	397
	Октябрьская
	0,5
	5
	грунтовая

	398
	Бердинских
	0,54
	5
	грунтовая

	399
	Победы
	1,06
	5
	грунтовая

	400
	Лейтенанта Пятых 
	0,5
	5
	грунтовая

	401
	Восточная
	0,6
	5
	грунтовая

	402
	Попова
	0,8
	5
	грунтовая

	403
	Мира
	0,28
	5
	грунтовая

	404
	Малая
	0,4
	5
	грунтовая

	405
	Гоголя
	0,64
	5
	грунтовая

	406
	Майская
	0,38
	5
	грунтовая

	407
	Агрохимическая
	0,34
	5
	грунтовая

	408
	Агрохимическая
	2,85
	5
	грунтовая

	409
	Железнодорожные дома
	0,5
	5
	грунтовая

	410
	переулки
	0,24
	5
	грунтовая

	 
	д. Колобова
	
	
	

	411
	Октябрьская
	0,34
	5
	грунтовая

	412
	Западная
	0,28
	5
	грунтовая

	413
	Центральная
	1,7
	4
	асфальт

	414
	Восточная
	0,8
	5
	грунтовая

	415
	Заречная
	0,84
	5
	грунтовая

	 
	д. Филина
	
	
	

	416
	Комсомольская
	1
	4
	асфальт

	417
	Комсомольская
	1
	5
	грунтовая

	418
	от ул. Комсомольская до пилорамы
	0,3
	4
	щебень

	419
	Молодежная
	1,34
	4
	щебень

	420
	Заречная
	1,22
	5
	грунтовая

	421
	от нас. пункта до кладбища
	0,5
	5
	грунтовая

	 
	с. Лучинкино
	
	
	

	422
	Трактовая
	1,02
	4
	асфальт

	423
	Трактовая
	0,37
	5
	грунтовая

	424
	Гаванская
	2,58
	5
	грунтовая

	425
	Малая
	0,34
	5
	грунтовая

	426
	Береговая
	0,74
	5
	грунтовая

	427
	д. Месед
	1
	5
	грунтовая

	428
	д. Золотова
	1
	5
	грунтовая

	 
	р.п. Тугулым
	
	
	

	429
	Ленина
	5,33
	4
	асфальт

	430
	подъезд к дому ул. Ленина 29а
	0,05
	5
	грунтовая

	431
	Дорожная
	0,9
	4
	асфальт

	432
	Дорожная
	0,28
	5
	грунтовая

	433
	Мира
	0,24
	5
	грунтовая

	434
	Светлая
	0,1
	4
	щебень

	435
	Светлая
	0,56
	4
	щебень

	436
	Гагарина
	0,75
	4
	асфальт

	437
	Гагарина
	0,52
	5
	грунтовая

	438
	Полевая
	0,42
	4
	асфальт

	439
	Полевая
	0,52
	4
	щебень

	440
	Рабочая
	0,36
	4
	асфальт

	441
	Рабочая
	0,4
	5
	грунтовая

	442
	П. Лумумбы
	1
	5
	грунтовая

	443
	Первомайская
	0,1
	5
	грунтовая

	444
	Первомайская
	0,82
	4
	асфальт

	445
	пер. Чапаева
	0,18
	4
	щебень

	446
	Чапаева
	0,88
	5
	грунтовая

	447
	Федюнинского
	2,2
	4
	асфальт

	448
	Федюнинского
	0,36
	5
	грунтовая

	449
	Ветеранов
	0,4
	4
	щебень

	450
	Красная
	1,356
	5
	грунтовая

	451
	Красная
	0,284
	4
	щебень

	452
	Зеленая
	0,48
	5
	грунтовая

	453
	Зеленая
	0,3
	4
	щебень

	454
	пер. Типографии
	0,2
	5
	грунтовая

	455
	Пролетарская
	1,16
	5
	грунтовая

	456
	Северная
	0,5
	5
	грунтовая

	457
	8 Марта
	0,3
	5
	грунтовая

	458
	Восточная
	0,38
	5
	грунтовая

	459
	Заречная
	0,42
	5
	грунтовая

	460
	Молодежная
	0,5
	4
	асфальт

	461
	Молодежная
	0,26
	5
	грунтовая

	462
	Октябрьская
	1,06
	4
	асфальт

	463
	Набережная
	0,16
	5
	грунтовая

	464
	Школьная
	1,09
	4
	асфальт

	465
	Школьная
	0,41
	4
	щебень

	466
	Войкова
	2,202
	5
	грунтовая

	467
	Войкова
	0,198
	4
	асфальт

	468
	Пионерская
	1,32
	5
	грунтовая

	469
	Пионерская
	0,46
	4
	асфальт

	470
	Советская
	1,2
	5
	грунтовая

	471
	Советская
	0,84
	4
	асфальт

	472
	Горького
	0,44
	5
	грунтовая

	473
	Комсомольская
	0,44
	5
	грунтовая

	474
	Комсомольская
	0,2
	4
	асфальт

	475
	Новая
	0,86
	5
	грунтовая

	476
	Новая
	0,33
	5
	грунтовая

	477
	Южная
	0,8
	5
	грунтовая

	478
	Южная
	0,22
	5
	грунтовая

	479
	Строителей
	0,6
	5
	грунтовая

	480
	Садовая
	0,16
	5
	грунтовая

	481
	Садовая
	0,26
	4
	щебень

	482
	Коммунальная
	0,6
	5
	грунтовая

	483
	Ветлечебницы
	0,86
	5
	грунтовая

	484
	Западная
	0,48
	5
	грунтовая

	485
	Западная
	0,26
	5
	грунтовая

	486
	Пушкина
	0,36
	5
	грунтовая

	487
	Ключевая
	0,66
	5
	грунтовая

	488
	Новостроящаяся
	1,323
	5
	грунтовая

	489
	Новостроящаяся
	0,737
	4
	щебень

	490
	Боровушка
	1
	5
	грунтовая

	491
	Плотина
	0,4
	4
	асфальт

	492
	Лесная
	0,5
	5
	грунтовая

	493
	Лесная
	1,022
	5
	грунтовая

	494
	Метелева
	0,6
	5
	грунтовая

	495
	Белопухова
	0,6
	4
	асфальт

	496
	Олимпийская
	0,275
	4
	асфальт

	497
	Олимпийская
	0,43
	4
	асфальт

	498
	переулок Олимпийский
	0,162
	5
	грунтовая

	499
	переулок Дорожный
	0,277
	5
	грунтовая

	500
	переулок Дорожный
	0,1
	5
	грунтовая

	501
	переулок Новый
	0,17
	5
	грунтовая

	502
	Тихая
	0,25
	5
	грунтовая

	503
	прочие
	16
	5
	грунтовая

	504
	Солнечная
	0,4
	5
	грунтовая

	505
	Подъездной путь к жилому дому № 8 ул. Дорожная
	0,05
	4
	асфальт

	506
	Подъездной путь к жилому дому № 52 и 54 ул. Пионерская
	0,052
	4
	асфальт

	507
	Подъездной путь к жилому дому № 52 ул. Пионерская
	0,053
	4
	асфальт

	508
	р.п. Тугулым, к югу от ул. Октябрьская до ограждения комм. очистных сооружений
	0,62
	4
	асфальт

	509
	Колмогорова
	0,353
	5
	грунтовая

	510
	Дружбы
	0,586
	5
	грунтовая

	511
	Победы
	0,875
	5
	грунтовая

	512
	Космонавтов
	0,404
	5
	грунтовая

	513
	Рябиновая
	0,402
	5
	грунтовая

	514
	Яблоневая
	0,33
	5
	грунтовая

	515
	Односторонка
	0,429
	5
	грунтовая

	516
	Грибная
	0,425
	5
	грунтовая

	517
	Вишневая
	0,345
	5
	грунтовая

	518
	Сосновая
	1,249
	5
	грунтовая

	519
	Осенная
	0,61
	5
	грунтовая

	520
	Ягодная
	0,443
	5
	грунтовая

	521
	Ближняя
	0,681
	5
	грунтовая

	522
	Березовая
	0,444
	5
	грунтовая

	523
	Хвойная
	0,48
	5
	грунтовая

	524
	ул. Гагарина, между домами № 31 и № 33
	0,118
	5
	грунтовая

	 
	с. Трошково
	
	
	

	525
	Строителей
	0,6
	4
	щебень

	526
	Восточная
	0,35
	4
	асфальт

	527
	Юбилейная
	0,35
	4
	асфальт

	528
	Гагарина
	0,45
	4
	асфальт

	529
	Школьная
	0,8
	4
	щебень

	530
	пер. Школьный
	0,3
	5
	грунтовая

	531
	Медицинская
	0,8
	4
	асфальт

	532
	Рабочая
	0,6
	4
	щебень

	533
	Мира
	0,8
	4
	щебень

	534
	Парковая
	0,2
	5
	грунтовая

	535
	Парковая
	0,4
	4
	асфальт

	536
	Новая
	0,9
	5
	грунтовая

	537
	Советская
	0,7
	5
	грунтовая

	538
	Гайдара
	0,55
	5
	грунтовая

	539
	П.Морозова
	1
	5
	грунтовая

	540
	Заречная
	0,5
	5
	грунтовая

	541
	на кладбище
	0,05
	5
	щебень

	542
	на скотомогильник
	0,2
	5
	грунтовая

	543
	Переулок- ул.Советская между д. 13 и 15
	0,157
	5
	грунтовая

	544
	Переулок- ул.Советская между д. 29 и 31
	0,073
	5
	грунтовая

	545
	Переулок- ул.Гайдара между д. 13а и 15
	0,059
	5
	грунтовая

	546
	пер. Медицинский
	0,1
	5
	грунтовая

	547
	подъезд на ферму (между дорогами на д. Двинская и д. Галашова)
	0,5
	4
	щебень

	548
	подъезд на ферму (между дорогами на д. Двинская и д. Галашова)
	0,3
	5
	грунтовая

	549
	подъезд к сливу ЖБО
	0,1
	5
	грунтовая

	 
	д. Галашова
	
	
	

	550
	Молодежная
	1
	4
	асфальт

	551
	8 Марта
	0,45
	4
	асфальт

	552
	пер. Охотничий
	0,4
	5
	грунтовая

	553
	пер. Полевой
	0,35
	5
	грунтовая

	554
	пер. Набережный
	0,2
	5
	грунтовая

	555
	на кладбище
	0,4
	4
	щебень

	 
	д. Двинская
	
	
	

	556
	Мостовая
	0,6
	5
	грунтовая

	557
	Калужинская
	0,3
	5
	грунтовая

	558
	Проезжая
	0,6
	4
	щебень

	559
	пер. Заречный
	0,1
	5
	грунтовая

	 
	с. Ивановка
	
	
	

	560
	Мира
	0,1
	4
	асфальт

	561
	Мира
	0,6
	4
	щебень

	562
	Мира
	0,8
	5
	грунтовая

	563
	Переулок- ул. Мира между д. 24 и 26
	0,149
	5
	грунтовая

	564
	Переулок- ул. Мира между д. 29 и 30
	0,128
	5
	грунтовая

	565
	Переулок- ул. Мира между д. 40 и 42
	0,105
	5
	грунтовая

	566
	Переулок- ул. Мира между д. 48 и 50
	0,068
	5
	грунтовая

	567
	Переулок- ул. Мира между д. 54 и 56
	0,11
	5
	грунтовая

	 
	д. Гурина
	
	
	

	563
	Набережная
	0,8
	4
	асфальт

	564
	Школьная
	0,2
	4
	щебень

	565
	Школьная
	0,2
	5
	грунтовая

	566
	Мира
	0,5
	4
	щебень

	567
	Луговая
	0,4
	5
	грунтовая

	568
	Переулок-ул. Набережная между д. 5 и 7
	0,054
	5
	грунтовая

	569
	Переулок-ул. Набережная между д. 9а и 11
	0,06
	5
	грунтовая

	570
	Переулок-ул. Набережная между д. 17 и 19
	0,076
	5
	грунтовая

	571
	Переулок-ул. Набережная между д. 25 и 27
	0,097
	5
	грунтовая

	 
	с. Фоминское
	
	
	

	572
	Мира
	0,4
	4
	щебень

	573
	Мира
	0,6
	5
	грунтовая

	574
	Гагарина
	0,7
	5
	грунтовая

	575
	Объездная
	0,9
	4
	асфальт

	576
	Объездная
	0,2
	5
	грунтовая

	577
	на кладбище
	0,45
	5
	грунтовая

	578
	с. Фоминское, ул. Лесная
	0,2
	5
	грунтовая

	 
	Межселенные дороги
	
	
	

	579
	автомобильная дорога                                                               д. Ядрышникова- д. Чураки
	9,248
	5
	грунтовая

	580
	автомобильная дорога                                                               д. Журавлева- д. Галашова подъезд  к д. Полуденка
	2,2
	5
	грунтовая

	581
	автомобильная дорога                                                                г. Екатеринбург- г. Тюмень- д. Ядрышникова  подъезд  к д. Золотова
	1,4
	5
	грунтовая

	582
	автомобильная дорога                                                            д. Журавлева- д. Юшкова
	5,593
	5
	грунтовая

	583
	автомобильная дорога                                                               г. Екатеринбург- г. Тюмень- с.Лучинкино
	2
	4
	асфальт

	584
	автомобильная дорога                                                            д. Луговая- д. Александровка
	5
	5
	грунтовая

	585
	автомобильная дорога                                                         д. Луговая- д. Заречная
	1,3
	5
	грунтовая

	586
	автомобильная дорога                                                              д. Ивановка- д. Фоминка     
	2
	4
	асфальт

	587
	автомобильная дорога                                                               д. Гилева- с. Верховино
	2,855
	5
	грунтовая

	588
	автомобильная дорога                                                            д. Ивановка- д. Гурина
	2
	4
	асфальт

	589
	 автомобильная дорога                                                           п. Заводоуспенское- д. Бочкари- д.Остров
	15,672
	5
	грунтовая

	590
	 автомобильная дорога                                                           п. Заводоуспенское- д. Бочкари- д.Остров
	2,1
	4
	щебень

	591
	автомобильная дорога                                                               с. Мальцево- д. Мостовщики
	6
	5
	грунтовая

	592
	автомобильная дорога                                                               г. Екатеринбург- г. Тюмень- д. Гилева музей Федюнинского
	1,97
	4
	асфальт

	593
	автомобильная дорога                                                             д. Журавлева- д. Тямкина
	11,68
	5
	грунтовая

	594
	автомобильная дорога                                                          д. Мостовщики - д. Бочкари
	8,3
	5
	грунтовая

	595
	автомобильная дорога  подъезд к лесоучастку Щелконоговский
	2,689
	5
	грунтовая

	596
	автомобильная дорога                                                             г. Екатеринбург- г. Тюмень- с. Бахметское
	4
	5
	грунтовая

	597
	автомобильная дорога                                                           с. Трошково - д. Двинка
	2
	5
	грунтовая

	598
	автомобильная дорога                                                             д. Двинская- д. Галашова
	1,5
	4
	щебень

	599
	д. Полушина – д. Кулига в пределах границ Тугулымского муниципального округа
	9,5
	5
	грунтовая

	600
	п. Тугулым –с. Лучинкино
	7
	5
	грунтовая

	601
	с. Лучинкино – д. Месед – д. Остров
	17
	5
	грунтовая

	602
	п. Заводоуспенское-д. Костылево в пределах границ Тугулымского муниципального округа
	13
	5
	грунтовая

	603
	автомобильная дорога                     с. Верховино – д. Сажина – д. Ядрышникова
	12
	5
	грунтовая

	604
	автомобильная дорога                      с. Яр – п. Юшала
	1,16
	5
	грунтовая

	605
	автомобильная дорога                      с. Яр – п. Юшала
	0,3
	4
	щебень

	 
	Всего:
	592,5627
	
	



Таблица 9.1


9. Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры (далее – ПКРТИ) на территории Свердловской области


	№ п/п
	Индикатор 
(целевой показатель)
	Данные для установки целевого показателя
	Единица измерения
	2019 – 2024 г.г.
	2025 – 2033 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Качество транспортной инфраструктуры
	Общая протяженность дорог местного значения - всего
	км
	592,5627
	597,5427

	
	
	Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям
	км
	505,1177
	497,6167

	2
	Доступность транспортной инфраструктуры
	Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта
	%
	90
	90

	3
	Затраты на мероприятия 
по развитию транспортной инфраструктуры
	Затраты на мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
	млн. руб.
	430,6534
	391,1674

	
	
	Затраты на мероприятия 
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
	млн. руб.
	430,6534
	391,1674
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