# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# администрации Тугулымского городского округа

# Свердловской области

от 14.10.2014 г. № 350

р.п. Тугулым

О внесении изменений в муниципальную программу Тугулымского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного

зонирования и документации по планировке территории до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 24, 33, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о  порядке  формирования и  реализации   муниципальных программ  Тугулымского городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 14.10.2013г. № 325, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу Тугулымского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Тугулымского городского округа от 01.11.2013 г. № 380, внести следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта муниципальной программы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2020 года» изложить в следующей редакции:

«

| Объёмы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 79618.773 тыс. рублей. в том числе: 2014 год - 9740.189 тыс. рублей; 2015 год - 14708.403 тыс. рублей; 2016 год - 14529.248 тыс.рублей; 2017 год - 9224.596 тыс.рублей; 2018 год - 8847.579 тыс.рублей; 2019 год - 11321.71 тыс.рублей; 2020 год - 11247.048 тыс.рублей; из них: областной бюджет: 28279.94 тыс.рублей в том числе: 2014 год - 6475.70 тыс. рублей; 2015 год - 3634.04 тыс. рублей; 2016 год - 3634.04 тыс. рублей; 2017 год - 3634,04 тыс. рублей; 2018 год - 3634,04 тыс. рублей; 2019 год - 3634,04 тыс. рублей; 2020 год - 3634,04 тыс. рублей; местный бюджет: 51338.833 тыс. рублей в том числе: 2014 год - 3264.489 тыс. рублей; 2015 год - 11074.363 тыс. рублей; 2016 год - 10895.208 тыс. рублей; 2017 год - 5590.556 тыс. рублей; 2018 год - 5213.539 тыс. рублей; 2019 год - 7687.67 тыс. рублей; 2020 год - 7613.008 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

2) Приложение № 1 к муниципальной программе Тугулымского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2020 года» «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы Тугулымского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2020 года», изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Подготовка документов

территориального планирования, градостроительного зонирования

и документации по планировке территории до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования

и документации по планировке территории до 2020 года”

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. |  |  |  | 2016г. | 2017г. |  |  |  | 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| 1. | Цель 1. Снятие административных ограничений при осуществлении градостроительной деятельности на территории Тугулымского городского округа, после вступления в силу 31.12.2012 г. требований Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1. Завершение разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество проектов разработанных генеральных планов |  | шт. |  | - | 18 |  |  | 17 |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 4. | Количество проектов в которые будут вноситься изменения (генер. план Тугулымского ГО вне границ населенных пунктов) |  | шт. |  | - | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 5. | Количество проектов в которые будут вноситься изменения (генер. план Тугулымского ГО применительно к территориям населенных пунктов) |  | шт. | - |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 6. | Количество проектов в которые будут вноситься изменения (Правила землепользования и застройки) |  | шт. | 5 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 7. | Количество разработанных проектов, где предусматривается изменение границ населенных пунктов. | шт. |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |  | - | - |  |
| 8. | Количество обновляемых топографических материалов Тугулымского городского округа при увеличении границ населенных пунктов согласно разработанных генеральных планов | шт. |  | - |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 26 | 26 |  |
| 9. | Количество населенных пунктов, где будет предусмотрено вынесение на местности и закрепление границ | шт. |  | - |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 10. | Количество населенных пунктов, где будет предусмотрена разработка адресных планов | шт. |  | - |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 11. | Цель 2. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно - гражданского строительства на территории Тугулымского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Задача 1. Разработка документации по планировке территории, как обеспечение условий для развития строительства, в т.ч. жилищного и формирование земельных участков на застроенных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество проектов планировки и межевания территории |  | шт. |  | 2 | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 14. | Количество проектов планировки и межевания территории для участков перспективной застройки |  | шт. |  | - | 2 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 15. | Обеспечение населения Тугулымского городского округа информацией о разработанных проектах терпланирования и внесения в них изменений |  | кол-во публикаций |  | 1 | 6 |  |  |  | 6 | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 16. | Цель 3. Перевод в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Задача 1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Тугулымского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение мониторинга градостроительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Развитие муниципальной геоинформационной системы Тугулымского ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»;

3)  Приложение № 2 к муниципальной программе Тугулымского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2020 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной программы Тугулымского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2020 года”, изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Подготовка документов

территориального планирования, градостроительного зонирования

и документации по планировке территории до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2020 года”

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. | 2020г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 79618.773 | 9740.189 | 14708.403 | 14529.248 | 9224.596 | 8847.579 |  | 11321.71 | 11247.048 |  | x |
| 2. | областной бюджет | 28279.94 | 6475.70 | 3634.04 | 3634.04 | 3634.04 | 3634.04 |  | 3634.04 | 3634.04 |  | x |
| 3. | местный бюджет | 51338.833 | 3264.489 | 11074.363 | 10895.208 | 5590.556 | 5213.539 |  | 7687.67 | 7613.008 |  | x |
| 4. | Из них на мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 5. | Мероприятие 1. Проведение мониторинга градостроительной документации | 3232.892 | 397.064 | 416.917 | 437.762 | 459.650 | 482.633 |  | 506.764 | 532.102 |  | 18 |
| 6. | местный бюджет | 3232.892 | 397.064 | 416.917 | 437.762 | 459.650 | 482.633 |  | 506.764 | 532.102 |  |  |
| 7. | Мероприятие 2. Подготовка Генерального плана Тугулымского городского округа применительно к территории населенных пунктов Тугулымского городского округа: | 8000.00 | - | 4000.0 | 4000.0 | - | - |  | - | - |  | 3 |
| 8. | местный бюджет | 8000.00 | - | 4000.00 | 4000.0 | - | - |  | - | - |  |  |
| 9. | Мероприятие 3. Внесение изменений в Генеральный план Тугулымского городского округа вне границ населенных пунктов | 900.00 | - | 400.00 | 500.00 | - | - |  | - | - |  | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 10. | местный бюджет | 900.0 | - | 400.0 | 500.0 | - | - |  | - | - |  |  |
| 11. | Мероприятие 4. Внесение изменений в генеральные планы применительно к территориям населенных пунктов Тугулымского городского округа: | 2793.84 | - | 400.0 | 500.0 | 473.46 | 473.46 |  | 473.46 | 473.46 |  | 5 |
| 12. | местный бюджет | 2793.84 | - | 400.0 | 500.0 | 473.46 | 473.46 |  | 473.46 | 473.46 |  |  |
| 13. | Мероприятие 5. Внесение изменений в документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки) применительно к территориям населенных пунктов Тугулымского городского округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | - подготовка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки применительно к населенным пунктам п. Месяды и д. Гилева Тугулымского городского округа; | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |  | - | - |  | 6 |
| 15. | местный бюджет | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 16. | - подготовка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки применительно к населенным пунктам с. Ивановка, с. Верховино, п. при ж/д ст. Тугулым Тугулымского городского округа; | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |  | - | - |  | 6 |
| 17. | местный бюджет | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 18. | - подготовка проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Тугулымского городского округа. | 1300.00 | - | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 200.00 |  | 250.00 | 150.00 |  | 6 |
| 19. | местный бюджет | 1300.00 | - | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 200.00 |  | 250.00 | 150.00 |  |  |
| 20. | Мероприятие 6. Подготовка проекта планировки и межевание территории для строительства малоэтажной застройки в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | - участка № 4 (микрорайон Западный 3 р.п. Тугулым) площадью 88,4 га, а также выполнение работ по обновлению топографических материалов этой территории; | 3313.68 | 3313.68 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 22. | областной бюджет | 2319.576 | 2319.576 | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 23. | местный бюджет | 994.104 | 994.104 | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 24. | - участка № 5 (северо - западная часть п. Юшала Тугулымского городского округа) площадью 38,6 га, а также выполнение работ по обновлению топографических материалов S=33.92 га северо – западной части этой территории; | 3937.32 | 3937.32 |  |  |  |  |  |  | - |  | 13 |
| 25. | областной бюджет | 2756.124 | 2756.124 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 26. | местный бюджет | 1181.196 | 1181.196 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 27. | -участки перспективной застройки | 31148.916 | - | 5191.486 | 5191.486 | 5191.486 | 5191.486 |  | 5191.486 | 5191.486 |  | 14 |
| 28. | областной бюджет | 21804.24 | - | 3634.04 | 3634.04 | 3634.04 | 3634.04 |  | 3634.04 | 3634.04 |  |  |
| 29. | местный бюджет | 9344.676 | - | 1557.446 | 1557.446 | 1557.446 | 1557.446 |  | 1557.446 | 1557.446 |  |  |
| 30. | - участка № 1 (микрорайон Восточный р.п. Тугулым) площадью 34,0 га (оплата кредиторской задолженности) | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | областной бюджет | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Мероприятие 7. Публикация в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Муниципальный вестник» документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - |  | - | - |  | 15 |
| 33. | местный бюджет | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - |  | - | - |  |  |
| 34. | Мероприятие 8. Проект изменения границ применительно к территории населенных пунктов Тугулымского городского округа | 3292.125 | 292.125 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | - |  | - | - |  | 7 |
| 35. | местный бюджет | 3292.125 | 292.125 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | - |  | - | - |  |  |
| 36. | Мероприятие 9. Обновление топографических материалов населенных пунктов Тугулымского городского округа (при увеличении границ НП) | 5900.00 | - | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  | 2600.00 | 2600.00 |  | 8 |
| 37. | местный бюджет | 5900.00 | - | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  | 2600.00 | 2600.00 |  |  |
| 38. | Мероприятие 10. Вынос на местности и закрепление границ НП | 5400.00 | - | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  | 900.00 | 900.00 |  | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 39. | местный бюджет | 5400.00 | - | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  | 900.00 | 900.00 |  |  |
| 40. | Мероприятие 11. Адресные планы населенных пунктов Тугулымского ГО | 2400.00 | - | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 | 400.00 |  | 10 |
| 41. | местный бюджет | 2400.00 | - | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 42. | Мероприятие 12. Развитие муниципальной геоинформационной системы Тугулымского ГО | 6000.00 | - | 1500.00 | 1000.00 | 500.00 | 1000.00 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 19 |
| 43. | местный бюджет | 6000.00 | - | 1500.00 | 1000.00 | 500.00 | 1000.00 |  | 1000.00 | 1000.00 |  |  |
| 44. | Мероприятие 13. Приобретение персонального компьютера, расходных материалов на внешние устройства. | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |  | - | - |  | 20 |
| 45. | местный бюджет | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |

».

2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» «Муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                                 С.А. Селиванов