П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                         администрации Тугулымского городского округа

                                                Свердловской области                                                                                                                                                                                                                     

	


от 24.10.2014 г. № 363
 р. п. Тугулым

О внесении изменений в муниципальную программу Тугулымского городского округа «Развитие газификации в Тугулымском городском округе»
на 2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 28 и 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тугулымского городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 17.06.2013 г. № 214, в редакции изменений, внесенных постановлением администрации Тугулымского городского округа от 24.12.2013 г. № 492, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. В муниципальную программу Тугулымского городского округа «Развитие газификации в Тугулымском городском округе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Тугулымского городского округа от 18.07.2011 г. № 166, в редакции изменений, внесенных постановлением администрации Тугулымского городского округа от 31.12.2013 г. № 515, внести следующие изменения: 

1) строку «объем и источники финансирования программы» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

«

	Объем и источники  
финансирования     
программы          
	     Финансирование программы предполагается осуществить за счет средств областного и  местного бюджета. Общий объем финансирования программы составит – 49 248 тыс. рублей,    в том числе из средств областного бюджета 37 096,6 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 37 096,6 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

из средств местного  бюджета  12 151.4 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 0,0 тыс. рублей;

2013 год – 200 тыс. рублей;

2014 год – 2 867.4 тыс. рублей.

2015 год – 9 084 тыс. рублей. 


»;

2) Раздел 3 «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Мероприятия  программы 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Финансирование по годам
	

	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3.1.
	Перевод мазутной котельной на природный газ в р.п. Тугулым, ул. Гагарина (2МВт)
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	
	
	
	

	3.2.
	Перевод мазутной котельной на природный газ в р.п. Тугулым, ул. Молодежная (3,2 МВт)
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	
	
	
	

	3.3.
	Проектирование разводящих газовых сетей в р.п. Тугулым. С экспертизой проекта.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012-2013 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	    
	     0
	0
	
	0

	3.4.
	Строительство разводящих газовых сетей в р.п. Тугулым


	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012 
	Областной бюджет
	     
	   
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	     
	     0
	0
	
	0

	3.5.
	Проектирование разводящих газовых сетей в с. Верховино  11 км. С экспертизой проекта.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	     0
	     0
	0
	
	        0

	3.6.
	Техническое перевооружение угольной котельной Тугулымской ДЮСША на природный газ 0,4 МВт.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	
	
	
	

	3.7.
	Строительство разводящих газовых сетей в с. Верховино  11 км.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	0
	      0
	
	0

	3.8.
	Проект газопровода г. Талица - с. Яр 18 км. С экспертизой проекта.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013-2014 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	0
	     0
	
	0


	3.9.
	Строительство газопровода Г. Талица - с. Яр 18 км.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013 -2015
	Областной бюджет
	
	           
	          
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	0
	0
	1 097
	1 097

	3.10.
	Проект реконструкции угольной котельной на газ с. Яр. С экспертизой проекта.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013-2014 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	0
	0
	
	0

	3.11.
	Реконструкция угольной котельной на газ в с. Яр.
	
	
	2014
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	0
	
	           0

	3.12.
	Проектирование разводящих газовых сетей с. Яр 9 км. С экспертизой проекта.
	
	
	2014-2015
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	     0
	
	     

	3.13.
	Проект газопровода п. Троицкий - п. Юшала -с. Ошкуково 33 км. С экспертизой проекта.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	     0
	
	
	0
	

	3.14
	Проектирование разводящих газовых сетей в п. Юшала 39 км. С экспертизой проекта.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2014-2015 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	    0 
	5 087
	          5 087

	3.15.
	Строительство разводящих газовых сетей в п. Юшала 20 км.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2015 
	Областной бюджет
	
	
	
	      
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	 629
	 629

	3.16.
	Проектирование реконструкции угольной котельной на газ в с. Ошкуково.  С экспертизой проекта.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	0
	0
	
	0

	3.17.
	Строительство газопровода п. Троицкий - п. Юшала - с. Ошкуково 33 км.
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2014-

2015 
	Областной бюджет
	
	
	    
	    
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	0
	500
	500

	3.18.


	Реконструкция угольной котельной на газ в с. Ошкуково
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2015 
	Областной бюджет
	
	
	
	      0
	0

	
	
	
	Администра-ция ТГО
	2015
	Местный бюджет
	
	
	
	500
	500

	3.19.
	Газопровод среднего и низкого давления в юго-западной части р.п. Тугулым, Тугулымского района, Свердловской области
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012
	Областной бюджет
	13 009,0
	
	
	
	13 009,0

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	 
	
	
	
	                           

	
	В том числе на погашение кредиторской задолженности по объекту
	Местный бюджет
	13 009,0
	
	
	
	13 009,0

	3.20.
	Межпоселковый газопровод д. Зырянка – с. Верховино, Тугулымского района, Свердловской области 
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012
	Областной бюджет
	17 311.0
	
	
	
	17 311.0

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	В том числе на погашение кредиторской задолженности по объекту
	Местный бюджет
	17 311,0
	
	
	
	   17 311,0

	3.21.
	Техническо перевооружение котельной с. Верховино, Тугулымского района, Свердловской области
	Администрация ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012
	Областной бюджет
	6 776.6
	
	
	
	
6 776.6

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	В том числе на погашение кредиторской задолженности по объекту
	Местный бюджет
	6 776,6
	
	
	
	6 776,6

	3.22.
	Приобретение в муниципальную собственность газопровода по ул. Гагарина в р.п. Тугулым
	Администрация ТГО
	Администра-ция ТГО
	2013
	Местный бюджет
	
	0
	0
	
	 0

	3.23
	Юридическое сопровождение проекта газопровода д. Зырянка-с. Верховино
	Администрация ТГО
	Администра-ция ТГО
	2013
	Местный бюджет
	
	0
	0
	
	0

	3.24.
	Проектирование и строительство подводящих газопроводов к домам ул. Школьная 10а; ул. Советская 8 в р.п. Тугулым
	Администрация ТГО
	Администра-ция ТГО
	2013
	Местный бюджет
	
	200
	
	
	200

	3.25
	Разработка проекта газопровода в д. Гилева
	Администрация ТГО
	Администра-ция ТГО
	2014
	Местный бюджет
	
	
	608,5
	
	608,5

	3.26
	Подключение  к природному газу пропущенного дома № 21-2, ул. М Горького в р.п. Тугулым.
	Администрация ТГО


	По результатам  торгов
	2014
	Местный бюджет
	
	
	25,5
	
	25,5

	3.27
	Оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту от 14.12.2011 г. №11ZK43 «Выполнение геодезических и геологических работ на объекте «Газопровод среднего и низкого давления в Северо-Западной части р.п. Тугулым, Тугулымского района, Свердловской области»
	Администрация ТГО
	Согласно контракта
	2014
	Местный бюджет
	
	
	314
	
	314

	3.28
	Оплата государственной экспертизы и проверки достоверности проектно-сметной документации по объекту «газопровод среднего и низкого давления северо-западной части р.п. Тугулым
	Администрация ТГО
	Согласно договора
	2014
	Местный бюджет
	
	
	491,5
	
	491,5

	3.29
	Строительство объекта:«Газопровод среднего и низкого давления в Северо-Западной части р.п. Тугулым, Тугулымского района, Свердловской области»
	Администрация ТГО
	По результатам аукциона, согласно контракта
	2015
	Местный бюджет
	
	
	
	771
	771

	3.30
	«Выполнение геодезических и геологических работ на объекте «Газопровод среднего и низкого давления в Восточной части р.п. Тугулым, Тугулымского района, Свердловской области»
	Администрация ТГО
	По результатам котировки
	2014
	Местный бюджет
	
	
	500
	
	500

	3.31
	Разработка проекта «Газопровод среднего и низкого давления в Восточной части р.п. Тугулым, Тугулымского района, Свердловской области» (стадия проектирования)
	Администрация ТГО
	По результатам аукциона, согласно контракта
	2014
	Местный бюджет
	
	
	899.2
	
	899,2

	3.32
	Разработка проекта «Газопровод среднего и низкого давления в Восточной части р.п. Тугулым, Тугулымского района, Свердловской области» (стадия разработки рабочей документации)
	Администрация ТГО
	Согласно контракта
	2015
	Местный бюджет
	
	
	
	500
	500

	3.33
	Монтаж наружного газопровода жилого дома р.п. Тугулым, ул. Школьная д.2
	Администрация ТГО
	Согласно договора
	2014
	Местный бюджет
	
	
	28.7
	
	28.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по программе:
	Областной бюджет
	37 096.6 
	0
	      
	
	37 096.6

	
	Местный бюджет
	
	200
	2 867,4
	9 084
	        12 151.4

	
	Всего:
	37096,6
	    200
	2 867,4
	9 084
	49 248


                                                                                                                                                                                                                                                                  ». 
  
2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник» и разместить на сайте Тугулымского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                               С.А. Селиванов

