П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области

	


от 30.12.2014 г. № 437
 р. п. Тугулым

О внесении изменений в муниципальную программу Тугулымского городского округа «Развитие дорожной сети  Тугулымского городского округа» на 2012-2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 28 и 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тугулымского городского округа», утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 17.06.2013 г. № 214, в редакции изменений, внесенных постановлением администрации Тугулымского городского округа от 19.08.2014 г. № 288, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. В Муниципальную программу Тугулымского городского округа «Развитие дорожной сети Тугулымского городского округа» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением администрации Тугулымского городского округа от 29.07.2011 г. № 186, в редакции изменений, внесенных постановлением администрации Тугулымского городского округа от 19.08.2014 г. № 288,  внести следующие изменения:   

1) Строку объем и источники финансирования программы  раздела 1 Паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
	Объем и источники  
финансирования     
программы          
	Финансирование программы предполагается осуществить за счет средств областного и  местного бюджета. Общий объем финансирования программы составит – 51 288,5 тыс. рублей,    в том числе из средств областного бюджета 8 881.9 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 5 297,8 тыс. рублей;

2013 год -  3 584.1 тыс. рублей;

2014год –  0,0 тыс. рублей,

из средств местного  бюджета  42 406,6 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 10 300 тыс. рублей;

2013 год –  19 439,5тыс. рублей;

2014 год –  12 667,1 тыс. рублей.

 


»;
1) Строку 3.3.19 Дороги по п. Юшала ремонт ул. Гоголя, щебень 1,5 км. раздела 3. Мероприятия программы  изложить в следующей редакции:
«
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Финансирование по годам
	

	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.3.19.
	Дороги по п. Юшала  ремонт ул. Гоголя,  щебень 1,5 км.
	Администрация ТГО Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
	
	2013-2014
	Местный бюджет
	
	0
	     6,5
	      6,5

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	


»;
2) строку 3.3.21 Ремонт дороги по ул. Маяковского в п. Юшала. Внутри поселенческие дороги, раздела 3. Мероприятия программы  изложить в следующей редакции:
«

	3.3.21
	Ремонт дороги по ул. Маяковского в п. Юшала
	
	Юшалинская поселковая управа
	2013-2014
	Местный бюджет
	
	2366,7
	1997,8
	4 364,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    »;
3) п.3.5 раздела 3. Мероприятия программы изложить в следующей редакции:
«
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Финансирование по годам


	Всего тыс. руб. 

	
	
	
	
	
	
	2012 тыс. руб.
	2013 тыс.

руб.
	2014 тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.5
	Содержание дорог по территориальным управам.        В том числе по управам:
	Поселковые и сельские управы
	Администрация ТГО
	2013-2014
	Местный бюджет
	
	3986,7
	2390,2
	6376,9

	3.5.1.
	Ядрышниковская
	
	
	
	
	
	217,898
	113.3
	

	3.5.2.
	Зубковская
	
	
	
	
	
	123,5
	79.4
	

	3.5.3.
	Двинская
	
	
	
	
	
	243,00
	199.0
	

	3.5.4.
	Мальцевская
	
	
	
	
	
	203,10
	211.1
	

	3.5.5.
	Ертарская
	
	
	
	
	
	530,37
	150.9
	

	3.5.6.
	Набережная
	
	
	
	
	
	332,0
	157.0
	

	3.5.7.
	Яровская
	
	
	
	
	
	120,70
	170,4
	

	3.5.8.
	Заводоуспенская
	
	
	
	
	
	224,60
	233.8
	

	3.5.9.
	Юшалинская
	
	
	
	
	
	329,774
	212.4
	

	3.5.10.
	Луговская
	
	
	
	
	
	206,00
	111.9
	

	3.5.11
	Тугулымская
	
	
	
	
	
	1024,7
	301
	

	3.5.12
	Верховинская
	
	
	
	
	
	131,90
	197.0
	

	3.5.13
	Ошкуковская
	
	
	
	
	
	299,10
	253.0
	


»
           2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник».


3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                               С.А. Селиванов

