П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                         администрации Тугулымского городского округа

                                                Свердловской области  

	


от 03.12.2013 г. № 449
 р. п. Тугулым

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Тугулымского городского округа «Развитие газификации в Тугулымском городском округе»
 на 2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 28 и 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ Тугулымского городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 17.06.2013 г. № 214, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. В долгосрочную целевую программу Тугулымского городского округа «Развитие газификации в Тугулымском городском округе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Тугулымского городского округа от 18.07.2011 г. № 166,    внести следующие изменения:                                                                                 

1) Строку «Объем и источники финансирования программы» раздела 1 Паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

	Объем и источники  
финансирования     
программы          
	     Финансирование программы предполагается осуществить за счет средств областного и  местного бюджета. Общий объем финансирования программы составит – 50 064,6 тыс. рублей,    в том числе из средств областного бюджета 37 096,6 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 37 096,6 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

из средств местного бюджета 12 968,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 0,0 тыс. рублей;

2013 год – 200 тыс. рублей;

2014 год – 3 684 тыс. рублей.

2015 год – 9 084 тыс. рублей. 


                                                                                                                                                             «;

         
2) Раздел 3. Мероприятия программы изложить в следующей редакции:


«

«Раздел 3. Мероприятия  программы 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Финансирование по годам
	

	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12

	3.1.
	Перевод мазутной котельной на природный газ в р.п. Тугулым, ул. Гагарина (2МВт)
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	
	
	
	

	3.2.
	Перевод мазутной котельной на природный газ в р.п. Тугулым, ул. Молодежная (3,2 МВт)
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	
	
	
	

	3.3.
	Проектирование разводящих газовых сетей в р.п. Тугулым. С экспертизой проекта.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012-2013 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	    
	     0
	400
	
	400

	3.4.
	Строительство разводящих газовых сетей в р.п. Тугулым


	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012 
	Областной бюджет
	     
	   
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	     
	     0
	500
	
	500

	3.5.
	Проектирование разводящих газовых сетей в с. Верховино  11 км. С экспертизой проекта.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	     0
	     0
	500
	
	500

	3.6.
	Техническое перевооружение угольной котельной Тугулымской ДЮСША на природный газ 0,4 МВт.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	
	
	
	

	3.7.
	Строительство разводящих газовых сетей в с. Верховино  11 км.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	0
	      0
	
	0

	3.8.
	Проект газопровода г. Талица - с. Яр 18 км. С экспертизой проекта.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
	2013-2014 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	0
	     0
	
	0

	3.9.
	Строительство газопровода Г. Талица - с. Яр 18 км.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013 -2015
	Областной бюджет
	
	           
	          
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	0
	0
	1 097
	1 097

	3.10.
	Проект реконструкции угольной котельной на газ с. Яр. С экспертизой проекта.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013-2014 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	0
	0
	
	0

	3.11.
	Реконструкция угольной котельной на газ в с. Яр.
	
	
	2014
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	0
	
	           0

	3.12.
	Проектирование разводящих газовых сетей с. Яр 9 км. С экспертизой проекта.
	
	
	2014-2015
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	     0
	
	     

	3.13.
	Проект газопровода п. Троицкий - п. Юшала - с. Ошкуково 33 км. С экспертизой проекта.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	     0
	
	
	0
	

	3.14
	Проектирование разводящих газовых сетей в п. Юшала 39 км. С экспертизой проекта.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2014-2015 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	    0 
	5 087
	          5 087

	3.15.
	Строительство разводящих газовых сетей в п. Юшала 20 км.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2015 
	Областной бюджет
	
	
	
	      
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	1 400
	1 400

	3.16.
	Проектирование реконструкции угольной котельной на газ в с. Ошкуково.  С экспертизой проекта.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2013 
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	0
	0
	
	0

	3.17.
	Строительство газопровода п. Троицкий - п. Юшала - с. Ошкуково 33 км.
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2014-

2015 
	Областной бюджет
	
	
	    
	    
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	0
	1 000
	1 000

	3.18.


	Реконструкция угольной котельной на газ в с. Ошкуково
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2015 
	Областной бюджет
	
	
	
	      0
	0

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	500
	500

	3.19.
	Газопровод среднего и низкого давления в юго-западной части р.п. Тугулым, Тугулымского района, Свердловской области
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012
	Областной бюджет
	13 009.0
	
	
	
	13009.0

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	                             1

	
	В том числе на погашение кредиторской задолженности по объекту
	Местный бюджет
	13 009,0
	
	
	
	13 009,0

	3.20.
	Межпоселковый газопровод д. Зырянка – с. Верховино, Тугулымского района, Свердловской области 
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012
	Областной бюджет
	17 311.0
	
	
	
	17 311.0

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	В том числе на погашение кредиторской задолженности по объекту
	Местный бюджет
	17 311,0
	
	
	
	   17 311,0

	3.21.
	Техническое перевооружение котельной с. Верховино, Тугулымского района, Свердловской области
	Администра-ция ТГО
	Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области
	2012
	Областной бюджет
	6 776.6
	
	
	
	
6 776.6

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	В том числе на погашение кредиторской задолженности по объекту
	Местный бюджет
	6 776,6
	
	
	
	6 776,6

	3.22.
	Приобретение в муниципальную собственность газопровода по ул. Гагарина в р.п. Тугулым
	Администра-ция ТГО
	Администра-ция ТГО
	2013
	Местный бюджет
	
	0
	1 500
	
	1 500

	3.23
	Юридическое сопровождение проекта газопровода д. Зырянка-с. Верховино
	Администра-ция ТГО
	Администра-ция ТГО
	2013
	Местный бюджет
	
	0
	100
	
	100

	3.34.
	Проектирование и строительство подводящих газопроводов к домам ул. Школьная 10а; ул. Советская 8 в р.п. Тугулым
	Администра-ция ТГО
	Администра-ция ТГО
	2013
	Местный бюджет
	
	200
	
	
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по программе:
	Областной бюджет
	37 096.6 
	0
	      
	
	37 096.6

	
	Местный бюджет
	
	200
	3 000
	9 084
	        12 284,0

	
	Всего:
	37096,6
	    200
	3 000
	9 084
	49 380,6


                                                                                                                                                                                                                                                                  ». 

3. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник».


4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                               С.А. Селиванов

