П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области                                                                                                                                                                                                                                            
	


от 05.12.2013 г. № 458
 р. п. Тугулым

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
Тугулымского городского округа «Энергосбережение» на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,28 и 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ Тугулымского городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 17.06.2013 г. № 214, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. В долгосрочную целевую программу Тугулымского городского округа «Энергосбережение» на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Тугулымского городского округа от 15.10.2012г. № 273, внести следующие изменения: 

            1) Строку «Объем и источники финансирования программы» раздел 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

«
	Объем и источники финансирования программы
	В 2013 году – областной бюджет –   0 тыс. руб. 

                        местный бюджет  . – 1200 тыс. руб.

                        внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

                        всего 1200тыс. руб.
В 2014 году – областной бюджет     0 тыс. руб.
                         местный бюджет  . - 1000 тыс. руб.

                        внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

                        всего 1000 тыс. руб.
В 2015 году - областной бюджет     0 тыс. руб.                                                    местный бюджет  . - 2020 тыс. руб.

                        внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

                        всего 2020 тыс. руб.
Всего за  2013-2015 годы областной бюджет     0 тыс. руб.

                        местный бюджет  . – 4220 тыс. руб.

                        внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

                        всего 4220 тыс. руб.     



»;

2) Раздел 3. Мероприятия программы изложить в следующей редакции:                                                                                                                                            
                                                                              «Раздел 3  Мероприятия программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Мероприятия, этапы выполнения работ
	Ответственный за исполнение. Соисполнители
	Срок исполн.
	Источник           финансиров.
	Объем финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения программы   (тыс. руб.)
	Всего 
(тыс. руб.)

	п/п
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.1 Организационные мероприятия
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Организация обучения специалистов по энергосбережению 
	Администрация Тугулымского городского округа
	2013-2015 
	Местный бюджет
	0
	0
	20
	20

	
	
	
	
	Областной бюджет       
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	Создание и обеспечение функционирования информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Администрация Тугулымского городского округа
	2013-2014
	Местный бюджет          
	0
	0
	200
	200

	
	
	
	
	Областной бюджет      
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.
	Проведение экспертизы проекта «Схемы теплоснабжения Тугулымского городского округа»
	Администрация Тугулымского городского округа
	2013
	Местный бюджет          
	100
	0
	0
	100

	
	
	
	
	Областной бюджет      
	0
	0
	0
	0

	3.2  Мероприятия по экономии энергетических ресурсов
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Оснащение устройствами частотного регулирования насосного оборудование и электродвигателей в сфере муниципального хозяйства Тугулымского городского округа.
	Администрация Тугулымского городского округа
	2013-2014
	Местный бюджет          
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Областной бюджет      
	0
	0
	0
	0

	3.2.2.
	Оснащение устройствами управления уличным освещением
	Администрация Тугулымского городского округа
	2013-2014
	Местный бюджет
	0
	0
	300
	300

	
	
	
	
	Областной бюджет      
	0
	0
	0
	0

	3.2.3.
	Ремонт теплоизоляции теплопровода с применением современных теплоизоляционных материалов
	Администрация Тугулымского городского округа
	2012-2014
	Местный бюджет
	0
	0
	100
	100

	
	
	
	
	Областной бюджет      
	0
	0
	0
	0

	3.2.4.
	Оснащение многоквартирных домов узлами  учета потребления коммунальных ресурсов.118 приборов учета. В том числе 35 приборов учета ХВС в 2013 году, 83 прибора учета в 2014 году
	Администрация Тугулымского городского округа. Предприятия МУП ЖКХ
	2013-2014
	Местный бюджет
	700
	100
	0
	800

	
	
	
	
	Внебюджетные средства   
	0
	0
	0
	0

	3.2.5.
	Оснащение устройствами диспетчеризации узлов учета коммунальных ресурсов.
	Администрация Тугулымского городского округа
	2013-2014
	   Местный       бюджет          
	0
	 0
	0
	0

	
	
	
	
	Областной бюджет      
	0
	0
	0
	0

	3.2.6.
	Энергообследование объектов и составление энергетического паспорта муниципальных учреждений.
	Администрация Тугулымского городского округа, поселковые, сельские управы, МКУК «Централизованная библиотечная система ТГО», МКУК «Централизованная система Домов культуры ТГО», Управление образования администрации ТГО
	2013-2015
	   Местный       бюджет          
	400
	900
	900
	2 200

	
	
	
	
	Областной бюджет   
	0
	0
	0
	0

	3.2.6.1
	Проведение энергоаудита 13 объектов.

В том числе в 2013 году: здание администрации Тугулымского городского округа, здание Юшалинской поселковой управы, здание Луговской поселковой управы, здание Двинской сельской управы, здание Заводоуспенской поселковой управы, здание Верховинской сельской управы, здание Яровской сельской управы, здание Ертарской сельской управы.
В 2014 году: здание Ядрышниковской сельской управы, Мальцевской сельской управы, Набережной сельской управы, Ошкуковской сельской управы, Зубковской сельской управы.
	Администрация Тугулымского городского округа. Поселковые, сельские управы
	2013-2014
	Местный бюджет
	400
	300
	0
	700

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	3.2.6.2
	Проведение энергоаудита МКУК «Централизованная система Домов культуры ТГО»
(14 объектов) 
	Администрация Тугулымского городского округа, МКУК «Централизованная система Домов культуры Тугулымского городского округа»
	2014-2015
	Местный бюджет
	0
	 600
	100
	700

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	3.2.6.3
	Проведение энергоаудита «Управление образования администрации ТГО»

(20 объектов)
	Администрация Тугулымского городского округа, Управление образования администрации ТГО
	2015
	Местный бюджет
	0
	0
	800
	800

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	3.2.7.
	Перевод электроосвещения на энергосберегающие лампы
	Администрация  Тугулымского городского округа
	2013-2015
	   Местный       бюджет          
	0
	0
	500
	500

	
	
	
	
	Областной бюджет   
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО                                                                                                                                 Местный  бюджет   
	1 200
	1 000
	2020
	4 220

	ИТОГО                                                                                                                       Внебюджетные средства 
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ОБЩАЯ
	
	
	
	1 200
	1 000
	2020
	4 220



».
           
3. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник».


4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                               С.А. Селиванов

