П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области                                                                                                                                                                                                                          

	


от 09.12.2013 г.  № 471
 р. п. Тугулым

   О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Тугулымского городского округа «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов 
в Тугулымском городском округе» на 2012-2015 годы»
       
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 28 и 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ Тугулымского городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 17.06.2013 г. № 214,  администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В долгосрочную целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в Тугулымском городском округе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Тугулымского городского округа от 29.07.2011 г. № 187, внести следующие изменения: 

  
1) Строку «объем и источники финансирования программы» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:  

«

	Объем и источники  
финансирования     
программы          
	Финансирование программы предполагается осуществить за счет средств областного и  местного бюджета. Общий объем финансирования программы составит – 19 172,625 тыс. рублей,    в том числе из средств областного бюджета 10 912,5 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 10912,5 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014год –  0,0 тыс. рублей

2015год –  0,0 тыс. рублей

из средств местного  бюджета  8 260,125 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 1 799,925 тыс. рублей;

2013 год - – 1 520,2 тыс. рублей;

2014 год – – 2 170 тыс. рублей;

2015год – – 2 770 тыс. рублей. 


»;
   
2) Раздел 3. Мероприятия программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Мероприятия программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Финансирование по годам
	

	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	тыс.руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3.1.
	Благоустройство дворовых территорий               
	Администра-ция ТГО

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
	
	2012 – 2015
	Област-ной бюджет
	10 912,5
	0
	
	
	10 912,5

	
	
	
	
	
	Местный бюджет

Софинан-сирование 
	575,0
	    0
	                  620
	620
	     1 815

	
	В том числе по объектам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Объект № 1. Капитальное благоустройство дворовой территории п. Луговской, ул. 8 Марта, д. №30; 30а; 32; 34.
	Администра-ция ТГО

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
	
	2012
	Област-ной бюджет
	2  796,753
	
	
	
	2 796.753

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	147.198
	
	
	
	147.198

	3.1.2.
	Объект № 2. Капитальное благоустройство дворовой территории п. Юшала, 
ул. Школьная, д. № 20а; 
ул. Заводская, д. № 2а.
	Администра-ция ТГО

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
	
	2012
	Област-ной бюджет
	1 811.953
	
	
	
	1 811.953

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	95.366
	
	
	
	95.366

	3.1.3.
	Объект № 3. Капитальное благоустройство дворовой территории п. Юшала, 
ул. Школьная, д. № 16а; ул. Бажова д.5; ул. Заводская, д. № 2; 4.
	Администра-ция ТГО

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
	
	2012
	Област-ной бюджет
	2055.776
	
	
	
	2 055.776

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	108.199
	
	
	
	108.199

	3.1.4.
	Объект № 4. Капитальное благоустройство дворовой территории р.п. Тугулым, ул. Пионерская, д. № 52; 54
	Администра-ция ТГО

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
	
	2012
	Област-ной бюджет
	1 443.006
	
	
	
	1 443.006

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	75.948
	
	
	
	75.948

	3.1.5.
	Объект № 5. Капитальное благоустройство дворовой территории р.п. Тугулым, ул Октябрьская д. 11; 13.
	Администра-ция ТГО

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
	
	2012
	Област-ной бюджет
	2 097,793
	
	
	
	2 097,793

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	148.289
	
	
	
	148.289

	3.1.6.
	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилого дома по ул. Октябрьская № 13 в п. Тугулым Свердловской области (парковая зона)
	Администра-ция ТГО

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
	
	2012
	Област-ной бюджет
	707,219
	
	
	
	707,219

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилого дома по ул. Октябрьская № 13 в п. Тугулым Свердловской области (парковая зона)

Софинансирование из местного бюджета
	Администра-ция ТГО
	
	2012
	Местный бюджет
	506,273
	
	
	
	506,273

	3.2.
	  Озеленение    дворовых территорий  

В том числе:             
	Администра-ция ТГО
	
	2012 – 2015
	Област-ной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	1 000
	650
	650
	2 300

	3.2.1
	 удаление старых деревьев
	Администра-ция ТГО
	
	2013-2015
	Местный бюджет
	
	500
	0
	500
	1 000

	3.2.2.
	 Кредиторская задолженность за подготовительные работы при благоустройстве дворовых территорий по ул. Октябрьская, № 11, № 13 (включая парковую зону)
	Администра-ция ТГО
	
	2013-2015
	Местный бюджет
	
	    500
	
	
	500

	3.3.
	Устройство пешеходных дорожек
	Администра-ция ТГО
	
	2012 – 2015
	Област-ной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	595,695
	0
	600
	1000
	2 195,695

	3.4.
	Уличное освещение

В том числе:
	Тугулымская поселковая управа
	
	2012 – 2015
	Област-ной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	457,1
	300
	500
	1 257,1

	3.4.1.
	Освещение парковой зоны у ЗАГСа в р.п. Тугулым.
	Тугулымская поселковая управа
	
	2013
	Местный бюджет
	
	69,1
	
	
	69,1

	3.4.2.
	Монтаж  наружного освещения ул. Октябрьская, 11, 13;

Ул. Пионерская, 52, 54 р.п. Тугулым, Свердловской области
	Тугулымская поселковая управа
	
	2013
	Местный бюджет
	
	388
	
	
	388

	3.5
	Смотр конкурс «Самый благоустроенный поселок, населенный пункт»
	Администра-ция ТГО
	
	2012
	Местный бюджет
	42,71
	50
	
	
	         92,71

	3.6.
	Экспертиза смет по дворовым территориям
	Администра-ция ТГО
	
	2012
	Местный бюджет
	80,247
	13,1
	
	
	      93,347

	Итого по программе:
	Област-ной бюджет
	10912,5
	0
	0
	0
	10 912,5

	
	Местный бюджет
	1799,925
	1 520,2
	2 170
	2 770
	8 260,1 25

	
	Всего:
	12 712,425
	1 520,2
	2 170
	2 770
	19 172,625


                                                                                                                                                                                                                                                      ».

            2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник».


3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                               С.А. Селиванов

