Приложение

к постановлению администрации

Тугулымского городского округа

от 31.12.2013 г. № 525

ПРОГРАММА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ"

В ТУГУЛЫМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Параграф 1. Цели, задачи и основные направления Программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Тугулымском городском округе на 2013 - 2015 годы

1. Основными целями Программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Тугулымском городском округе на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) являются формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Тугулымского городского округа, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, установленными федеральным и областным законодательствами.

2. Основные задачи реализации Программы:

1) формирование нового сегмента жилья экономкласса, в том числе малоэтажного;

2) внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий;

3) повышение доступности ипотечных жилищных кредитов;

4) обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны

5) обеспечение жильем граждан в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.

6)  создание организационных и финансовых предпосылок для активизации капитального ремонта жилфонда, ускоренной ликвидации аварийных жилых помещений и жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

3. Основные направления реализации Программы:

1) стимулирование развития жилищного строительства;

2) внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в строительстве;

3) поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

4) выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Параграф 2. План основных мероприятий Программы

Сроки и основные мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на 2013 - 2015 годы (приложение N 1), сетевым планом-графиком мероприятий на 2013-2015 годы Программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Тугулымском городском округе на 2013 - 2015 годы (приложение N 2).

Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы составляет – 374,212866 млн. рублей, в том числе:

в 2013 году общий объем финансирования Программы составит – 202,898927 млн. рублей, из них средства местного бюджета – 24,691453 млн. рублей, средства областного бюджета 86,394345 млн. рублей, средства федерального бюджета – 73,49504 млн. рублей, средства государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" – 18,100889 млн. рублей;

в 2014 году общий объем финансирования Программы составит – 77,541695 млн. рублей, из них средства местного бюджета – 31,9963 млн. рублей, областного бюджета –  32,543229 млн. рублей, средства федерального бюджета – 3,022 млн. рублей, средства государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" – 9.980166 млн. рублей;

в 2015 году общий объем финансирования Программы составит – 93,772244 млн. рублей, из них средства местного бюджета – 41,884551 млн. рублей, областного бюджета – 42,863967 млн. рублей, средства федерального бюджета – 4,533 млн. рублей, средства государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" – 4,490726 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы в 2013 - 2015 годах подлежат уточнению в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете, учитывая местный бюджет, на очередной финансовый год и плановый период.

Параграф 4. Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются:

1) отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа;

2) отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тугулымского городского округа;

3) отдел по физической культуре, спорта и молодежной политики администрации Тугулымского городского округа;

4) отдел имущественных и земельных отношений администрации Тугулымского городского округа;

Параграф 5. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые показатели оценки эффективности выполнения Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих основных результатов:

1) ввод в эксплуатацию 18,9 тыс. кв. метров общей площади жилья на территории Тугулымского городского округа за счет всех источников финансирования;

2) увеличение объёма ипотечного жилищного кредитования;

3) обеспечение жильем в 2013 году ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет нуждающихся в жилье;

4) улучшение жилищных условий семей с использованием социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям, работникам местных бюджетных организаций, молодым семьям (в том числе на селе);

5) переселение людей из аварийного жилищного фонда, уменьшение площади жилого  фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа;

Целевые показатели оценки эффективности Программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Тугулымском городском округе приведены в приложении N 3.

Параграф 6. Контроль за выполнением Программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению С.Л.Уткин.

Исполнители мероприятий Программы, указанные в пункте 1 параграфа 4 настоящей Программы, ежемесячно, в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области информацию о выполнении мероприятий в отчетном периоде и нарастающим итогом; в срок до 10 января - информацию о выполнении мероприятий Программы за отчетный год.

Приложение № 1

к Программе приоритетного национального проекта

"Доступное и комфортное жилье - гражданам России"

в Тугулымском городском округе на 2013 – 2015 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ

ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ" В ТУГУЛЫМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

НА 2013 - 2015 ГОДЫ

| № строки | Наименование мероприятия | Ответствен ные | Средства местного бюджета |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 |  | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Направление 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе отвечающего стандартам экономкласса, в рамках муниципальной целевой программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Тугулымского городского округа на 2013-2015 гг. млн. рублей | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловс кой области, администра ция ТГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки, млн. рублей | Министерство транспорта и связи Свердловской области, администра ция ТГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории (субсидии местным бюджетам), млн. рублей | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловской области, администра ция ТГО | 3,043034 | 6,0743 | 5,8952 |  | 23,7223 | 10,7364 | 3,63404 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (с участием средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), млн. рублей | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области, администра ция ТГО | 6,131466 | 10,8794 | 19,879451 |  | 9,831345 | 17,01862937 | 28,14762744 | 18,100889 | 9,980166 |  | 4,490726 |
| 6 | Строительство и реконструкция жилых домов в целях переселение граждан из жилых помещений, признанного непригодным и (или) с высоким уровнем износа, в рамках областной государственной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы, млн. рублей | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области, администра ция ТГО | 0,4223 (12 кв. в 24-х кв. доме) 0,0 (27 кв. дом) | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  | 13,6537 16,0988 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |
| 7 | Приобретение жилых помещений признанных непригодными для проживания млн. рублей | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области, администра ция ТГО | 0,2749 (7 кв. п. Зуспенское) | 0,0 | 0,0 |  | 8,8849 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 | Количество человек, переселенных из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем ввода в эксплуатацию жилья для расселения аварийного и ветхого жилого фонда тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Общий объем ввода в эксплуатацию жилья домов, квартир, тыс. кв. м., в том числе: |  | 59 108 6,2 | 57 124 6,3 | 59 129 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Юридическими лицами: домов, квартир, тыс. кв. м., |  | 2 51 2,2 | 2 69 2,4 | 2 72 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ИЖС домов, квартир, тыс. кв. м., |  | 57 57 4,0 | 55 55 3,9 | 57 57 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Тугулымском городском округе» на 2013-2015 годы млн. рублей | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области администра ция ТГО | 9,455249 | 11,1279 | 12,5000 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 14 | Развитие инфраструктуры в рамках реализации муниципальной программы по развитию жилищного комплекса в Тугулымском городском округе на 2013-2015 годы млн. рублей в том числе: | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, администра ция ТГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 15 | «Развитие малоэтажного жилищного строительства» млн. рублей | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, администра ция ТГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 16 | Итого по направлению 1, млн. рублей |  | 19,326949 | 28,0816 | 38,274651 |  | 75,191045 | 27,755029 | 31,781667 | 18,100889 | 9,980166 |  | 4,490726 |
| 17 | Направление 2. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в строительстве млн. рублей | Администра ция ТГО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Итого по направлению 2, млн. рублей |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Направление 3. ПОДДЕРЖКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА ЖИЛЬЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья млн. рублей | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловс кой области, администра ция ТГО | 0,60446 | 0,3048 |  | 0,0 | 0.6601 | 1,0096 | 5,4144 | 0,2172 | 0,0 |  | 0,0 |
| 22 | семей |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) млн. рублей | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловс кой области, администра ция ТГО | 0,5940 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 24 | семей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Поддержка работников бюджетных организаций в приобретении или строительстве жилья млн. рублей | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция Туг.ГО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 26 | число работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Предоставление социальных выплат для строительства жилых помещений многодетным семьям в рамках «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 гг. млн. рублей | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция Туг. ГО | _ | _ |  | _ | 8,6292 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 28 | семей |  |  |  |  |  | 6 семей |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Итого по направлению 3, млн. рублей |  | 1,19846 | 0,3048 |  | 0,0 | 9,2893 | 1,0096 | 5,4144 | 0,2172 | 0,0 |  | 0,0 |
| 30 | Направление 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны млн. рублей | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция Туг. ГО | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | 72,36144 | _ |  | _ |
| 32 | число ветеранов <*> |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 челове ка |  |  |  |
| 33 | Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов млн. рублей | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция ТГО | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 34 | Обеспечение жильем инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет нуждающихся до 1 марта 2005 года, в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" областной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011 - 2015 годы млн. рублей | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция Туг. ГО | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 35 | Число инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет нуждающихся до 1 марта 2005 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Обеспечение жильем граждан в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села» млн. рублей в том числе | Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловс кой области администра ция Туг. ГО | 0,3099 | 0,6059 |  | 0,6059 | 1,914 | 3,7786 | 5,6679 | 1,1336 | 3,0220 |  | 4,5330 |
| 36.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности млн. рублей |  | 0,2544 2 семьи | 0,4039 |  | 0,4039 | 1,354 | 2,5560 | 3,8340 | 0,9026 | 2,0440 |  | 3,0660 |
| 36.2 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе млн. рублей | Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловс кой области администра ция Туг. ГО | 0,0555 1 семья | 0,202 |  | 0,202 | 0,56 | 1,2226 | 1,8339 | 0,231 | 0,978 |  | 1,4670 |
| 37 | Обеспечение жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей млн. рублей | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция Тугулым ГО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 38 | Обеспечение жильем малоимущих граждан по договорам социального найма млн. рублей | Администрация ТГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | количество квартир и квадратные метры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов млн. рублей | Администрация ТГО | 3,856144 | 3,0040 |  | 3,0040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 41 | Количество отремонтированных жилых помещений/ квадратных метров |  | 40/ 11927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Итого по направлению 4, млн. рублей |  | 4,166044 | 3,6099 |  | 3,6099 | 1,914 | 3,7786 | 5,6679 | 73,49504 | 3,0220 |  | 4,5330 |
| 43 | Всего расходов на реализацию Программы, млн. рублей, в том числе: |  | 24,691453 | 31,9963 |  | 41,884551 | 86,394345 | 32,543229 | 42,863967 | 91,813129 | 13,002166 |  | 9,023726 |
| 44 | средства федерального бюджета млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,71224 | 3,0220 |  | 4,5330 |
| 45 | средства областного бюджета млн. рублей |  |  |  |  |  | 86,394345 | 32,543229 | 42,863967 |  |  |  |  |
| 46 | средства местного бюджета млн. рублей |  | 24,691453 | 31,9963 |  | 41,884551 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | средства государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" млн. рублей |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,100889 | 9,980166 |  | 4,490726 |

Примечания.

<*> Подлежит ежегодному уточнению в связи с фактическим объемом финансирования средств, выделяемых из федерального, областного и местного  бюджетов.

<**> В общем объеме средств не учитываются.

Приложение № 2

к Программе

приоритетного национального проекта

"Доступное и комфортное жилье - гражданам России"

в Тугулымском городском округе на 2013 – 2015 годы

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ

ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ" В ТУГУЛЫМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

НА 2013 - 2015 ГОДЫ

| № строки | Наименование мероприятия |  | Ответственные | Средства местного бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 |  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 1 | Направление 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе отвечающего стандартам экономкласса, в рамках муниципальной целевой программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Тугулымского городского округа на 2013-2015 гг. | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, администра ция ТГО |  |  |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |  |  |  | ХХХ |
| 3 | Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки | Министерство транспорта и связи Свердловской области, администра ция ТГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХХ |
| 4 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории (субсидии местным бюджетам) | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловской области, администра ция ТГО |  | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  |  |  |  |
| 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, (с участием средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области, администра ция ТГО |  | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  | ХХХ | ХХХ |
| 6 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (с участием средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области, администра ция ТГО |  |  |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |  |  |  | ХХХ |
| 7 | Строительство и реконструкция жилых домов в целях переселение граждан из жилых помещений, признанного непригодным и (или) с высоким уровнем износа, в рамках областной государственной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области, администра ция ТГО |  | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение жилых помещений признанных непригодными для проживания | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области, администра ция ТГО |  | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  |  |  |  |
| 9 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Министерство энергетики и жилищно- коммуналь ного хозяйства Свердловской области администра ция ТГО |  | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  |  |  |  |
| 10 | Развитие инфраструктуры в рамках реализации целевой программы по развитию жилищного комплекса в Тугулымском городском округе на 2013-2015 годы в том числе: | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, администра ция ТГО |  |  |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |  |  |  |  |
| 11 | «Развитие малоэтажного жилищного строительства» | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Администра ция ТГО |  |  |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |  |  |  |  |
| 12 | Направление 2. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в строительстве |  | Администрация ТГО |  | ХХХ | ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Направление 3. ПОДДЕРЖКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА ЖИЛЬЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловс кой области, администра ция ТГО | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  |  |  |  |
| 16 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) |  | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловс кой области администра ция ТГО | ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Поддержка работников бюджетных организаций в приобретении или строительстве жилья |  | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" администра ция ТГО |  |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |  |  |  |  |
| 18 | Предоставление социальных выплат для строительства жилых помещений многодетным семьям в рамках «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 гг. |  | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция ТГО |  |  |  | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  |  |  |  |
| 19 | Направление 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны |  | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция Тугулым. ГО |  |  |  |  |  |  | ХХХ | ХХХ |  |  |  |
| 21 | Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов |  | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция ТГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХХ |
| 22 | Обеспечение жильем инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет нуждающихся до 1 марта 2005 года, в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" областной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011 - 2015 годы |  | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция ТГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХХ |
| 23 | Обеспечение жильем граждан в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села» млн. рублей в том числе |  | Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловс кой области администра ция ТГО | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  | ХХХ |
| 23.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |  | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  | ХХХ |
| 23.2 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |  |  | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  | ХХХ |
| 24 | Обеспечение жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Министерство строительства и развития инфраструк туры Свердловс кой области, Государст венное казенное учреждение Свердловс кой области "Фонд жилищного строительства" (по согласова нию) администра ция Тугулым ГО |  |  |  |  |  |  | ХХХ | ХХХ |  |  | ХХХ |
| 25 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | Администрация ТГО | ХХХ | ХХХ | ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Программе по реализации

приоритетного национального проекта

"Доступное и комфортное жилье - гражданам России"

в Тугулымском городском округе на 2013 – 2015 годы

## ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

### ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ"

В ТУГУЛЫМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2013 -2015 ГОДЫ

| № п/п | Направления и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
| 1. | Увеличение объемов жилищного строительства: годовой объем ввода общей площади жилья | тыс. кв. метров | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 18,9 |
| 2. | Объем ввода в эксплуатацию жилья по стандартам экономкласса | тыс. кв. метров | 2,1 | 1,2 | 2,2 | 5,5 |
| 3. | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) |  | 25 | 25 | 25 | 25 |