П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области

от 29.01.2014 г. № 26

р. п. Тугулым

О внесении изменений в муниципальную программу Тугулымского городского округа «Содержание гидротехнических сооружений в Тугулымском городском округе»

на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тугулымского городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 17.06.2013 г. № 214, в редакции изменений, внесенных постановлением от 04.12.2013 г. № 452, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу Тугулымского городского округа «Содержание гидротехнических сооружений в Тугулымском городском округе» на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Тугулымского городского округа от 15.10.2012 г. № 272, в редакции изменений, внесенных постановлением от 31.12.2013 г. № 514, внести следующие изменения:

1) Раздел 3. Мероприятия программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Мероприятия  программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Срок исполнения |  | Источники финансирования |  | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Обновление проекта «Капитальный ремонт Верховинского ГТС» с экспертизой проекта. | Администра-ция ТГО | Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области | 2013 |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Софинансиро-вание |  | 0 | 540 |  |  |  |
| 2. | Ремонт Цепошниковского ГТС | Администра-ция ТГО | Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области | 2013 |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 593,817 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 593,817 |  |  |  |  |
| 3. | Обновление проекта «Капитальный ремонт Ветлачихинского ГТС» с экспертизой проекта | Администра-ция ТГО | Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области | 2014 |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Разработка сметы ремонта с экспертизой смет и ремонт Мостовского ГТС | Администра-ция ТГО | Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области | 2014 |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт Верховинского ГТС | Администра-ция ТГО | Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области | 2014 |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1 850 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 1500 |  |  |
| 6. | Разработка проекта капитального ремонта Тугулымского ГТС | Администра-ция ТГО | Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области | 2015 |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 700 |  |  |
| 7. | Разработка сметы на капитальный ремонт с экспертизой смет и капитальный ремонт Мальцевского ГТС | Администра-ция ТГО | Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области | 2015 |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 600 |  |  |
| 8. | Разработка проекта капитального ремонта Ертарского ГТС | Администра-ция ТГО | Министерство энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области | 2015 |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 700 |  |  |
| 9. | Ремонт плотины в д. Галашовой | Двинская сельская управа | Администра-ция ТГО | 2013 |  | Местный бюджет |  | 25 |  |  | 25 |  |
| 10. | Ремонт плотины в д. Колобово | Тугулымская поселковая управа | Администра-ция ТГО | 2013 |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 11. | Проведение весенних противопаводковых мероприятий |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 42,668 | 260 | 360 | 662,668 |  |
| 12. | Страхование гражданской ответственности ГТС |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 126 | 140 | 140 | 406 |  |
| 13 | Ремонт плотины в с. Зубково Оплата кредиторской задолженности за 2012 год. |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 329.106 |  |  | 329,106 |  |
| 14 | Разработка декларации безопасности Заводоуспенского ГТС | Администра-ция ТГО | Администра-ция ТГО | 2014 |  | Местный бюджет |  |  | 500 |  | 500 |  |
| 15. | Получение разрешений на эксплуатацию ГТС | Администра-ция ТГО | Администра-ция ТГО | 2013 |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 16. | Оплата административных штрафов |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1 116,591 |  | 1 500 | 4 000 | 6 616,591 |  |
|  |  |  |  |  | Всего: |  | 1 116,591 |  | 1 500 | 4 000 | 6 616,591 |  |

».

2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник» и на официальном сайте Тугулымского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                               С.А. Селиванов