Администрация Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.12.2018 п.г.т. Тугулым № 414

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Тугулымского городского округа на 2019-2032 годы»

В целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры Тугулымского городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, руководствуясь статьями 2, 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 28, 35, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 6, 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», статьей 13 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Тугулымского городского округа на 2019-2032 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» «Муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                            С.А. Селиванов

Утверждена постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 11.12.2018  № 414

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

Тугулымского городского округа на 2019-2032 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Тугулымского городского округа

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5. Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры городского округа

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры городского округа

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории городского округа.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тугулымского городского округа  на период с 2019 по 2032 года разработана на основании следующих документов;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 г.);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Тугулымского городского округа, в том числе, социально- экономического и градостроительного городского округа, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры городского округа. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие городского округа и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры городского округа, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду городского округа.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тугулымского городского округа на 2019-2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Тугулымского городского округа |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Тугулымского городского округа |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоордини-рованное с иными сферами жизнедеятельности городского округа |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Тугулымского городского округа; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Тугулымского городского округа, развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Тугулымского городского округа; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспечение эффективного функциониро-вания действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: | Технико-экономические показатели: - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог; - количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество спроектированных и устроенных тротуаров. Социально-экономические показатели: - обеспеченность населения городского округа доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта; - количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период; - количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории городского округа; - количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории городского округа. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2019 по 2032 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2019 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования Тугулымского городского округа 57594,0 тыс.руб. Оплата уличного освещения –6348 тыс.рублей. Итого 63942 тыс.рублей. 2020 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования Тугулымского городского округа 67757 тыс.рублей, Оплата уличного освещения – 6348тыс.рублей. Итого 74105 тыс.рублей 2021 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Тугулымского городского округа – 67757 тыс.рублей., Оплата уличного освещения –6348 тыс.рублей. Итого 74105 тыс.рублей 2022 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Тугулымского городского округа –68757тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 6848тыс.рублей. Итого 75605 тыс.рублей 2023-2026 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Тугулымского городского округа –147514тыс.рублей., Оплата уличного освещения –15196тыс.рублей. Итого 162710 тыс.рублей 2027-2031 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Тугулымского городского округа – 80757тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 8348тыс.рублей. Итого 89105 тыс.рублей 2032 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Тугулымского городского округа – 85757тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 8838тыс.рублей. Итого 94595 тыс.рублей Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К концу реализации Программы: - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории городского округа; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности на городского округа; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры городского округа. |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Тугулымского городского округа

Территория  Тугулымского городского округа расположена в юго-восточной части Свердловской области. Входит в состав Восточного управленческого округа Свердловской области. На территории муниципального образования расположено 52 населенных пункта, которые закреплены в 13 поселковых и сельских управах, в том числе:

поселков – 8;

сел – 5;

деревень – 39.

Административным центром городского округа является п.г.т. Тугулым. Поселок городского типа Тугулым расположен в 268 км от областного центра г. Екатеринбург и в 64 км от областного центра г. Тюмень.

Численность населения муниципального образования на 01 января 2018 года составляет 20 234 человек. Площадь территории, занятая муниципальным образованием, составляет 3332,51 кв. км. Плотность населения составляет 0.06 человека на 1 квадратный километр. На территории муниципального образования наибольшее количество населенных пунктов сосредоточено в центральной и восточной частях. Это обусловлено тем фактором, что территорию Тугулымского городского округа с запада на восток, в центральной части, пересекает железная дорога (Екатеринбург-Тюмень) и автомобильная дорога «Екатеринбург-Тюмень».

Климат района континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. По климатическому районированию Свердловской области Тугулымский район относится к IV-V климатическим районам, которые отличаются от других климатических районов Свердловской области лучшей обеспеченностью теплом и меньшей влагообеспеченностью за вегетационный период.

Самым холодным месяцем в году является январь, а самым теплым - июль. Зимой морозы могут достигать до -49ºC, но бывают зимой и оттепели, иногда с переходом температуры через 0 ºC. Максимальная температура летом достигает +39ºС, но не исключены и резкие похолодания. Среднегодовая температура, с учетом предельных показателей, составляет +10ºС. Общая продолжительность зимы около 6-ти месяцев, начиная с третьей декады декабря.

Гидрографическая сеть района представлена основной рекой Пышмой (правый приток р. Туры) и небольшими реками, являющимися ее притоками с севера – Айба, Тугулымка, Малый Кармак, Еленка, Юшала, с юга – Беляковка, Балда. Из озер в районе имеется лишь одно небольшое озеро Термигуль. Из искусственно созданных водоемов следует отметить Гуринский, Ветлачихинский, Тугулымский, Скородумский, Ертарский и Заводоуспенский пруды.

Тугулымский городской округ относится к лесостепной биоклиматической зоне.

Отраслевую структуру экономики Тугулымского городского округа можно представить двумя основными направлениями:

сельское хозяйство;

промышленность;

На территории Тугулымского городского округа осуществляют деятельность 12 сельскохозяйственных организаций, за которыми закреплено 21780 гектаров сельхозугодий, в том числе пашни 21068 гектаров. Малые формы хозяйствования представлены 21 крестьянскими хозяйствами, за которыми закреплено 3459 гектаров сельхозугодий, в том числе 3061 гектаров пашни. Пять тысяч сто семьдесят две семьи имеют личные подсобные хозяйства. Предприятий занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции на территории городского округа нет. В промышленности городского округа существует тенденция спада производства

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Тугулымского городского округа поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Тугулымского городского округа проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения, протяженностью 543,4 км.

- проходит автодорога Федерального значения Р-351 «Екатеринбург-Тюмень». Выход на нее осуществляется по автодороге местного значения: протяженностью 50 км.

Одной из основных проблем автодорожной сети Тугулымского городского округа является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории Тугулымского городского округа

В состав Тугулымского городского округа входят 52 населенных пункта.

Таблица 1. Расстояния между п.г.т.Тугулым и населенными пунктами МО.

| Населенные пункты | Расстояние до п.г.т.. Тугулым, км |
| --- | --- |
| п. Луговской | 18,0 |
| д. Луговая | 24,8 |
| д. Пилигримова | 30,9 |
| д. Коркина | 33,7 |
| с. Демино | 36,3 |
| д. Малахова | 40,0 |
| с. Яр | 45,0 |
| д. Рамыл | 51,8 |
| д. Комарова | 56,0 |
| д. Потаскуева | 60,0 |
| п. Ертарский | 67,0 |
| д. Журавлёва | 7,0 |
| п. Тугулым | 8,4 |
| с. Ошкуково | 11,8 |
| д. Полудёнка | 22,9 |
| д. Щелконогова | 26,6 |
| д. Гурина | 38,2 |
| с. Ивановка | 39,1 |
| с. Трошково | 45,1 |
| с. Зубково | 57,9 |
| д. Калачики | 37,2 |
| д. Цепошникова | 41,0 |
| п. Заводоуспенское | 54,4 |
| д. Колобова | 6,3 |
| с. Лучинкино | 9,6 |
| п. Кармак | 16,0 |
| с. Мальцево | 22,2 |
| с. Верховино | 21,0 |
| д. Полушина | 28,4 |
| д. Дубровина | 39,2 |
| д. Юшкова | 12,0 |
| д. Ядрышникова | 17,6 |
| п. Бахметское | 16,0 |
| п. Юшала | 30,1 |

Населенные пункты Тугулымского городского округа сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в городском округе являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная Интенсивное транзитное движение транспорта осуществляется через п.г.т. Тугулым, с. Мальцево, с. Яр, д. Луговая.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Тугулымского городского округа.

| №№ п/п | Наименование автомобильной дороги |  | Общая протяженность (км) |  | категория автомобильной дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | д. Ядрышникова |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Комсомольская |  | 0,9 |  | 4 |  |
| 2 |  | ул. Юбилейная |  | 0,9 |  | 5 |  |
| 3 |  | ул. Северная |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 4 |  | ул. Советская |  | 1,0 |  | 5 |  |
| 5 |  | ул. Молодежная |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 6 |  | ул. Октябрьская |  | 0,9 |  | 5 |  |
| 7 |  | ул. Лесная |  | 0,35 |  | 5 |  |
| 8 |  | ул. Озерная |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 9 |  | участок дороги от ул. Комсомольская до ферм |  | 0,45 |  | 5 |  |
| 10 |  | участок дороги от населенного пункта до кладбища |  | 1,0 |  | 5 |  |
|  |  | д. Юшкова |  |  |  | 5 |  |
| 11 |  | ул. Октябрьская |  | 1,2 |  | 5 |  |
| 12 |  | ул. Восточная |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 13 |  | ул. Заречная |  | 0,14 |  | 5 |  |
| 14 |  | ул. Заречная |  | 0,66 |  | 4 |  |
| 15 |  | ул. 8 Марта |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 16 |  | пер. Школьный |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 17 |  | участок дороги от центра д. Юшкова до трассы |  | 0,5 |  | 5 |  |
|  |  | д. Чураки |  |  |  | 5 |  |
| 18 |  | ул. Первомайская |  | 0,65 |  | 5 |  |
| 19 |  | ул. Школьная |  | 0,55 |  | 5 |  |
| 20 |  | ул. Пионерская |  | 0,3 |  | 5 |  |
|  |  | с. Верховино |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ул. Ленина |  | 1,5 |  | 4 |  |
| 22 |  | ул. Заречная |  | 1,5 |  | 4 |  |
| 23 |  | ул. Филиппова |  | 0,85 |  | 4 |  |
| 24 |  | ул. Совхозная |  | 1 |  | 4 |  |
| 25 |  | ул. Строителей |  | 0,5 |  | 4 |  |
| 26 |  | ул. 50 лет Октября |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 27 |  | ул. Садовая |  | 0,7 |  | 4 |  |
| 28 |  | ул. 70 лет Октября |  | 0,5 |  | 4 |  |
| 29 |  | ул. Юбилейная |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 30 |  | ул. 40 лет Октября |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 31 |  | ул. Некрасова |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 32 |  | ул. Нагорная |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 33 |  | ул. Полевая |  | 0,5 |  | 4 |  |
| 34 |  | ул. Мира |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 35 |  | ул. 60 лет Октября |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 36 |  | ул. Молодежная |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 37 |  | ул. Кирпичная |  | 0,7 |  | 5 |  |
|  |  | д. Полушина |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ул. Центральная |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 39 |  | ул. Клубная |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 40 |  | ул. Школьная |  | 0,3 |  | 4 |  |
| 41 |  | ул. Дачная |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 42 |  | ул. Лесная |  | 0,3 |  | 5 |  |
|  |  | д. Дубровина |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ул. Центральная |  | 1 |  | 5 |  |
| 44 |  | ул. Полевая |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 45 |  | ул. Заречная |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 46 |  | ул. Нагорная |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 47 |  | ул. Набережная |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 48 |  | ул. Хуторная |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 49 |  | ул. Береговая |  | 0,2 |  | 5 |  |
|  |  | п. Луговской |  |  |  |  |  |
| 50 |  | ул. Восточная |  | 1,35 |  | 5 |  |
| 51 |  | Гагарина |  | 0,65 |  | 5 |  |
| 52 |  | Железнодорожная |  | 0,75 |  | 5 |  |
| 53 |  | Заводская |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 54 |  | Заречная |  | 1,45 |  | 5 |  |
| 55 |  | Клубная |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 56 |  | Комсомольская |  | 1,1 |  | 5 |  |
| 57 |  | Красноармейская |  | 0,35 |  | 5 |  |
| 58 |  | Лесная |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 59 |  | Луговая |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 60 |  | Мира |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 61 |  | Молодежная |  | 0,65 |  | 5 |  |
| 62 |  | Машиностроителей |  | 0,75 |  | 5 |  |
| 63 |  | Набережная |  | 0,95 |  | 5 |  |
| 64 |  | Озерная |  | 1,2 |  | 5 |  |
| 65 |  | Октябрьская |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 66 |  | Первомайская |  | 1,2 |  | 5 |  |
| 67 |  | Пионерская |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 68 |  | Пролетарская |  | 1,2 |  | 5 |  |
| 69 |  | Пышминская |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 70 |  | Садовая |  | 0,9 |  | 5 |  |
| 71 |  | Советская |  | 0,45 |  | 5 |  |
| 72 |  | Строителей |  | 0,85 |  | 5 |  |
| 73 |  | Тугулымская |  | 0,5 |  | 4 |  |
| 74 |  | Тугулымская |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 75 |  | Энергетиков |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 76 |  | Школьная |  | 0,9 |  | 5 |  |
| 77 |  | 8 Марта |  | 1,25 |  | 5 |  |
| 78 |  | переулки |  | 1,95 |  | 5 |  |
| 79 |  | дорога до кладбища |  | 1,8 |  | 5 |  |
|  |  | п. Юшала |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Ленина |  | 2 |  | 4 |  |
| 81 |  | Дзержинского |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 82 |  | Некрасова |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 83 |  | Рабочая |  | 1 |  | 5 |  |
| 84 |  | 8 Марта |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 85 |  | Южная |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 86 |  | Малая |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 87 |  | Майская |  | 4 |  | 5 |  |
| 88 |  | Яровская |  | 1,3 |  | 5 |  |
| 89 |  | Новостроящая |  | 1,1 |  | 5 |  |
| 90 |  | Круглая |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 91 |  | Пролетарская |  | 1,6 |  | 5 |  |
| 92 |  | Базарная |  | 1 |  | 5 |  |
| 93 |  | Войкова |  | 0,1 |  | 5 |  |
| 94 |  | Хохрякова |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 95 |  | Гоголя |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 96 |  |  |  | 1,5 |  | 4 |  |
| 97 |  | Калинина |  | 1 |  | 5 |  |
| 98 |  | К. Маркса |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 99 |  | Железнодорожная |  | 1,2 |  | 5 |  |
| 100 |  | Клубная |  | 1,1 |  | 5 |  |
| 101 |  | Фрунзе |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 102 |  | Маяковского |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 103 |  | Кондукторская |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 104 |  | Строителей |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 105 |  | Крупская |  | 1,5 |  | 5 |  |
| 106 |  | Кирова |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 107 |  | Лермонтова |  | 1,1 |  | 5 |  |
| 108 |  | Пушкина |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 109 |  | Северная |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 110 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |
| 111 |  | Садовая |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 112 |  | Заозерная |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 113 |  | Пионерская |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 114 |  | Чкалова |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 115 |  | Энгельса |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 116 |  | Лесная |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 117 |  | Советская |  | 1 |  | 4 |  |
| 118 |  | Школьная |  | 1 |  | 4 |  |
| 119 |  | Мира |  | 1 |  | 4 |  |
| 120 |  | Ломоносова |  | 0,9 |  | 4 |  |
| 121 |  | Свердлова |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 122 |  | Чапаева |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 123 |  | Чехова |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 124 |  | Заводская |  | 0,5 |  | 4 |  |
| 125 |  | Марковская |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 126 |  | Западная |  | 1,5 |  | 5 |  |
| 127 |  | Куйбышева |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 128 |  | Горького |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 129 |  | Жданова |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 130 |  | Бажова |  | 0,5 |  | 5 |  |
|  |  | п. Ертарский |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Ширшева |  | 1,2 |  | 5 |  |
| 132 |  | Чкалова |  | 1,2 |  | 5 |  |
| 133 |  | Советская |  | 1,1 |  | 4 |  |
| 134 |  | Некрасова |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 135 |  | Школьная |  | 1,1 |  | 5 |  |
| 136 |  | Д-Бедного |  | 1,3 |  | 5 |  |
| 137 |  | К-Пахарь |  | 1,3 |  | 5 |  |
| 138 |  | Пулеметная |  | 1,9 |  | 5 |  |
| 139 |  | 8 Марта |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 140 |  | Чернышевского |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 141 |  | М-Горького |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 142 |  | Безымянная |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 143 |  | Зеленая |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 144 |  | Пионерская |  | 1,1 |  | 5 |  |
| 145 |  | Октябрьская |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 146 |  | Первомайская |  | 1,3 |  | 5 |  |
| 147 |  | Р-Люксембург |  | 1,6 |  | 5 |  |
| 148 |  | К-Маркса |  | 1,134 |  | 5 |  |
| 149 |  |  |  | 0,466 |  | 4 |  |
| 150 |  | Пушкина |  | 1 |  | 5 |  |
| 151 |  | Ленина |  | 1,6 |  | 5 |  |
| 152 |  | Кирова |  | 1,7 |  | 5 |  |
| 153 |  | Калинина |  | 1,8 |  | 5 |  |
| 154 |  | Нагорная |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 155 |  | Набережная |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 156 |  | Чайковская |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 157 |  | Гаражная |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 158 |  | ж/д- дома |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 159 |  | пер. Островского |  | 0,9 |  | 5 |  |
| 160 |  | пер. Новый |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 161 |  | пер. Восточная |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 162 |  | пер. Западная |  | 0,5 |  | 5 |  |
|  |  | д. Потаскуева |  |  |  |  |  |
| 163 |  | К-Пахарь |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 164 |  | Ленина |  | 0,74 |  | 5 |  |
| 165 |  | Ленина |  | 0,16 |  | 4 |  |
| 166 |  | 8 Марта |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 167 |  | Береговая |  | 0,3 |  | 5 |  |
|  |  | с. Зубково |  |  |  |  |  |
| 168 |  | Шанауры |  | 1 |  | 5 |  |
| 169 |  | Школьная |  | 2,626 |  | 4 |  |
| 170 |  |  |  | 0,36 |  | 4 |  |
| 171 |  |  |  | 0,374 |  | 3 |  |
| 172 |  | Кайгородова |  | 2,2 |  | 4 |  |
| 173 |  |  |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 174 |  | Дуганова |  | 1,5 |  | 5 |  |
| 175 |  | Молодежная |  | 0,5 |  | 4 |  |
|  |  | с. Яр |  |  |  |  |  |
| 176 |  | Ленина |  | 2,2 |  | 4 |  |
| 177 |  | Пролетарская |  | 1,8 |  | 5 |  |
| 178 |  | Октябрьская |  | 1,3 |  | 4 |  |
| 179 |  | 8 Марта |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 180 |  | Советская |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 181 |  | Свердлова |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 182 |  | Мира |  | 0,7 |  | 4 |  |
| 183 |  | Гагарина |  | 0,5 |  | 4 |  |
| 184 |  | Школьная |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 185 |  | Подстанция |  | 0,3 |  | 4 |  |
| 186 |  | Зеленая |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 187 |  | Клубный |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 188 |  | Банный |  | 0,1 |  | 5 |  |
| 189 |  | с. Демино, Школьная |  | 2,5 |  | 5 |  |
|  |  | д. Малахова |  |  |  |  |  |
| 190 |  | Ленина |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 191 |  | Мира |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 192 |  | Свердлова |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 193 |  | Клубный |  | 0,5 |  | 4 |  |
|  |  | д. Большой Рамыл |  |  |  |  |  |
| 194 |  | Ленина |  | 1 |  | 5 |  |
| 195 |  | 8 Марта |  | 0,7 |  | 4 |  |
| 196 |  | Садовая |  | 1 |  | 5 |  |
| 197 |  | Красный Октябрь |  | 1 |  | 5 |  |
| 198 |  | Береговая |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 199 |  | д. Малый Рамыл, Ленина |  | 1 |  | 5 |  |
|  |  | с. Мальцево |  |  |  |  |  |
| 200 |  | Центральная |  | 2,42 |  | 4 |  |
| 201 |  | Декабристов |  | 1,15 |  | 4 |  |
| 202 |  | Заречная |  | 1,25 |  | 4 |  |
|  |  | д. Гилёва |  |  |  |  |  |
| 203 |  | Первомайская |  | 3,4 |  | 4 |  |
| 204 |  | Новая |  | 0,39 |  | 4 |  |
| 205 |  | Молодежная |  | 0,3 |  | 4 |  |
| 206 |  | Скородумская |  | 1,52 |  | 5 |  |
| 207 |  | Мира |  | 1,2124 |  | 3 |  |
|  |  | д. Мостовщики |  |  |  |  |  |
| 206 |  | Мостовщиковская |  | 0,72 |  | 5 |  |
| 207 |  | Заозерная |  | 0,68 |  | 5 |  |
| 208 |  | д. Бочкари, Бочкаревская |  | 1,43 |  | 5 |  |
|  |  | п. Кармак |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Центральная |  | 1,21 |  | 4 |  |
| 210 |  | Школьная |  | 0,65 |  | 5 |  |
| 211 |  | Вятская |  | 0,41 |  | 5 |  |
| 212 |  | Озерная |  | 0,39 |  | 5 |  |
| 213 |  | Лесная |  | 1,05 |  | 5 |  |
| 214 |  | Железнодорожная |  | 1 |  | 5 |  |
| 215 |  | Дачная |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 216 |  | Привокзальная |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 217 |  | Новая |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 218 |  | Мира |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 219 |  | Космонавтов |  | 0,35 |  | 5 |  |
|  |  | д. Остров |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Речная |  | 1,14 |  | 5 |  |
| 221 |  | Лесная |  | 1,04 |  | 5 |  |
|  |  | на скотомогильник дороги |  |  |  |  |  |
| 222 |  | д. Гилёва |  | 1 |  | 5 |  |
| 223 |  | Скородум |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 224 |  | Мальцевский |  | 3 |  | 5 |  |
|  |  | на кладбище |  |  |  |  |  |
| 225 |  | Кармак |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 226 |  | Гилева |  | 7 |  | 5 |  |
| 227 |  | Мальцево |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 228 |  | Остров |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 229 |  | Скородумское |  | 1 |  | 5 |  |
| 230 |  | Бочкаревское |  | 1 |  | 5 |  |
| 231 |  | Мостовщики |  | 2 |  | 5 |  |
|  |  | свалки |  |  |  |  |  |
| 232 |  | Кармак |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 233 |  | Гилева |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 234 |  | Мальцево |  | 1 |  | 5 |  |
| 235 |  | Остров |  | 1 |  | 5 |  |
| 236 |  | Бочкари |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 237 |  | Мостовщики |  | 1 |  | 5 |  |
|  |  | д. Луговая |  |  |  |  |  |
| 238 |  | Ценральная |  | 1,4 |  | 4 |  |
| 239 |  | Молодежная |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 240 |  | Дорожная |  | 0,3 |  | 4 |  |
| 241 |  | Новая |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 242 |  | Заречная |  | 1 |  | 5 |  |
| 243 |  | переулки к реке 0,1х6 |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 244 |  | подъездная на скотомог |  | 1 |  | 5 |  |
| 245 |  | подъездная на кладбищу |  | 0,3 |  | 4 |  |
| 246 |  | подъездная на полигон |  | 1 |  | 5 |  |
|  |  | д. Н-Коркина |  |  |  |  |  |
| 247 |  | Центральная |  | 2,2 |  | 4 |  |
| 248 |  | Полевая |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 249 |  | Молодежная |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 250 |  | подъездная на скотомог |  | 3 |  | 5 |  |
|  |  | д. Пилигримова |  |  |  |  |  |
| 251 |  | Центральная |  | 1,1 |  | 5 |  |
| 252 |  | въезд в деревню |  | 0,1 |  | 4 |  |
| 253 |  | подъездная на кладбищу |  | 1,5 |  | 5 |  |
|  |  | д. Калачики |  |  |  |  |  |
| 254 |  | Центральная |  | 1,9 |  | 4 |  |
| 255 |  | Новая |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 256 |  | Клубная |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 257 |  | подъездная на кладбищу |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 258 |  | подъездная на полигон |  | 0,8 |  | 5 |  |
|  |  | д. Цепошникова |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Центральная |  | 1,4 |  | 4 |  |
| 260 |  | Полевая |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 261 |  | Заречная и подъезд |  | 1,3 |  | 5 |  |
| 262 |  | Прудная и подъезд |  | 1,1 |  | 5 |  |
| 263 |  | подъездная на кладбищу |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 264 |  | подъездная на скотомог |  | 0,8 |  | 5 |  |
|  |  | д. Александровка |  |  |  |  |  |
| 265 |  | Центральная |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 266 |  | Новая |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 267 |  | подъездная на д. Александровка |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | с. Ошкуково |  |  |  |  |  |
| 268 |  | Олимпийская |  | 1,5 |  | 5 |  |
| 269 |  | Молодежная |  | 1,2 |  | 4 |  |
| 270 |  | Ленина |  | 2,4 |  | 5 |  |
| 271 |  | Заречная |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 272 |  | Светлая |  | 0,32 |  | 4 |  |
| 273 |  | Новая |  | 1,2 |  | 4 |  |
| 274 |  | Полевая |  | 1,5 |  | 4 |  |
|  |  | д. Журавлева |  |  |  |  |  |
| 275 |  | Калинина |  | 1,4 |  | 5 |  |
| 276 |  | Павлика Морозова |  | 1,2 |  | 4 |  |
| 277 |  | Набережная |  | 0,4 |  | 5 |  |
|  |  | д. Тямкина |  |  |  |  |  |
| 278 |  | Школьная |  | 0,35 |  | 5 |  |
| 279 |  | 1 Мая |  | 0,35 |  | 5 |  |
| 280 |  | Новая |  | 0,47 |  | 5 |  |
|  |  | д. Щелконогова |  |  |  |  |  |
| 281 |  | Горького |  | 2 |  | 5 |  |
| 282 |  | Садовая |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 283 |  | Нагорная |  | 1 |  | 5 |  |
| 284 |  | Школьная |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 285 |  | Б.Бабкина |  | 0,6 |  | 5 |  |
|  |  | Щелконоговский л/участок |  |  |  |  |  |
| 286 |  | Лесоучасток |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 287 |  | Лесная |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 288 |  | Центральная |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 289 |  | Молодежная |  | 1,2 |  | 5 |  |
| 290 |  | Южная |  | 0,6 |  | 5 |  |
|  |  | п. Заводоуспенское |  |  |  |  |  |
| 291 |  | пер. Заводской |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 292 |  | Береговая |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 293 |  | Бумажников |  | 1,8 |  | 5 |  |
| 294 |  | Горького |  | 1 |  | 5 |  |
| 295 |  | Дачная |  | 1,8 |  | 5 |  |
| 296 |  | Иванова |  | 0,9 |  | 5 |  |
| 297 |  | Колхозная |  | 2 |  | 5 |  |
| 298 |  | пер. Колхозный |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 299 |  | Комсомольская |  | 2,9 |  | 5 |  |
| 300 |  | Комсомольская |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 301 |  | Красный Хутор |  | 2 |  | 5 |  |
| 302 |  | Ленина |  | 3,5 |  | 5 |  |
| 303 |  | Лесная |  | 1 |  | 5 |  |
| 304 |  | Медведева |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 305 |  | Набережная |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 306 |  | Насонова |  | 1,11 |  | 5 |  |
| 307 |  | Насонова |  | 0,69 |  | 4 |  |
| 308 |  | Николая Слобожанина |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 309 |  | Новая |  | 3 |  | 5 |  |
| 310 |  | Односторонка |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 311 |  | Октябрьская |  | 2 |  | 5 |  |
| 312 |  | Первомайская |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 313 |  | Пионерская |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 314 |  | Победы |  | 1 |  | 4 |  |
| 315 |  | Пушкина |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 316 |  | Решунова |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 317 |  | Свободы |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 318 |  | Северная |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 319 |  | Чапаева |  | 1,5 |  | 5 |  |
| 320 |  | пер. Чапаева |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 321 |  | Шувалова |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 322 |  | пер. Южный |  | 0,4 |  | 5 |  |
|  |  | п. Тугулым |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Ленина |  | 0,64 |  | 4 |  |
| 324 |  |  |  | 1,12 |  | 5 |  |
| 325 |  | Железнодорожная |  | 1,2 |  | 5 |  |
| 326 |  | Октябрьская |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 327 |  | Бердинских |  | 0,54 |  | 5 |  |
| 328 |  | Победы |  | 1,06 |  | 5 |  |
| 329 |  | Лейтенанта Пятых |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 330 |  | Восточная |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 331 |  | Попова |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 332 |  | Мира |  | 0,28 |  | 5 |  |
| 333 |  | Малая |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 334 |  | Гоголя |  | 0,64 |  | 5 |  |
| 335 |  | Майская |  | 0,38 |  | 5 |  |
| 336 |  | Агрохимическая |  | 0,34 |  | 5 |  |
| 337 |  | Железнодорожные дома |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 338 |  | переулки |  | 0,24 |  | 5 |  |
|  |  | д. Колобова |  |  |  |  |  |
| 339 |  | Октябрьская |  | 0,34 |  | 5 |  |
| 340 |  | Западная |  | 0,28 |  | 5 |  |
| 341 |  | Центральная |  | 1,7 |  | 4 |  |
| 342 |  | Восточная |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 343 |  | Заречная |  | 0,84 |  | 5 |  |
|  |  | д. Филина |  |  |  |  |  |
| 344 |  | Комсомольская |  | 1 |  | 4 |  |
| 345 |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 346 |  | Молодежная |  | 1,34 |  | 4 |  |
| 347 |  | Заречная |  | 1,22 |  | 5 |  |
|  |  | с. Лучинкино |  |  |  |  |  |
| 348 |  | Трактовая |  | 1,02 |  | 4 |  |
| 349 |  |  |  | 0,37 |  | 5 |  |
| 350 |  | Гаванская |  | 2,58 |  | 5 |  |
| 351 |  | Малая |  | 0,34 |  | 5 |  |
| 352 |  | Береговая |  | 0,74 |  | 5 |  |
| 353 |  | д. Месед |  | 1 |  | 5 |  |
| 354 |  | д. Золотова |  | 1 |  | 5 |  |
|  |  | п.г.т. Тугулым |  |  |  |  |  |
| 355 |  | Ленина |  | 5,33 |  | 4 |  |
| 356 |  | Дорожная |  | 0,9 |  | 4 |  |
| 357 |  |  |  | 0,28 |  | 5 |  |
| 358 |  | Мира |  | 0,24 |  | 5 |  |
| 359 |  | Светлая |  | 0,1 |  | 4 |  |
| 360 |  |  |  | 0,56 |  | 4 |  |
| 361 |  | Гагарина |  | 0,75 |  | 4 |  |
| 362 |  |  |  | 0,52 |  | 5 |  |
| 363 |  | Полевая |  | 0,42 |  | 4 |  |
| 364 |  |  |  | 0,52 |  | 5 |  |
| 365 |  | Рабочая |  | 0,36 |  | 4 |  |
| 366 |  |  |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 367 |  | П. Лумумбы |  | 1 |  | 5 |  |
| 368 |  | Первомайская |  | 0,1 |  | 5 |  |
| 369 |  |  |  | 0,3 |  | 4 |  |
| 370 |  |  |  | 0,52 |  | 4 |  |
| 371 |  | пер. Чапаева |  | 0,18 |  | 5 |  |
| 372 |  | Чапаева |  | 0,88 |  | 5 |  |
| 373 |  | Федюнинского |  | 2,1 |  | 4 |  |
| 374 |  |  |  | 0,46 |  | 5 |  |
| 375 |  | Ветеранов |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 376 |  | Красная |  | 1,356 |  | 5 |  |
| 377 |  |  |  | 0,284 |  | 4 |  |
| 378 |  | Зеленая |  | 0,78 |  | 5 |  |
| 379 |  | пер. Типографии |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 380 |  | Пролетарская |  | 1,16 |  | 5 |  |
| 381 |  | Северная |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 382 |  | 8 Марта |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 383 |  | Восточная |  | 0,38 |  | 5 |  |
| 384 |  | Заречная |  | 0,42 |  | 5 |  |
| 385 |  | Молодежная |  | 0,5 |  | 4 |  |
| 386 |  |  |  | 0,26 |  | 5 |  |
| 387 |  | Октябрьская |  | 0,26 |  | 4 |  |
| 388 |  |  |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 389 |  | Набережная |  | 0,16 |  | 5 |  |
| 390 |  | Школьная |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 391 |  |  |  | 0,9 |  | 4 |  |
| 392 |  | Войкова |  | 2,202 |  | 5 |  |
| 393 |  |  |  | 0,198 |  | 4 |  |
| 394 |  | Пионерская |  | 1,32 |  | 5 |  |
| 395 |  |  |  | 0,46 |  | 4 |  |
| 396 |  | Советская |  | 1,2 |  | 5 |  |
| 397 |  |  |  | 0,84 |  | 4 |  |
| 398 |  | Горького |  | 0,44 |  | 5 |  |
| 399 |  | Комсомольская |  | 0,44 |  | 5 |  |
| 400 |  |  |  | 0,2 |  | 4 |  |
| 401 |  | Новая |  | 0,86 |  | 5 |  |
| 402 |  | Южная |  | 0,8 |  | 5 |  |
| 403 |  | Строителей |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 404 |  | Садовая |  | 0,16 |  | 5 |  |
| 405 |  |  |  | 0,26 |  | 4 |  |
| 406 |  | Коммунальная |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 407 |  | Ветлечебницы |  | 0,86 |  | 5 |  |
| 408 |  | Западная |  | 0,48 |  | 5 |  |
| 409 |  | Пушкина |  | 0,36 |  | 5 |  |
| 410 |  | Ключевая |  | 0,66 |  | 5 |  |
| 411 |  | Новостроящаяся |  | 1,323 |  | 5 |  |
| 412 |  |  |  | 0,737 |  | 4 |  |
| 413 |  | Боровушка |  | 1 |  | 5 |  |
| 414 |  | Плотина |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 415 |  | Лесная |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 416 |  | Метелева |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 417 |  | Белопухова |  | 0,119 |  | 4 |  |
| 418 |  | Белопухова |  | 0,481 |  | 4 |  |
| 419 |  | Тихая |  | 0,25 |  | 5 |  |
| 420 |  | прочие |  | 16 |  | 5 |  |
| 421 |  | Солнечная |  | 0,4 |  | 5 |  |
|  |  | с. Трошково |  |  |  |  |  |
| 422 |  | Строителей |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 423 |  | Восточная |  | 0,35 |  | 4 |  |
| 424 |  | Юбилейная |  | 0,35 |  | 4 |  |
| 425 |  | Гагарина |  | 0,45 |  | 4 |  |
| 426 |  | Школьная |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 427 |  | пер. Школьный |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 428 |  | Медицинская |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 429 |  | Рабочая |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 430 |  | Мира |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 431 |  | Парковая |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 432 |  |  |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 433 |  | Новая |  | 0,9 |  | 5 |  |
| 434 |  | Советская |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 435 |  | Гайдара |  | 0,55 |  | 5 |  |
| 436 |  | П.Морозова |  | 1 |  | 5 |  |
| 437 |  | Заречная |  | 0,5 |  | 5 |  |
| 438 |  | на кладбище |  | 0,05 |  | 5 |  |
| 439 |  | на скотомогильнике |  | 0,2 |  | 5 |  |
|  |  | д. Галашова |  |  |  |  |  |
| 440 |  | Молодежная |  | 1 |  | 4 |  |
| 441 |  | 8 Марта |  | 0,45 |  | 4 |  |
| 442 |  | пер. Охотничий |  | 0,4 |  | 5 |  |
| 443 |  | пер. Полевой |  | 0,35 |  | 5 |  |
| 444 |  | пер. Набережный |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 445 |  | на кладбище |  | 0,4 |  | 5 |  |
|  |  | д. Двинская |  |  |  |  |  |
| 446 |  | Мостовая |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 447 |  | Калужинская |  | 0,3 |  | 5 |  |
| 448 |  | Проезжая |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 449 |  | пер. Заречный |  | 0,1 |  | 5 |  |
|  |  | с. Ивановка |  |  |  |  |  |
| 450 |  | Мира |  | 0,1 |  | 4 |  |
| 451 |  | Мира |  | 0,6 |  | 4 |  |
| 452 |  | Мира |  | 0,8 |  | 5 |  |
|  |  | д. Гурина |  |  |  |  |  |
| 453 |  | Набережная |  | 0,8 |  | 4 |  |
| 454 |  | Школьная |  | 0,2 |  | 4 |  |
| 455 |  | Школьная |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 456 |  | Мира |  | 0,5 |  | 4 |  |
| 457 |  | Луговая |  | 0,4 |  | 5 |  |
|  |  | с. Фоминское |  |  |  |  |  |
| 458 |  | Мира |  | 0,4 |  | 4 |  |
| 459 |  | Мира |  | 0,6 |  | 5 |  |
| 460 |  | Гагарина |  | 0,7 |  | 5 |  |
| 461 |  | Объездная |  | 0,9 |  | 4 |  |
| 462 |  | Объездная |  | 0,2 |  | 5 |  |
| 463 |  | на кладбище |  | 0,45 |  | 5 |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 01.01.2018. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 543,3 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 543300 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Тугулымского городского округа выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых  и сельских улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории

На территории Тугулымского городского округа объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2017 г. составил легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка  400 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время городской округ обеспечен

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки и села устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Тугулымского городского округа с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Тугулымского городского округа предусмотрено:

- реконструкция автодороги п.Заводоуспенское - д. Бочкари, протяженностью 7,0 км;

- реконструкция автодороги д.Ядрышникова - д. Чураки протяженностью 2 км.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Тугулымского городского округа.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных услуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 543459,4 | 5454459,4 | 546459,4 | 547459,4 | 548459,4 | 553459,4 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 15864 | 16864 | 17864 | 18864 | 19864 | 25864 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 543459,4 | 543459,4 | 543459,4 | 543459,4 | 550459,4 | 555459,4 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры городского округа

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков и сел с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл.5 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| д.Ядрышникова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 7,2 |  |  |  |
|  | главных улиц; | км | 0.9 | 0,9 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 4.85 |  |  |  |
| д. Юшкова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,7 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1.2 | 1,2 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 3.0 |  |  |  |
| д. Чураки | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,5 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 0.65 | 0,65 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0.85 |  |  |  |
| с. Верховино | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 10,95 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1.5 | 1,5 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 9.45 |  |  |  |
| д. Полушина | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,1 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,7 |  |  |  |
| д. Дубровина | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,5 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,5 |  |  |  |
| п. Луговской | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 24,3 |  | 3,5 |  |
|  | главных улиц | км | 4,3 | 4,3 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 20,0 |  |  | 0,8 |
| п. Юшала | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 42,21 |  | 3,5 |  |
|  | главных улиц | км | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 40,21 |  |  |  |
| п. Ертарский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 30,3 |  | 1,5 |  |
|  | главных улиц | км | 2,8 | 2,8 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 27,5 |  |  |  |
| д. Потаскуева | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,7 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,9 |  |  |  |
| с. Зубково | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 9,36 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 2,626 | 2,626 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 6,734 |  |  |  |
| с. Яр | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 9,2 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 2,2 | 2,2 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 7,0 |  |  |  |
| с. Демино | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,5 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 2,5 | 2,5 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,5 |  |  |  |
| д. Малахова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,1 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,5 |  |  |  |
| д. Б.Рамыл | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1 | 1 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 3 |  |  |  |
| д. Малый Рамыл | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1 | 1 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1 |  |  |  |
| с. Мальцево | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,82 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 2,42 | 2,42 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,4 |  |  |  |
| д. Гилева | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,82 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 3,4 | 3,4 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 3,42 |  |  |  |
| д. Мостовщики | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,4 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 0,72 | 0,72 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,68 |  |  |  |
| п. Кармак | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,46 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,21 | 1,21 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 5,25 |  |  |  |
| д.Луговая | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,4 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,4 | 1,4 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 5,1 |  |  |  |
| д. Н.Коркина | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,1 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 2,2 | 2,2 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 3,9 |  |  |  |
| д. Пилигримова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,7 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,1 | 1,1 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 16 |  |  |  |
| д. Калачики | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,2 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,9 | 1,9 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,3 |  |  |  |
| д. Цепошникова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,7 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,4 | 1,4 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,7 |  |  |  |
| д. Александровка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,3 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,5 |  |  |  |
| с. Ошкуково | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 18,82 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 3,6 | 3,6 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 15,22 |  |  |  |
| д. Журавлева | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,0 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,4 | 1,4 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,6 |  |  |  |
| д. Щелконогова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,5 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 2 | 2 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,5 |  |  |  |
| п.Заводоуспенское | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 35,0 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 31,5 |  |  |  |
| п. Тугулым | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 9,74 |  | 2,8 |  |
|  | главных улиц | км | 1,76 | 1,76 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 7,98 |  |  |  |
| д.Колобова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,96 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,7 | 1,7 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,26 |  |  |  |
| д. Филина | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,56 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 2 | 2 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,56 |  |  |  |
| с.Лучинкино | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,05 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,39 | 1,39 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 3,66 |  |  |  |
| п.г.т.Тугулым | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 60,93 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 5,33 | 5,33 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 55,6 |  | 10,0 | 8,0 |
| с. Трошково | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 9,55 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 8,95 |  | 0,5 |  |
| д. Галашова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,8 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,4 |  |  |  |
| д. Двинская | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,6 |  |  | 0,8 |
|  | главных улиц | км | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,0 |  |  |  |
| с. Ивановка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,5 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,9 |  |  |  |
| д.Гурина | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,1 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,3 |  |  |  |
| с. Фоминское | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,25 |  |  |  |
|  | главных улиц | км | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,4 |  |  |  |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 0,68 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 240 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью два поста - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Тугулымского городского округа дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения:

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных общей протяженностью км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 68,706км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 9,6км;

- строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 21,08км;

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Тугулымского городского округа

6. Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично-дорожной сети Тугулымского городского округа

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично-дорожной сети Тугулымского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирова-ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2019-2032 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2019 | 12.2032 | 575893 |  | 575893 | 57594 | 67757 | 67757 | 68757 | 71757 | 75757 | 80757 | 85757 | Администра-ция Тугулымского городского округа |  |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 01.2019 | 12.2032 | 58274 |  | 58274 | 6348 | 6348 | 6348 | 6848 | 7348 | 7848 | 8348 | 8838 | Админстра-ция Тугулымского городского округа |  |
| * информация требует уточнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично-дорожной сети  Тугулымского городского округа на 2019 - 2032 годы, составляет 529196,56 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично-дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2019-2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2018 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Тугулымского городского округа, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 40743,65 | 64522,0 | 64522 | 64522 | 64522 | 74522 | 94522 | 467875,66 |
| 2 | Освещение | 5632,7 | 6348,2 | 7468 | 7468 | 8468 | 10468 | 15468 | 61320,9 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Тугулымского городского округа показано, что экономика городского округа является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность городского округа находится на среднем уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2018 года) приведено в таб.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Тугулымского городского округа, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет местный | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 55650 | 0 | 14907,0 | 40743 | 0 |
| 2 | Освещение | 5332,7 | 0 | 0 | 5632,7 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы городского округа до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Тугулымского городского округа:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов городского округа средняя;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры городского округа

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду городского округа.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Тугулымского городского округа.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Администрация Тугулымского городского округа осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 13 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.