П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области

	


от 04.04.2014 г. № 160
р.п. Тугулым

О проведении двухмесячника по весенней очистке территорий населенных пунктов  и проведении смотра-конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Тугулымского городского округа в 2014 году»

В соответствии со статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, Правилами по благоустройству территории Тугулымского городского округа, утвержденными постановлением администрации Тугулымского городского округа от 25.05.2012 г. № 144, в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения на территории Тугулымского городского округа, администрация Тугулымского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Объявить двухмесячник по весенней очистке территорий населенных пунктов Тугулымского городского округа с 15 апреля по 15 июня 2014 года. 


2. Утвердить план мероприятий двухмесячника по весенней очистке территорий населенных пунктов Тугулымского городского округа в 2014 году (Приложение № 1).

3. Провести смотр-конкурс на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Тугулымского городского округа в 2014 году» в период с 15.04.2014 года по 31.10.2014 года. 

4. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Тугулымского городского округа в 2014 году» (Приложение № 2).

5. Рекомендовать руководителям:

1) организаций и предприятий независимо от формы собственности заключить с государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Тугулымский центр занятости» договоры на организацию и проведение общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу;

2) рекомендовать мастеру Тугулымского участка Талицкого ДРСУ ФГУП «Свердловскавтодор» Изюрову В.В. провести очистку полосы отвода автомобильных дорог во 2, 3, 4 кварталах 2014 года от захламленности;
3) рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по Тугулымскому району Дикович А.С. провести рейды для выявления виновных лиц и привлечения их к административной ответственности за нарушение Правил по благоустройству территории Тугулымского городского округа.
6. Начальникам поселковых и сельских управ администрации Тугулымского городского округа:

1) разработать план мероприятий по наведению чистоты и порядка на подведомственных территориях;

2) создать штаб по проведению двухмесячника, составить план работ, обеспечить контроль за их исполнением;

3) принять активное участие в проведении смотра-конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Тугулымского городского округа в 2014 году»;

4) в срок до 20.06.2014 года представить отчет о проведении двухмесячника по весенней очистке территорий в отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа;

5) в срок до 10.11.2014 года представить отчет смотра-конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Тугулымского городского округа в 2014 году» в межведомственную комиссию по благоустройству при администрации Тугулымского городского округа.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, собственникам индивидуальных жилых домов на территории Тугулымского городского округа:

1) привести в надлежащее санитарное состояние отведенные территории в срок до 28 апреля 2014 года;
2) поддерживать в надлежащем санитарном состоянии прилегающие отведенные территории;

3) обеспечить сохранность имеющихся зеленых насаждений, осуществлять их полив и стрижку по мере необходимости;

4) не допускать складирование и хранение строительных материалов, топлива на прилегающих территориях.
8. Редактору муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» Анкушевой Г.А. освещать мероприятия о проведении двухмесячника по весенней очистке территорий населенных пунктов и проведении смотра-конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Тугулымского городского округа в 2014 году» в газете и на телевидении.
9. Межведомственной комиссии по благоустройству при администрации Тугулымского городского округа:

1) при проведении проверок исполнения постановления в состав рабочей группы привлекать представителей общественных организаций;

2) подвести итоги работы по выполнению двухмесячника по весенней очистке территорий населенных пунктов в срок до 30.06.2014 года;
3) подвести итоги работы смотра-конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Тугулымского городского округа в 2014 году» в срок до 30.11.2014 года.

10. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник».

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

12. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                           С.А. Селиванов
Приложение № 1

Утверждено
постановлением администрации
Тугулымского городского округа

от 04.04.2014 г. № 160
План мероприятий 
двухмесячника по весенней очистке территорий населенных пунктов 
Тугулымского городского округа в 2014 году
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные 
за исполнение
	Ожидаемые результаты

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организовать очистку придомовых территорий и водосточных канав от мусора, дровяной срезки, неработающих автотранспортных средств
	15 апреля – 

15 июня 

2014 года
	Начальники поселковых, сельских управ администрации ТГО, руководители организаций
	Улучшение санитарного состояния населенных пунктов

	2.
	Активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок
	15 апреля – 

15 июня 

2014 года
	Начальники поселковых, сельских управ администрации ТГО 
	Ликвидация несанкциони-

рованных мест размещения отходов

	3.
	Организовать очистку населенных пунктов на бесхозных территориях от бурьяна
	15 апреля – 

15 июня 

2014 года
	Начальники поселковых, сельских управ администрации ТГО 
	Улучшение противопожар-ного и эстетического состояния населенных пунктов

	4.
	Организовать санитарную очистку придомовых водоохранных зон водных объектов, придомовых территорий от мусора
	15 апреля – 

15 июня 

2014 года
	Начальники поселковых, сельских управ администрации ТГО 
	Улучшение противопожар-ного и эстетического состояния населенных пунктов

	5.
	Организовать проведение экологических субботников с привлечением детского и взрослого населения, включая граждан, находящихся в вынужденных отпусках и временно потерявших работу
	15 апреля – 

15 июня 

2014 года
	Начальники поселковых, сельских управ администрации ТГО 
	Улучшение санитарного состояния территорий, повышение ответственности граждан за сохранение и благоустройство среды их обитания

	6.
	Провести массовые субботники по уборке территорий 
	До 

01.05.2014 г.
	Начальники поселковых, сельских управ администрации ТГО, руководители организаций
	Улучшение санитарного состояния и эстетического состояния населенных пунктов

	7.
	Организовать подрезку, побелку растущих деревьев и высадку саженцев на улицах населенных пунктов
	15 апреля – 

15 июня 

2014 года
	Начальники поселковых, сельских управ администрации ТГО 
	Улучшение экологического 

и эстетического состояния населенных пунктов

	8.
	Организовать очистку подъездных путей к полигонам твердых бытовых отходов
	По мере необходимости
	Начальники поселковых, сельских управ администрации ТГО 
	Улучшение экологической обстановки в Тугулымском городском округе

	9.
	Обеспечить публикацию в средствах массовой информации материалов о проблемах и мерах по наведению чистоты и порядка
	В течение всего периода
	Редакция газеты «Знамя труда»
	Информирование населения 

с целью экологического воспитания и пропаганды личного участия каждого гражданина 

в наведении чистоты и порядка


Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации
Тугулымского городского округа

от 04.04.2014 г. № 160
Положение
о смотре-конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт 

Тугулымского городского округа в 2014 году»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение составлено на основании подпункта 9 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Правилами по благоустройству территории Тугулымского городского округа, утвержденными постановлением администрации Тугулымского городского округа от 25.05.2012 г. № 144, статей 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа и в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Тугулымского городского округа.

2. Положение определяет порядок и условия проведения, подведение итогов смотра-конкурса.


3. Участниками смотра-конкурса являются населенные пункты, поселковые, сельские управы администрации Тугулымского городского округа, организации, эксплуатирующие муниципальный жилой фонд, организации и предприятия независимо от форм собственности, индивидуальные жилые строения.
II. Цели и задачи смотра-конкурса

1. Решение вопросов охраны окружающей среды, экологической безопасности, благоустройства, жизнеобеспечения населения Тугулымского городского округа.


2. Активизация работы поселковых, сельских управ администрации Тугулымского городского округа, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций, населения и общественности по наведению чистоты и порядка.


3. Выявление лучших населенных пунктов, улиц, жилых домов «Образцового порядка по благоустройству».


4. Изучение, обобщение и внедрение в практику передового опыта работы поселковых, сельских управ администрации Тугулымского городского округа.

5. Нравственно-эстетическое воспитание подрастающего поколения.

III. Участники смотра-конкурса

1. Конкурс проводится по шести категориям:

Первая категория – населенные пункты с численностью населения более 1000 человек;


Вторая категория – населенные пункты с численностью населения от 300 до 1000 человек;


Третья категория – населенные пункты с численностью населения до 300 человек;


Четвертая категория – жилые дома многоэтажной застройки (жилые дома 2 этажа и выше, 8 квартир и более, наличие благоустройства – отопление, водоотведение, место сбора ТБО);

Пятая категория – индивидуальные жилые дома (независимо от форм собственности);

Шестая категория – организации и предприятия независимо от форм собственности.


2. Заявки для участия в смотре-конкурсе подаются начальниками поселковых, сельских управ администрации Тугулымского городского округа, предприятиями, эксплуатирующими жилищный фонд – до 1 сентября текущего года.
IV. Показатели смотра-конкурса

Итоги конкурса оцениваются комиссией по пятибалльной системе по следующим показателям:

	№
п/п
	Наименование показателей
	Распределение по баллам

	1.
	Исполнение законодательства по вопросам благоустройства, санитарного  содержания территорий
	Наличие утвержденных комплексных планов по наведению надлежащего санитарного содержания территорий, санитарного состояния и благоустройству населенных пунктов и их выполнение

100%- 5 баллов.
80 %-  4 балла.
60 %-  3 балла.
50 %-  2 балла.
40 %-  1 балл



	2.

	Оформление въездов в населенный пункт


	Наличие въездного знака, оформленного на высоком художественном уровне – 5 баллов.
Наличие въездного знака, художественно оформленного – 4 балла.
Наличие таблички с наименованием населенного пункта – 3 балла



	3.
	Наличие в населенных пунктах агитационных аншлагов, баннеров по благоустройству
	Художественное оформление

Высокое – 3

Среднее – 2

Низкое - 1

	4.
	Санитарное состояние улично-дорожной сети


	Отлично - 5 баллов.
Хорошо -  4 балла.
Удовлетворительно -3 балла.
Неудовлетворительно - баллы не начисляются



	5.

	Обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками

	Наличие 1 площадки на одну тысячу жителей - 5 баллов.
Наличие 1 площадки на две тысячи жителей – 4 балла.
Наличие 1 площадки на три тысячи жителей – 3 балла



	6.

	Соотношение протяженности улиц, имеющих освещение, по отношению к их общей протяженности
	Освещенность 90% к протяженности улиц – 5 баллов.
Освещенность 70 % к протяженности улиц - 4 балла.
Освещенность 50 % к протяженности улиц - 3 балла.
Освещенность 20 % к протяженности улиц - 1 балл

	7.
	Обеспечение организованного сбора ТБО

	Отлично – 5 баллов.
Хорошо – 4 балла.
Удовлетворительно – 2 балла

	8.
	Наличие и содержание урн в местах общего пользования


	Наличие и содержание в отличном санитарном состоянии - 5 баллов.
Наличие и содержание в хорошем санитарном состоянии - 4 балла. 

Наличие и содержание в удовлетво-рительном санитарном состоянии – 2 балла.
Отсутствие или содержание в неудовлетворительном санитарном состо-янии – 0 баллов
удовлетворительном санитарном

состоянии -2 баллов

Отсутствие или содержание в

неудовлетворительном санитарном

состоянии -0 баллов



	9.
	Количество не ликвидированных свалок 

	Не выявлено – (0) балла
1-2 выявленных на 1000 – (-1) б.

3-5 выявленных на 1000 – (-2) б.

Свыше 5 выявленных на 1000 – (-3) б.

	10.
	Количество вновь посаженных деревьев
	100 посаженных деревьев на одну тысячу жителей – 5 баллов.
75-99 посаженных деревьев на одну тысячу жителей – 4 балла.

50-74 посаженных деревьев на одну тысячу жителей – 3 балла.
25-49 посаженных деревьев на одну тысячу жителей – 2 балла.

1-24 посаженных деревьев на одну тысячу жителей – 1 балл


V. Порядок проведения и подведение итогов смотра-конкурса

1. Смотр-конкурс проводится с 15.04.2014 года по 31.10.2014 года. 


2. Отчет о работе по участию в смотре-конкурсе и результатах направляется в межведомственную комиссию по благоустройству при администрации Тугулымского городского округа - ежеквартально. Окончательный отчет по смотру-конкурсу предоставляется  в комиссию в срок до 1 октября текущего года.


3. Итоги смотра-конкурса определяются решением межведомственной комиссии по благоустройству и утверждаются постановлением администрации Тугулымского городского округа, издание цветного специального выпуска муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник».


4. Для материального поощрения участников смотра-конкурса устанавливаются:


Первая категория – населенные пункты с численностью населения более 1000 человек:

1-е место: диплом и денежная премия 8,0 тыс. руб.;

2-е место: диплом и денежная премия 6,0 тыс. руб.;

3-е место: диплом и денежная премия 4,0 тыс. руб.


Вторая категория – населенные пункты с численностью населения от 300 до 1000 человек:

1-е место: диплом и денежная премия 6,0 тыс. руб.;

2-е место: диплом и денежная премия 5,0 тыс. руб.;

3-е место: диплом и денежная премия 4,0 тыс. руб.


Третья категория – населенные пункты с численностью населения до 300 человек:

1-е место: диплом и денежная премия 3,0 тыс. руб.;

2-е место: диплом и денежная премия 2,5 тыс. руб.;

3-е место: диплом и денежная премия 1,3 тыс. руб.


Четвертая категория – жилые дома многоэтажной застройки:

1-е место: диплом и денежная премия 1,5 тыс. руб.;

2-е место: диплом и денежная премия 1,0 тыс. руб.;

3-е место: диплом и денежная премия 0,7 тыс. руб.


Пятая категория – индивидуальные жилые дома (независимо от форм собственности):

1-е место: диплом и денежная премия  1,0 тыс. руб.;

2-е место: диплом и денежная премия  0,7 тыс. руб.;

3-е место: диплом и денежная премия  0,3 тыс. руб.

Шестая категория – организации и предприятия независимо от форм собственности:

1-е место: диплом и денежная премия  1,5 тыс. руб.;

2-е место: диплом и денежная премия  1,0 тыс. руб.;

3-е место: диплом и денежная премия  0,7 тыс. руб.

